公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改

竞争性磋商

| 项目编号： | 441900-202005-0021001001-0004 |
| --- | --- |
| 采购单位： | 东莞市交通投资集团有限公司 |
| 采购代理机构： | 广东中凯工程管理咨询有限公司 |

二〇二〇 年 六 月

目   录

第一部分  采购邀请	4

一、采购邀请函	5

第二部分  供应商须知	8

一、供应商须知前附表	9

二、说  明	11

1. 适用范围及资金来源	11

2. 定义	11

3. 合格的供应商	11

4. 踏勘现场及答疑会	11

5. 合格的货物和服务	11

6. 磋商费用	12

三、磋商文件	12

7. 磋商文件的组成	12

8. 磋商文件的澄清或修改	12

四、响应文件的编制	13

9. 响应文件的语言及度量衡单位	13

10. 响应文件的组成	13

11. 响应文件格式	13

12. 报价说明	13

13. 磋商有效期	14

14. 磋商保证金	14

15. 知识产权	15

16. 响应文件的装订、份数和签署	15

五、响应文件的递交	16

17. 响应文件的密封和标记	16

18. 磋商截止期	16

19. 迟交的响应文件	16

20. 响应文件的补充、修改与撤回	16

六、磋商与评审	17

21. 开启响应文件	17

22. 响应文件的有效性	17

23. 磋商小组与评审方法	17

24. 响应文件的评审	18

25. 纪律和保密事项	22

七、合同的授予	23

26. 成交通知	23

27. 履约保证金	23

28. 合同的签订	24

八、询问或质疑	24

29. 询问	24

30. 质疑	24

九、其他	25

31. 成交服务费	25

32. 磋商文件的解释权	25

第三部分  用户需求书	26

第四部分  合同格式	33

第五部分  响应文件格式	53

一、价格文件格式	54

附件1. 报价总表格式	55

附件2. 工程量清单格式	56

二、商务技术文件格式	57

附件1. 响应书格式	58

附件2. 法定代表人身份证明书格式	59

附件3. 授权委托书格式	60

附件4. 承诺书格式	61

附件5. 资格申明格式	62

附件6. 供应商基本情况说明格式	63

附件7. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式	64

附件8. 业绩表格式	65

附件9. 拟投入本项目人员表格式	66

附件10.技术方案格式	67

附件11. 商务差异表格式	68

附件12. 技术参数差异表格式	69

附件13. 磋商保证金汇入情况说明	70

附件14. 成交服务费承诺书	71

附件15. 小型或微型企业声明函	72

附件16. 残疾人福利性单位声明函格式	73

附件17. 无条件不可撤销履约保函	74

附件18. 退履约保证金申请表格式	75

三、质疑函格式	76

四、唱标信封	78

五、无线胶装样式	79

六、磋商评审流程	80

# 第一部分  采购邀请

一、采购邀请函

广东中凯工程管理咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“采购人”）的委托，现就公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改进行竞争性磋商方式采购，欢迎符合资格条件的国内供应商参与本次采购活动。

一、磋商项目的名称、内容、数量、简要技术要求

- 项目名称：公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改

- 项目编号：441900-202005-0021001001-0004

- 项目内容：

| 包号 | 采购项目(品目)名称 | 工期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改 | 2个月 | 1家 |

- 服务内容：详见磋商文件《第三部分：用户需求书》。

- 预算金额：¥1,063,271.11元（其中含安全文明施工措施费为¥33,583.74元，包含的定额人工费总额为¥153,320.59元）；

- 最高投标限价：¥1,013,331.27元（其中含安全文明施工措施费为¥33,583.74元，包含的定额人工费总额为¥153,320.59元）；即：（招标控制价1,063,271.11元-安全文明施工措施费33,583.74元）×（1-东莞市公共资源交易中心公布的上一年度同类工程平均下浮率9.7%的一半（即4.85%））+安全文明施工措施费33,583.74元=最高投标限价¥1,013,331.27元。

二、供应商资格要求

- 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）。

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 供应商具有在有效期内的通信工程施工总承包叁级或以上资质，并具有在有效期内的安全生产许可证。（须提供资质证书和安全生产许可证复印件加盖公章）。

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于磋商截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 本项目不接受联合体参加磋商。

三、踏勘现场：本项目不组织踏勘现场。如有需要，供应商自行踏勘现场。

四、获取磋商文件的时间、地点、方式

- 磋商文件公示时间：2020年06月11日至2020年06月16日（共3个工作日）。

- 获取磋商文件时间：2020年06月11日至2020年06月18日，上午9：00～12：00，下午14：30～17：30（公休节假日除外）。

- 获取磋商文件方式：本项目采用“不记名网上下载”的方式发布磋商文件，有意向的潜在供应商直接于上述规定时间在东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）下载磋商文件，并于2020年06月11日起至2020年06月18日止，在广东省东莞市南城区体育路2号鸿禧中心五层A区501室（广东中凯工程管理咨询有限公司）（仅限工作日8:30至12:00，14:00至17:30）携以下资料进行登记：（1）须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）备查。未按上述要求登记的潜在供应商不得参加本项目磋商。进行了登记，而不参加磋商的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

五、注册登记

1.供应商须在采购结果公示前应自行通过东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）或东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）进行建档入库，已在市公共资源交易中心入库（企业身份为“政府采购类”）的除外。入库路径：1）东莞市政府采购网-供应商注册；2）东莞市公共资源交易网-企业信息登记-公共资源交易企业库。操作详情详见东莞市政府采购网→重要通告→关于做好政府采购供应商建档入库的通知。

2.供应商须在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）平台供应商注册栏目进行操作，如遇到相关注册问题，按“办事指南”相关事项处理，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网进行注册登记的供应商务必于本项目采购结果公示前完成注册登记，已登记的除外。

六、磋商截止时间、开标时间、地点及开标事宜

- 递交响应文件时间：2020年06月24日下午14 :00-14:30（北京时间）。

- 磋商时间：2020年06月24日下午14:30（北京时间）。

3、递交响应文件及开标地点：东莞市东城街道东城路561号街道办事处2号楼2楼(公共资源交易大厅)开标2室。

4、开标事宜：届时请供应商的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明出席开标会。

七、公告媒体

本次采购项目公告会在东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）、东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）、东莞市交通投资集团有限公司官方网站（http://www.dgjtjt.com.cn）、广东中凯工程管理咨询有限公司官方网站（http://www.gdzkgc.com/）媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。

八、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购人名称：东莞市交通投资集团有限公司

采购人地址：东莞市莞樟路东城段199号

联系人：黄艳芳	                联系电话：0769－28091670

采购代理机构名称：广东中凯工程管理咨询有限公司

采购代理机构地址：广东省东莞市南城区体育路2号鸿禧中心五层A区501室

联系人：李小姐	                联系电话：0769－22331990

广东中凯工程管理咨询有限公司

2020 年6 月

# 第二部分  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 资金来源 | 财政资金，资金已落实。 |
| 1.3 | 预算金额 | 预算金额：¥1,063,271.11元（其中含安全文明施工措施费为¥33,583.74元，包含的定额人工费总额为¥153,320.59元）； 最高投标限价：¥1,013,331.27元（其中含安全文明施工措施费为¥33,583.74元，包含的定额人工费总额为¥153,320.59元）；即：（招标控制价1,063,271.11元-安全文明施工措施费33,583.74元）×（1-东莞市公共资源交易中心公布的上一年度同类工程平均下浮率9.7%的一半（即4.85%））+安全文明施工措施费33,583.74元=最高投标限价¥1,013,331.27元。 |
| 2.1 | 采购人 | 东莞市交通投资集团有限公司 |
| 2.4 | 招标代理机构 | 广东中凯工程管理咨询有限公司 |
| 3 | 合格的供应商 | 详见采购邀请函第二条。 |
| 4 | 踏勘现场及答疑会 | 该项目不组织集中踏勘现场和答疑会。 |
| 12 | 报价说明 | 本项目采用工程量清单的报价方式，为单价合同，投标报价包括但不限于本项目招标范围内的人工费、材料费、机械费、保险费、税金、利润、项目验收费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。供应商填报的投标报价须在规定的最高投标限价内，否则视为非实质性响应而予以拒绝。 1、供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和总额价。投标人没有填入单价、合价或总额价的工程细目，采购人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中。供应商在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价采购人将不予接受，严重者将视为重大偏差，其投标将被拒绝。 2、供应商因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由供应商承担，并包含在所报的单价或总额价内。 |
| ★13.1 | 磋商有效期 | 递交响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 14 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额为：¥20,000.00 元。 磋商保证金账户： 开户名称：东莞市交通投资集团有限公司 开户银行：平安银行股份有限公司东莞分行 账 号：30204959000258 保证金退还时采用“网上一键原路退还”的方式处理，其余的法律责任由供应商自行承担。 |
| 18 | 磋商截止时间 | 本项目磋商截止时间为2020年06月24日下午14时30分。 |
| 23.1.1 | 评标委员会 | 评标委员会成员由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，由广东省政府采购评审专家抽取系统中随机抽取确定。 |
| 23.2.1 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 七 | 信息公告媒体 | 所有有关本次招标的招标公告会在东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）、东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）、东莞市交通投资集团有限公司官方网站（http://www.dgjtjt.com.cn）、 广东中凯工程管理咨询有限公司官方网站（http://www.gdzkgc.com/）媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。 |
| 27 | 履约保证金 | 1、履约担保金金额为中标价格的10% 2、履约担保可以采用下列任何一种形式： 2.1履约保函，包括银行保函或履约担保； 2.2保证金： 采用电汇、银行转帐方式提交的，履约保证金账户采购人另行通知。 |
| 29 | 询问 | 供应商对采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 |
| 30 | 质疑 | 1、供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式（质疑须提交以下资料并加盖供应商公章：质疑函原件、法人授权委托书原件）向采购代理机构或采购人提出质疑。采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复。 2、磋商文件在指定的采购信息发布媒体上公示3个工作日，供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，可以在收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。 3、供应商认为采购过程中和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。 4、供应商在法定质疑期内应一次性提出对同一采购程序的质疑。 5、投诉部门：东莞市财政部门。 |

二、说  明

适用范围及资金来源

  - 本次采购标的为公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改，详细要求见《用户需求书》

  - 资金来源：详见供应商须知前附表

  - 预算金额：详见供应商须知前附表。

定义

  - 采购人：详见供应商须知前附表 。

  - 供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 成交人：指经磋商小组评审推荐、采购人确认的获得本项目成交资格的供应商。

  - 采购代理机构：详见供应商须知前附表。

  - 磋商小组：磋商小组是参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）等组建的专门负责本次评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指北京时间。

  - 合同：指由本次磋商所产生的合同或合约文件。

  - 磋商文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

合格的供应商

  - 详见供应商须知前附表。

踏勘现场及答疑会

  - 详见供应商须知前附表。

合格的货物和服务

  - 供应商提供的货物必须是合法生产的、全新的、符合国家有关标准要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、有效期、售后服务等要求。供应商必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式稳定版本。

  - 供应商的有关服务必须符合中华人民共和国的国家标准、行业标准、企业标准和/或其它标准。供应商所提供的服务必须符合磋商文件《用户需求书》和采购人要求。

  - 货物验收。

    - 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和成交人共同进行。

    - 在验收时，供应商应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料，严格按采购人提出的方式验收。

    - 由采购人对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与采购要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

磋商费用

  - 供应商应承担所有与编写响应文件和参加磋商有关的自身的所有费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次采购向成交人收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

## 三、磋商文件

磋商文件的组成

  - 磋商文件包括：

    - 采购邀请函；

    - 供应商须知；

    - 用户需求书；

    - 合同书格式；

    - 响应文件格式；

    - 在磋商过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等。

  - 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被拒绝。

磋商文件的澄清或修改

  - 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

  - 澄清或修改内容在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，供应商应及时查看并于收到该澄清或修改文件的二十四小时内以书面形式给予确认。

  - 磋商文件的澄清、修改等内容均以书面形式确认后的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。磋商文件的澄清或修改内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

## 四、响应文件的编制

响应文件的语言及度量衡单位

  - 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。

  - 在响应文件中以及所有供应商与采购代理机构和采购人往来文件中的所有计量单位和规格都应按国家有关规定使用公制标准。

响应文件的组成

  - 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

    - 价格文件；

    - 商务、技术响应文件；

    - 报价信封（需密封提交）；

详见磋商文件“第五部分 响应文件格式”内容；

  - 供应商应如实详细提供第11.1款所要求的全部资料；

  - 对磋商文件“用户需求”部分作出书面响应，包括但不限于招标时主要需求等。

响应文件格式

  - 供应商应按磋商文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，并保证所提供全部资料的真实性。

报价说明

  - 本次采购，供应商须就用户需求书中的所有内容进行报价，少报无效。

  - 本项目采用工程量清单的报价方式，为单价合同，投标报价包括但不限于本项目招标范围内的人工费、材料费、机械费、保险费、税金、利润、项目验收费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。供应商填报的投标报价须在规定的最高投标限价内，否则视为非实质性响应而予以拒绝。

  - 磋商报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

  - 若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

  - 供应商最后的报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。报价不是固定价的响应文件将作为非实质性响应报价而予以拒绝。

  - 成交后开出的所有发票都须与成交供应商的名称一致。

磋商有效期

  - 响应文件应根据供应商须知的规定在递交响应文件截止日后的90天内保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应并予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原有磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长磋商有效期，此要求与答复均应以书面形式提交。

  - 成交人的响应文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

磋商保证金

  - 供应商应向采购代理机构提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。磋商保证金的金额：

| 包号 | 包组内容 | 保证金 |
| --- | --- | --- |
| 包A | 公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改 | 详见供应商须知前附表 |

  - 磋商保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，供应商的行为让采购代理机构、采购人受到损害时，其磋商保证金可不予退还。

  - 如供应商发生下列情形之一时，磋商保证金将不予退还：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 磋商文件规定的其他情形。

  - 供应商应按要求提交磋商保证金，供应商必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交。磋商保证金作为供应商响应文件的组成部分，与响应文件一同递交。

  - 磋商保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

    - 采用银行转账、电汇方式提交的，账户信息如下：详见供应商须知前附表

    - 供应商必须保证资金以其名称账户（以分公司或子公司汇款无效）汇入到保证金专用账户（以银行到帐为准）。

    - 如项目出现分包情况的，供应商必须按包号分别提交磋商保证金。

  - 磋商保证金采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

    - 由专业担保机构或金融机构出具。

    - 磋商担保函有效期应与磋商有效期一致。

    - 须在递交响应文件截止时间前将保函原件交至代理机构处。

  - 未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的，报价无效。

  - 未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还。

  - 成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

知识产权

  - 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

  - 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

响应文件的装订、份数和签署

  - 供应商应提交以下响应文件：

| 序号 | 响应文件类型 | 响应文件名称 | 份数 | 装订 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正本 | 价格文件 | 1 | 每份独立装订 | 一起密封包装 (内附电子光盘) |
|  |  | 商务技术文件 | 1 | 每份独立装订 |  |
| 2 | 副本 | 价格文件 | 3 | 每份独立装订 | 一起密封包装 |
|  |  | 商务技术文件 | 3 | 每份独立装订 |  |
| 3 |  | 唱标信封 | 1 |  | 单独密封包装 |

注：1、供应商应提交一套正本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）、三套副本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）和一份唱标信封的响应文件,电子光盘内容应包含采用PDF扫描形式的正本（价格文件、商务、技术文件）。

2、供应商应当对响应文件进行装订（所有文件均不允许采用活动夹方式装订，其中商务技术文件的装订方式统一要求采用无线胶装，详见无线胶装样式）。

  - 响应文件正本除签字外必须是印刷形式，响应文件副本的所有资料都可以用响应文件的正本复印而成，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”字样。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

  - 响应文件正本主要内容（磋商文件格式中要求法人代表或授权采购人签字的内容和加盖供应商公章）须由供应商的法人代表或授权采购人签字（或盖章）和加盖供应商公章。响应文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须加盖供应商公章。

  - 电子文件用MS WORD/EXCEL/PDF 2003简体中文版制作，内容包括：由供应商自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，光盘上注明供应商名称及项目名称、采购编号。

  - 除供应商对错误处修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须加盖供应商公章或授权采购人签字。

  - 传真或电传的响应文件将被拒绝。

## 五、响应文件的递交

响应文件的密封和标记

  - 供应商应将响应文件的正本、所有副本和唱标信封分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样，并在密封袋的封口处加盖供应商公章。

  - 在响应文件密封袋上均应标明以下内容：

(1) 收 件 人：广东中凯工程管理咨询有限公司；

(2) 项目名称：公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改；

(3) 采购编号：441900-202005-0021001001-0004；

(4) 2020年06月24日下午14时30分开标，此时间以前不得开封；

(5) 标明供应商名称、地址、联系人和电话以及文件的种类（如商务技术文件、唱标信封等）。

  - 如果响应文件没有按本供应商须知第16款和第17.1～17.2款的规定装订、签署、密封和加写标记，采购代理机构将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

磋商截止期

  - 供应商应在磋商文件规定的截止日期和时间前，将响应文件送达到指定地点。

  - 采购代理机构可按本须知第9款规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的磋商截止时间为准。

迟交的响应文件

  - 采购代理机构在递交响应文件截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给供应商。

响应文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在提交响应文件以后，在规定的递交响应文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

  - 供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第17款密封、标记相关规定提交，并在内外层响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

  - 在递交响应文件截止时间至磋商有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件。

## 六、磋商与评审

开启响应文件

  - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间和地点组织竞争性磋商，并邀请所有供应商代表参加。

  - 按磋商文件规定提交撤回通知的响应文件不予开封，并退回给供应商。

  - 经确认密封情况后，采购代理机构工作人员按磋商文件的要求宣读各供应商的首次报价。

  - 采购代理机构对磋商过程进行记录，由供应商签字确认，并存档备查。

响应文件的有效性

  - 开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评审，并将其响应文件退回：

    - 响应文件未按照本须知第17款的要求密封和标记的；

    - 未按照磋商文件规定报名截止时间内办理报名手续的。

磋商小组与评审方法

  - 磋商小组

    - 本次采购依法组建磋商小组。 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。广东省政府采购评审专家抽取系统中随机抽取确定

    - 磋商小组成员（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

      - 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

      - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

      - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

      - 就该采购项目磋商文件征询过意见的。

  - 评审方法

    - 评审方法：评审方法采用综合评分法。通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交最终报价及进入综合评分。

    - 磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

  - 评审办法：磋商小组成员独立评出其商务评分和技术评分。磋商小组各成员的评分算术平均值即为该供应商的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）

响应文件的评审

  - 响应文件初步评审。

    - 资格性检查。磋商小组应当依法对供应商的资格进行审查。

    - 符合性检查。磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

    - 响应文件出现下列情况之一的，被认定为响应无效:

1）供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金；

2）供应商不满足磋商文件中规定的资格要求；

3）报价总价超出项目预算（或最高投标限价）；

4）响应文件不完整或响应文件份数不足；

5）响应文件未按磋商文件要求制作签署盖章；

6）磋商有效期及完工期/服务期/完成期不符合要求；

7）响应文件不符合磋商文件中带“★”号要求的内容；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9）报价不是固定价或方案不是唯一；

10）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

  - 响应文件的澄清和补正

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

    - 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 磋商

    - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行一轮或多轮的磋商（具体磋商轮次由磋商小组视情况决定）在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与磋商有关的供应商的技术、价格和其他信息。

    - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但变动部分不得低于磋商文件的相关要求或不利于采购人，并应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

    - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（或补充以书面材料），并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。补充文件是响应文件的组成部分。

    - 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的供应商少于3家的，采购代理机构将依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）等相关规定执行。

  - 响应文件的比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

    - 商务评分：磋商小组对供应商的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。

    - 技术评分：磋商小组对供应商的技术状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其技术评分。

    - 价格评分: 本项目的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

    - 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的扶持

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审（注：参加政府采购活动的小型或微型企业应按照磋商文件中响应文件格式提出《小型或微型企业声明函》）。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照磋商文件中响应文件格式提出《残疾人福利性单位声明函》）

供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

      - 符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

      - 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

      - 供应商为小型、微型企业且产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，即评审价=最后报价-小型、微型或监狱企业产品最后报价×6%。

    - 评分标准

（1）价格部分（满分20分）

（2）商务部分（满分60分）

（3）技术部分（满分20分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格评分（20分） |
| 1 | 价格部分 | 20分 | 价格分计算方法：满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价）×价格权重（20%）×100。 |
| 二、商务评分（60分） |
| 1 | 业绩情况 | 30分 | 自2016年1月1日以来，供应商独立承担完成施工的光缆线路改造项目或通信工程类项目的业绩，每提供一个业绩得5分，本项最高得30分。 注：提供中标通知书及合同关键页及竣工验收报告的复印件并加盖供应商公章，时间以竣工验收报告最终签发日期为准。 |
| 2 | 服务便利性 | 6分 | 供应商承诺在接到采购人通知后1小时内到现场响应服务的得6分； 供应商承诺在接到采购人通知后1（不含）-3小时（含）到现场响应服务的得3分； 供应商承诺在接到采购人通知后3（不含）-5小时（含）到现场响应服务的得1分； 注：须提供服务承诺书，并加盖供应商公章 |
| 3 | 拟投入本项目人员情况 | 24分 | （1）项目负责人（1人）（9分）： ①具有通信与广电工程专业一级注册建造师（含临时注册建造师），注册单位为供应商本单位；②具备主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证（须为项目负责人安全生产考核合格证，即“B”类证）；③具有通信工程高级职称；同时满足以上①②③项要求得9分，同时满足以上①②项要求得6分，其他情况得0分；本项最高得9分。 （2）通信工程师（9分）： 具有通信工程中级（或以上）职称，每人得3分；本项最高9分。 （3）安全员（4分）： 具备主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证(须为专职安全生产管理人员C证，即“C类”证）和工程类初级（或以上）职称，每人得2分；本项最高得4分。 （4）资料员（2分）： 具有资料员上岗证和工程类初级（或以上）职称，每人得2分；本项最高得2分。 注：以上人员不重复计分，须提供以上证书及投标供应商为其缴纳的近三个月社保证明文件复印件加盖供应商公章。 |
| 三、技术评分（20分） |
| 1 | 施工实施方案 | 6分 | 根据供应商对项目的施工实施方案进行评审： 优：施工实施方案清晰、完整、严谨、合理、科学，措施先进、具体、有效、成熟，得6分； 良：施工实施方案较清晰，较合理详尽，得4.8分； 中：实施方案一般，得3.6分； 差：无提供对应方案不得分。 |
| 2 | 项目进度计划 | 4分 | 对各供应商的项目进度计划是否满足项目需求，各阶段的完整性、详尽性、可执行性、针对性等方面进行评审： 优：方案详细、针对性及可行性强得4分； 良：方案基本完整、针对性及可行性一般得3.2分； 中：方案不完整得2.4分； 差：没有提供对应方案不得分。 |
| 3 | 质量水平及保证措施 | 6分 | 根据供应商对本项目的质量标准以及保证措施进行评审： 优：对质量标准的执行明确合理，保证措施明确、具体可行、针对性强，得6分； 良：对质量标准的执行较明确合理，保证措施较明确、可行性较好、针对性较强，得4.8分； 中：对质量标准的执行一般，保证措施一般，得3.6分； 差：无提供对应方案不得分。 |
| 4 | 安全、文明作业方案 | 4分 | 对各供应商的安全、文明作业方案的合理性、科学性、完整性及可操作性等方面进行评审： 优：方案详细、针对性及可行性强得4分； 良：方案基本完整、针对性及可行性一般得3.2分； 中：方案不完整得2.4分； 差：没有提供对应方案不得分。 |

  - 推荐成交候选人

    - 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名（含）以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）第二十一条第三款或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

纪律和保密事项

  - 接受报价后，直至确定成交人为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与磋商有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及确定成交人的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝。

七、合同的授予

成交通知

  - 采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

  - 《成交通知书》是签订采购合同的依据和组成部分。

履约保证金

  - 成交人领取成交通知书后十日内须递交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金担保金额为 详见供应商须知前附表 ,否则采购人可拒签采购合同。成交人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：项目编号。

  - 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

    - 银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合磋商文件、响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

    - 政府采购信用担保：根据东莞市财政局《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定，成交人可以选择是否采取信用担保融资的形式为政府采购项目履约进行融资。成交人可自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种，财政部门、采购代理机构、采购人不得进行干预。

    - 采用保证金（银行转帐、电汇）方式：成交人必须保证资金在签订合同前到帐（在发出成交通知书后的十个日历日内，以银行收到为准）。履约保证金账户：详见供应商须知前附表，到期后无息退还。

  - 成交人须将履约保证金的汇款凭证(注明成交通知书或项目编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖成交人的公章送至采购代理机构。

  - 履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，成交人向采购人提交退回履约保证金的申请、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、成交通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续

  - 发生下列情况之一的，履约保证金将被没收：

    - 成交人将本项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金；

    - 成交人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购人可依法没收其履约保证金。

合同的签订

  - 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交人如不按本文件第28.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将取消该供应商的成交人资格，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

  - 合同签订之日起3个工作日内，成交人须将所签订的合同副本交至广东中凯工程管理咨询有限公司归档。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

  - 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

八、询问或质疑

询问

  - 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

质疑

  - 供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式（质疑须提交以下资料并加盖供应商公章：质疑函原件、法人授权委托书原件）向采购代理机构或采购人提出质疑。采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复。

  - 招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示3个工作日，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。

  - 供应商认为采购过程中和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。

  - 供应商在法定质疑期内应一次性提出对同一采购程序的质疑。

九、其他

成交服务费

  - 成交方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳成交服务费。

  - 成交服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定八折收取，按差额定率累进法计算，以成交通知书中确定的成交总金额作为收费的计算依据。

  - 成交服务费的货币为人民币。

  - 成交服务费应包含在最后报价中，不在报价中单列。

  - 成交服务费以转账或现金的形式支付。招标代理服务费汇入账号：

户  名：广东中凯工程管理咨询有限公司

账  号：1060 1651 6010 0023 51

开户行：广发银行股份有限公司东莞松山湖支行

磋商文件的解释权

32.1本磋商文件的解释权在采购人及采购人委托的采购代理机构。

第三部分  用户需求书

第一章 商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★合格供应商 | 1.供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）。 3.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5.供应商具有在有效期内的通信工程施工总承包叁级或以上资质，并具有在有效期内的安全生产许可证。（须提供资质证书和安全生产许可证复印件加盖公章） 6.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于磋商截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） 7.本项目不接受联合体参加磋商。 |
| 2 | ★工期 | 2个月 |
| 3 | ★保修 | 1.本项目缺陷责任期为：2年。缺陷责任期自实际竣工日期起计算。 2.工程质量保修范围、期限和责任：投产后的合同保修期内若发现施工质量问题，由成交人负责保修，如成交人在规定的时间内没有安排或没有完成保修工作，采购人有权安排修复工作，其费用可从质量保证金中支付，其最高额一般不超过工程质量保证金。 （1）工程质量保修范围：工程承包范围内的所有工程内容。 （2）属于保修范围的项目，成交人应在接到通知后的7天内派人保修。 （3）发生紧急抢修事故的，成交人在接到通知后，应2小时内到达事故现场抢修。 （4）在国家规定的工程合理使用期限内，成交人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地行政主管部门，由设计单位提出保修方案，成交人应立即实施保修。 （5）质量保修完成后，由采购人组织验收。 3.因采购人原因造成的返修，其修理费由双方另行协商。 |
| 4 | ★付款方法和条件 | 付款方法和条件具体详见第四部分合同格式第五条。 1.安全文明施工费 （1）安全文明施工的内容及范围，以现行广东省统一工程计价依据的规定为准，同时尚需符合东莞市关于安全防护、文明施工措施管理的相关规定。 （2）安全文明施工费预付金额、支付办法和抵扣方式： 当工程承包合同签定提交请款报告后 30 天内，支付50%；其余费用按照施工进度以及采购人、成交人共同核定的安全措施落实情况支付。 （3）安全文明施工费专款专用，成交人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则采购人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，因此造成的损失和延误的工期由成交人承担。 2.进度款支付 （1）工程进度款的支付根据每期计量工程价款的80%（减去抵扣的款项所得金额）支付，工程进度款（含安全文明施工费）支付达合同总价（含安全文明施工费）的80%时，不再按进度付款，待竣工验收合格且结算审核完毕办理结算手续后支付至工程结算价款的97%，剩余工程结算价款在颁发缺陷责任期终止证书后无息清算。如果根据造价主管部门或（和）政府审计部门审核结果须要扣回成交人相关合同款项的，成交人必须无条件按照采购人通知的时限和金额退回相关款项。 （2）按《关于印发<广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法>的通知》（粤人社规【2015】3号）、《关于调整我市建设工程人工动态工资参考价的通知》（东建函〔2007〕202号）、《关于印发<东莞市建设工程工人工资支付分账管理实施细则>的通知》（东建市〔2017〕30号）、《转发广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》（东建市【2019】38号）等规定，本项目实行定额人工费专户支付工人工资制度。相关文件如有更新，以最新发布的文件规定为准。 ①工程合同总价已含的定额工日工资的总额为：人民币（大写）壹拾伍万叁仟叁佰贰拾元伍角玖分（¥153320.59元）。 ②成交人应通过工人工资支付专用账户支付工人工资，本项目的工程进度款中的工人工资部分将拨入工人工资支付专用账户，按工程项目列清，专款专用。 |
| 5 | ★报价要求 | 本项目采用工程量清单的报价方式，为单价合同，投标报价包括但不限于本项目招标范围内的人工费、材料费、机械费、保险费、税金、利润、项目验收费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。供应商填报的投标报价须在规定的最高投标限价内，否则视为非实质性响应而予以拒绝。 1.供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和总额价。投标人没有填入单价、合价或总额价的工程细目，采购人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中。供应商在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价采购人将不予接受，严重者将视为重大偏差，其投标将被拒绝。 2.供应商因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由供应商承担，并包含在所报的单价或总额价内。 |
| 6 | ★分包情况 | 本项目不可分包。 |
| 7 | 合同条款 | 供应商实质响应合同各条款。 |
| 8 | 重要说明 | 磋商文件中注明“★”号的为重要要求或关键指标，对这些重要要求或关键指标的任何负偏离或不相应，被认定为响应无效: |

第二章 技术需求书

在《用户需求书》中所提供的项目特征描述及要求，其目的仅仅是为了使供应商更加准确地了解招标要求，不构成对投标单位所报品牌的任何约束；供应商所投产品参数应不低于《用户需求书》中的要求。按照设计图进行施工，确保达到设计方案中工程用料及效果，如清单与设计图不符，应以设计图为准。（供应商报名现场自带U盘拷贝设计图）

## 一、项目情况

1、公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程在原莞深高速黄江出入口基础上进行改扩建，改造后为菱形互通式公交，其中公常公路主线改造长度1167米，莞深高速改建匝道总长656.39米，新建匝道桥178.2米/2座，需对施工范围内军用光缆进行迁改。

2、项目范围：公常公路X232与莞深高速交汇点改造工程国防光缆迁改设计长度约为2公里。在施工红线外侧，沿X232道路新建光缆管道约1.1公里，并新敷设一条48芯光缆至原有管道接头盒位置，长度约为2公里。

## 二、项目预算

详见另附：公常公路X232与莞深高速交汇点改造工程国防光缆迁改工程招标控制价。

## 三、项目要求

1、先新建通信管道，待通信管道施工完毕，然后按一一对应的原则在通信管道内铺设新的光电缆，最终由光缆权属单位将现状通信管道内光电缆的通信业务割接至新建管道内的光电缆上，确认无误后，再将通信线路拆除。工程实施全过程不中断通信，一次迁改到位。根据道路施工的实际情况，保证通信线缆不影响道路施工和权属单位通信服务不受施工影响。

2、本项目施工开挖前应首先对地下管线进行复测，并做好现状管线的保护工作，并在确定设计管线能顺利接入现状管线或现状管线能顺利接入设计管线后，方可施工。并把发现的现状管线及时接入响应的系统，使整个系统能正常运行。设计管线与现状管线交叉时注意现状管线的保护，如遇特殊情况，应及时与采购人商量，合理妥善解决。

3、所有通信井均按有地下水施工。机动车道下通信井井盖采用重型球墨铸铁井盖，人行道及绿化带下阀门井井盖采用轻型球墨铸铁井盖。检查井室壁外0.5米范围内用6%水泥石粉渣分层回填，密实度要求同道路路基密实度并不低于95%。通信井在路面或人行道上井顶标高以实际路面为准，并做到与路面平接；在绿化带上其井顶标高应高出地面0.05米。

4、管道应敷设在承载力达到管道基础支撑强度要求的原状土地基或经处理后回填密实的地基（地基承载力特征值不小于100kPa）上，开槽时应根据实际情况采取降水措施，保证干槽施工；开槽后按规定验槽，对基地不满足设计要求的地段应进行处理，地基处理同时需与道路路基处理相结合，并满足道路路基要求。

5、管沟回填从管道基础部位开始到管顶以上0.7米范围，必须用人工回填、夯实，严禁使用机械推土滚压回填。

## 四、现场安全防护设施、安全责任

1、成交人须负责整个项目所有的施工任务包括材料设备的采购、施工、保护及保修，不论是永久性质的或是临时性质的。

2、成交人需按有关规定办理保险，施工时注意安全、防止对人身造成伤害，安全工作由中标单位自行负责。在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，采购人对成交人雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备）的损失或损害不予赔偿；采购人也不承担成交人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他任何法律责任。

3、本项目为室外施工，成交人在施工组织设计中必须有专项干扰、噪声及环保措施、安全文明措施且必须符合东莞市安全文明工地标准。

4、成交人应保证提供的设备、材料是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符规定要求。成交人必须对交付的项目在质量免费保修期内及有偿保修期外承担质量保修责任。

## 五、项目质量控制标准和使用材料的要求

1、项目质量控制标准的要求

①本项目质量验收标准按国家颁发的技术规范及相应的分项施工质量验收规范执行。质量等级为合格或以上标准。

②项目的技术要求按有关国家和省市有关规范及现行行业标准。成交人在施工中如果项目质量不符合要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交人须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

③项目完工后采购人可根据需要由第三方机构进行检测，如因中标单位未按图施工或施工质量未达规范要求，导致检测验收结果不合格，从而造成的采购人损失和返修费用由成交人承担。

2、使用材料和设备要求

①所有材料均应符合相关国家标准以及行业标准，须符合采购文件和图纸的设计要求，须保证为没有缺陷的优等品，对不符合要求的材料不得进入施工现场。

②成交人须在合同规定时间内按照图纸、采购文件、响应文件和采购人要求提供相应品牌的材料实物样板，不得以找不到材料等为由，要求更换材料和施工工艺，影响整体工程。如发现货不对板和质量问题的，采购人有权拒绝使用，并由中标单位承担损失。

③采购人保留对本项目使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本项目进行独立检测的权利。

## 六、验收

1、验收工作由采购人（或采购人指定的单位）、成交人、权属单位共同进行。

2、迁改后管线需取得权属单位验收认可。

3、验收未通过的，采购人不得使用。采购人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由采购人承担责任。

4、成交人在执行现场生产、生活临时设施，应在送交验收报告后10天内全部撤离，做到工完场清。

## 七、其他要求

1、成交人应本着认真、负责态度组织技术队伍，做好迁改整治的工作落实方案。

2、成交人投标前应仔细勘察现场，若因供应商在投标前未到工程地点勘察或勘察不够仔细，导致在报价中或施工过程中，因对工程地点地质条件勘察得不够仔细，引起报价失误或施工中增加措施费用及导致工期拖延，采购人概不负责。

3、在合同期内，成交人因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由成交人独自承担其法律和经济责任，与采购人无关。

3、成交人无故停止工作,采购人有权按损失程度处以成交人合同总额3%的违约金给采购人。若无故停工累计达7天，采购人有权单方面终止合同。

八、图纸目录

# 第四部分  合同格式

合同编号：

公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

签订时间： 2020 年  月

签订地点：广东省、东莞市

合同协议书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规，合同双方就公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改的实施，在平等互利原则的基础上，经协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1.1建设项目名称：公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改

1.2工程建设地点或地段：广东省东莞市

1.3承包工程主要内容：公常公路X232与莞深高速交汇点改造工程国防光缆迁改设计长度约为2公里。在施工红线外侧，沿X232道路新建光缆管道约1.1公里，并新敷设一条48芯光缆至原有管道接头盒位置，长度约为2公里。详见施工图纸及工程量清单。

二、合同组成

合同文件组成内容包括：本合同协议书、中标通知书、用户需求书、投标文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）、施工图纸等。

三、工期

3.1工期为：2个月，计划开工日期为_____年___月__日，计划竣工日期为_____年___月__日，实际开工日期以发包人发布的开工日期为准，相应竣工日期根据实际开工日期相应顺延。

3.2由于不可抗力、设计变更及甲方原因造成的延期开工、停工，经甲方书面确认工期可相应顺延。属乙方原因造成的停工，工期不得顺延。

四、工程质量和安全目标

4.1工程质量符合：交竣工验收达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

4.2工程安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无重大安全事故。

五、合同价款及支付

根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价或总额价计算的签约合同价款：人民币（大写）_________（￥______），其中含安全文明施工措施费：￥______。本项目采用工程量清单的报价方式，为单价合同，合同价款包括但不限于本项目招标范围内的人工费、材料费、机械费、保险费、税金、利润、项目验收费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

5.1计量

5.1.1计量方法

工程的计量应以净值为准，除非合同条款另有约定。工程量清单中各子目的具体计量方法按工程量清单计量与支付规则有关规定执行。

工程量计量原则：只对完成的符合工程质量验收规范和设计要求的合格成品进行计量；对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，不予计量。

5.1.2总价子目的计量

本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。

5.2期中支付证书的申请和颁发

5.2.1工程进度付款支付期：以月为单位。

5.2.2承包人应在每个支付期结束后的7天内向发包人提交由承包人代表签署的已完工程款额报告和支付申请一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权得到的款额，包括分包人、指定分包人已完工程的价款。该支付申请的内容包括：

（1）已完工程的价款；

（2）已实际支付的工程款；

（3）本期间完成的工程款；

（4）本期间完成的计日工价款；

（5）本期间应支付的暂列金额价款；

（6）根据第5.3.1项规定本期间应支付的安全文明施工费；

（7）根据第5.4款本期间应扣留的质量保证金；

（8）根据合同约定，本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项；

（9）本期间应支付的工程款。

5.2.3发包人在收到上述资料后21天内予以确认，根据每期计量工程价款的80%作为支付额，向承包人发出期中支付证书。

单项变更工程价款应当同时满足以下条件才能申请作为合同工程进度款支付：

（1）已按规定的程序办理工程变更签证手续；

（2）变更工程已按要求完成施工，质量验收符合合同约定及工程质量验收规范，工程量已核实；

（3）单项变更工程价款已按规定经发包人或市财政局审核，并经发包人及承包人确认；

（4）单项变更工程价款的支付：属市财政局审核进度款的，按审定金额的70%进行支付；属市财政局审核工程变更预算或者发包人权限内（100万元以内）审核的工程变更，按审定金额的50%支付，余下进度款，在工程结算时清算。

发现以前签发的任何支付证书有错、漏或重复的，发包人有权在期中支付证书中修正以前签发的任何支付证书，承包人也有权提出修正申请。经合同双方当事人复核同意修正的，应在该支付期的进度款中支付或扣除。如果合同工程或其任何部分没有达到质量要求，发包人有权在任何期中支付证书中扣除相应价款。

5.3支付

5.3.1安全文明施工费

（1）安全文明施工的内容及范围，以现行广东省统一工程计价依据的规定为准，同时尚需符合东莞市关于安全防护、文明施工措施管理的相关规定。

（2）安全文明施工措施费的总金额为人民币（大写）_________（￥______）。

（3）安全文明施工费预付金额、支付办法和抵扣方式：

当工程承包合同签定提交请款报告后 30 天内，支付50%；其余费用按照施工进度以及发包人、承包人共同核定的安全措施落实情况支付。

（4）安全文明施工费专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，因此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

5.3.2进度款支付

工程进度款的支付根据每期计量工程价款的80%（减去抵扣的款项所得金额）支付，工程进度款（含安全文明施工费）支付达合同总价（含安全文明施工费）的80%时，不再按进度付款，待竣工验收合格且结算审核完毕办理结算手续后支付至工程结算价款的97%，剩余工程结算价款在颁发缺陷责任期终止证书后无息清算。如果根据造价主管部门或（和）政府审计部门审核结果须要扣回承包人相关合同款项的，承包人必须无条件按照发包人通知的时限和金额退回相关款项。

按《关于印发<广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法>的通知》（粤人社规【2015】3号）、《关于调整我市建设工程人工动态工资参考价的通知》（东建函〔2007〕202号）、《关于印发<东莞市建设工程工人工资支付分账管理实施细则>的通知》（东建市〔2017〕30号）、《转发广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》（东建市【2019】38号）等规定，本项目实行定额人工费专户支付工人工资制度。相关文件如有更新，以最新发布的文件规定为准。

①工程合同总价已含的定额工日工资的总额为：人民币（大写）_________（￥______）。

②承包人应通过工人工资支付专用账户支付工人工资，本项目的工程进度款中的工人工资部分将拨入工人工资支付专用账户，按工程项目列清，专款专用。

a）施工单位在建设项目开工前，在项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户，并在用工之日起15日内为每个工人办理工资个人账户，并建立劳动用工管理台账。

b）建设单位拨付工资款项方式为与工程进度款同期支付，且工资款按照每期支付工程量价款×合同中工人工资总额占合同总额的比例支付，且确保能足额支付工人工资。工程款（含安全文明施工费）支付达合同价（含安全文明施工费）80%时，工资款支付完毕。

本项目的工人工资支付专用账户如下：

户  名：                                。

账  号：                                。

开户行：                                。

c）开设的“工人工资支付专用账户”，承包人须与开户银行、发包人三方共同签署《建设工程领域工人工资专用账户监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管，监管协议格式参见东建市【2019】38号文件。

d）承包人应当建立用工管理台账，并指定专人负责建设项目的台账管理，真实准确记录工人名册、劳务合同、劳动合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付等信息，并在工地公示栏对工时、工资支付等信息进行公示。

③ 工程进度款的支付及工人工资的支付除按本款规定执行外，尚需按粤人社规【2015】3号文的规定执行，粤人社规【2015】3号文没有规定的内容，以最新发布的文件规定为准。

④工人工资支付及监管按《关于印发<广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法>的通知》（粤人社规【2015】3号）、《关于在莞承接工程支付工人工资保障措施的补充通知》（东建市〔2012〕32号）、《关于印发<东莞市建设工程工人工资支付分账管理实施细则>的通知》（东建市〔2017〕30号）等规定，承包人必须在签订合同前提供用于支付工人工资的工人工资支付专用账户，保证每月准时、足额发放工人工资。承包人每月发放的工人工资应在工地现场的公示栏上及时公布，公布内容必须包含应发工资和实发工资数额，并由负责人签名，若承包人未按要求公布工人工资的发布情况，发包人有权对承包人处予当月工资总额30%的违约金。承包人每次申请支付工程款前，必须将当月的工人工资支付情况报表上报发包人，否则暂停支付工程款。由于承包人未按发放工人工资的约定和有关规定支付工人工资（包括未足额支付和未及时支付、分包人的工人工资支付等）所造成的一切后果由承包人承担。经发包人及有关行政主管部门查证核实后，发包人有权对承包人处予拖欠工资总额30%的违约金，同时监督承包人全额发放拖欠的工人工资。对于造成严重后果者，报市建设行政主管部门处理，并保留终止合同的权利，同时发包人将追究承包人的违约责任，没收其履约担保。

⑤由于承包人的劳务分包单位没按相关发放工人工资的约定而拖欠或克扣工人工资，造成上访事件或引起劳资纠纷的，经发包人及有关行政主管部门查证核实后，如情况属实，无当正理由的，承包人除如数返还被拖欠工人工资外，发包人将对承包人处予被拖欠工人工资总额两倍数额的违约金。对于后果严重者，报市相关行政主管部门处理，并保留终止合同的权利，同时发包人将追究承包人的违约责任，没收其履约担保。

⑥由于承包人的原因使其员工(包括中标人使用的劳务分包员工等）引发上访、闹事、围堵、在公共场所非法聚集及其他群体性事件，造成社会影响的，视为承包人违约并由承包人承担相应的后果；承包人每次违约应向发包人支付人民币10,000元的违约金。

⑦若承包人在合同履行过程中出现工程质量事故、工期拖延、招标文件及合同中约定的违约处理、拖欠工人工资、拖欠材料款、不配合竣工验收、不配合结算等违约情况，发包人在经核查属实后，如提交履约保函的，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户，并从当期应付工程款中扣除相应款额偿付承包人所欠款额。承包人造成发包人损失的，发包人有权立即没收其履约担保，若造成损失的金额超过履约担保金额的，还应对超过部分予以赔偿。

⑧承包人须按《关于印发<东莞市建设领域工人工资保证金管理暂行办法>的通知》（东人发[2017]104号）规定的形式、额度和相关要求缴存建设领域工人工资保证金，相关费用由承包人负责，本项目实施过程中承包人出现拖欠工资问题时，按上述文件规定处理。

5.3.3工程进度款（含安全文明施工费）支付达合同总价（含安全文明施工费）80%时不再按进度付款，待竣工验收合格且结算审核完毕办理结算手续后支付至工程结算价款的97%，剩余工程结算价款在颁发缺陷责任期终止证书后无息清算。如果根据造价主管部门或（和）政府审计部门审核结果须要扣回承包人相关合同款项的，承包人必须无条件按照发包人通知的时限和金额退回相关款项。

5.4质量保证金

质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。发包人从施工部分的工程结算款中扣留质量保证金，扣留的比例为工程价款结算总额的3%。

在约定的缺陷责任期（包括延长的期限）终止且缺陷责任期终止证书签发后， 承包人提交请款报告后45天内，发包人将剩余的质量保修金（不计利息）一次返还给承包人。剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

5.5本项目竣工结算按如下规定办理：

按国家规定由承包人缴纳的各种税收已包含在本项目合同价款内，由承包人向税收部门支付。招标工程的总价、单价均以定标价为准，结算时不作调整（变更设计、增减工程及本合同约定可调整的费用除外）。

（1）工程竣工报告经发包人认可后三个月内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。承包人提交的结算报告应由本单位的注册造价工程师编审，并加盖注册执业专用章。如承包人不具备编制结算报告能力，可委托符合国家资质的工程造价咨询机构编制。结算审核时发现承包人提交的结算报告有错误的，按东莞市政府行政主管部门规定计算。其余按《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》（东财[2016]40号）规定执行。

（2）发包人、承包人双方对工程竣工结算价款发生争议时，按本条第（5）款规定或本合同关于争议的约定处理。

（3）结算审核过程中发现发包人、承包人或造价工程师的暂定结果或对于处理合同价款有错误的，由市财政局在结算中纠正。

（4）若因承包人原因导致不能按时移交完整的结算资料，承包人向发包人支付人民币20,000元/天的违约金，依此类推。

（5）按“关于印发《关于进一步加快政府投资建设项目工程结算进度的实施意见》的通知（东府办〔2011〕153号）”规定的单方定案机制处理工程结算争议。单方定案机制即发包人、财政部门可以通过一定的程序对市财审办公室审核结果予以确认，不需承包人对审核结果书面进行确认，从而完成建设工程项目的结算工作。发包人将采用单方定案机制处理以下三种影响工程结算进度的情况：

①承包人由于自身原因在工程竣工验收后的规定时间内，迟迟不提交结算资料给发包人进行初审的。

建设工程项目竣工验收后，承包人应于竣工验收报告确认次日起三个月内递交竣工结算报告及完整的结算资料。承包人逾期不提交结算资料的，发包人发函催促承包人，承包人应在收到催促函后10个工作日内提交明确、合理的书面答复。否则，对于因承包人自身原因在竣工验收报告确认次日起六个月内仍未提供结算资料的，发包人通过公告形式，包括在市一级官方报纸、网站上发布公告，再次催促承包人自公告之日起10个工作日内提供工程结算资料。

上述期限过后，如果承包人仍然没有提供结算资料的，发包人可以采取单方定案的方式，同时把相关情况报市财政局和市相关主管部门备案。发包人可以根据现有资料，委托有资质的造价咨询公司编制工程结算，经过发包人初审后报送市财审办公室审核，市财审办公室审核的结果由发包人、市财政局盖章确认，完成建设工程项目的结算工作。

造价咨询公司编制工程结算的费用由承包人负担，该费用先由发包人支付，再从市财审办公室审核的工程结算价款中扣除。

②市财审办公室完成工程结算审核后发出征求意见稿，承包人由于自身原因在规定时限内迟迟不对初步审核结果提出反馈意见的。

经市财审办审核后出具工程结算初审意见稿，承包人自收到审核结算书起应在10个工作日内作出书面反馈。对于承包人逾期不反馈，经发包人发函催促，承包人自收到审核结算书起45个工作日仍不反馈的结算项目，可以采取单方定案的方式，由发包人、市财政局联合发公告，包括在市一级官方报纸、网站上发布公告，再次催促承包人自公告之日起10个工作日内反馈意见。上述期限过后，如承包人仍未反馈的，发包人、市财政局对审核结果盖章确认，完成建设工程项目的结算工作。

③承包人对市财审办公室的审核结果有异议但不能提出有效依据却又迟迟不愿确认的。

经过工程造价管理部门召集发包人、财政部门、承包人进行调解，经过调解后，如承包人仍对调解后结果不予确认又提不出相关依据，对此发包人、财政部门可以先行对审核结果盖章确认，完成建设工程项目的结算工作。

（6）其他未尽事宜按《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）、东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市财政性资金基本建设投资评审管理办法》（东府办[2018]114号）、《东莞市财政性资金投资管理暂行办法》（东府〔2003〕126号）、《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》（东财[2016]40号）、《市财政性资金投资的房屋建筑和市政基础设施工程项目严重不平衡报价修正行办法》（东财[2007]267号）的规定执行。

5.6结算款的支付

承包人提交竣工结算报告及完整的结算资料后，经发包人或东莞市财政局按东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市财政性资金基本建设投资评审管理办法》（东府办[2018]114号）等规定要求审核确定工程结算款后方可申请支付结算款。发包人收到结算款支付申请后28天内支付。

5.7最终清算款

在合同约定的缺陷责任期（包括延长的期限）终止且缺陷责任期终止证书签发后， 承包人提交请款报告后45天内，发包人将剩余的质量保修金（不计利息）作为最终清算款，一次返还给承包人。

5.8合同价款调整

合同履行期间，出现工程变更事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

5.8.1变更的估价原则

因变更引起的价格调整按照下列约定处理：

(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可在合理范围内参照类似价格变更合同价款；

(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按省、市相关行业主管部门颁布的工程造价计价规定及投标当月的人工、材料价格计算预算价，按报价浮动率下浮后确定变更工程价款。变更工程项目的材料价格应执行市相关行业主管部门颁布的参考信息价；市相关行业主管部门没有颁布的，参考周边城市相关行业主管部门颁布的信息价以及本地的市场价格确定；各市相关行业主管部门没有颁布的，由发包人会同东莞市财政局、相关行业主管部门通过市场调查确定；有关工程造价计价规定不明确的以及计价定额缺项的，由市相关行业主管部门予以明确以及制定补充定额。

报价浮动率L=（1-中标价÷经审核的招标控制价）×100%，上式中标价及经审核的招标控制价均不含单列部分的安全文明施工费。

5.8.2 调整承包人报价偏差的方法

承包人应对工程量清单的单价按国家相关定额进行均衡报价，不得将先期施工的项目报价过高，而将后期施工的项目报价过低；也不得将可能增加工程量的项目报价过高，而将可能减少工程量的项目报价过低。对于变更增减工程中对应工程项目存在严重不平衡报价时，变更增减工程应按调整后的单价执行。严重不平衡报价的应当按如下原则进行修正和处理：承包人投标工程量清单项目填报的综合单价(PO)与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价(P1)偏差超过一定幅度时，即当P0＜P1×(1-L)×(l-15%)或P0＞P1×(1+15%)时（L为报价浮动率），承包人填报的综合单价P0视为严重不平衡报价。

严重不平衡报价应按照如下规定调整：

（1）当P0＜P1×(1-L)×(l-15%)时，该类项目的综合单价按照P1×(1-L)×(l-15%)调整。

（2）当P0＞P1×(1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1×(l+15%)调整。

调整后的综合单价只是作为变更增减工程结算单价的依据，合同内完成工程量价款的计价应按调整前中标人投标单价执行。

5.8.3合同价款调整程序：施工中发生工程变更，承包人应严格按照发包人批准的变更设计文件，进行变更施工。工程合同价款发生调整时，承包人应在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人，发包人按财政投资项目规定程序进行审核和支付。

六、双方义务

6.1甲方义务：

6.1.1开工前15日内组织设计单位、承包单位对施工图设计进行审定，并向乙方提供完整的施工图设计文件。

6.1.2提供水、电等施工条件，并协助乙方协调解决工地仓库、办公及生活用房。

6.1.3办理施工所在地如穿越铁路、公路等所需各种证件、批件，处理工程中应由甲方解决的其它问题。

6.1.4按时办理拨款和结算。

6.1.5组织工程竣工验收。

6.2乙方义务：

6.2.1认真审阅施工图设计文件，参加施工图设计会审，编制施工组织设计，做好施工准备工作。

6.2.2开工前检查落实施工条件。

6.2.3严格按审定的施工图设计进行文明施工，保证工地设备和人身安全，确保工程质量，按期报送施工进度表；履行合同条款，如期完工。

6.2.4按照政府主管部门规定提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，办理工程竣工结算。

6.3保密条款

甲乙双方保证对在履行本合同过程中所获悉的属于对方的商业秘密、技术秘密、相关资料所记载的信息，以及其他经营管理信息予以保密。未经一方同意，另一方不得向任何第三方泄露。无论本合同是否生效、被撤销、变更、解除或终止，双方仍须执行本保密条款。

七、适用法规、标准

7.1本项目适用国家法律、法规及政府主管部门相关规定。

7.2技术标准执行政府主管部门各专业施工及验收技术规范。

7.3其他：

八、验收

8.1乙方应认真按照本合同确认的验收办法规定的技术标准、规范、设计和会审纪要的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接收甲方人员的检查检验。检验不合格，属乙方原因导致返工修改的费用由乙方承担。

8.2隐蔽工程在隐蔽前由乙方自检合格后，由乙方通知甲方到现场检验，经双方检验合格，办理隐蔽工程文件签证手续，该文件作为竣工资料的组成部分，竣工验收时不再对已签证的隐蔽工程内容进行验收。验收不合格，乙方在限定工期内修改后重新验收。

8.3工程竣工验收，应以施工及验收规范、施工图设计、会审纪要、工程变更单为依据。

8.4竣工验收时，乙方向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告。甲方在收到乙方送交的竣工验收报告并确认后七日内组织验收，经验收合格十日内签署竣工验收报告。

8.5、验收工作由甲方、乙方、权属单位等共同进行。迁改后管线需取得权属单位验收认可。

8.6本工程要求的验收类型为：

（1）二步验收。经初验合格签字之日，工程移交甲方管理，经试运行期满，终验合格签字之日为竣工日期。

（2）一步验收。工程验收合格签字之日为竣工日期，同时工程移交甲方管理。

8.7、验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。

8.8、乙方在执行现场生产、生活临时设施，应在送交验收报告后10天内全部撤离，做到工完场清。

九、变更

9.1变更的范围和内容

合同内设计变更工程是合同承包范围不可分割的一部分，承包人应按发包人提供的变更工程设计图纸及发出的变更指令完成施工。

每项变更可包括：

(1)对合同中任何工作的工程量的改变（此类改变并不一定必然构成变更）；

(2)任何工作质量或其他特性上的变更；

(3)工程任何部分标高、位置和(或)尺寸上的改变；

(4)省略任何工作，除非它已被他人完成；

(5)永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料或服务，包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作等；

(6)工程的实施顺序或时间安排的改变。

承包人不应对永久工程作任何更改或修改，除非且直到发包人发出指示或同意变更。

9.2变更程序

设计变更程序应执行东莞市政府、市财政局、发包人以及发包人行业或（和）上级主管部门关于工程项目变更管理相关办法的规定。本项目的工程签证按《关于印发<东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法>的通知》（东财[2016]40号）的规定执行，承包人应按规定做好相关工作。

变更程序按照发包人及相关规定的要求执行，按先审批后执行的原则进行管理，按权限进行审批。

合同工程发生变更，合同双方当事人应遵循下列程序实施工程变更的相关工作。

（1）合同工程可能发生或发生第8.1款所列情形工程变更时，可依据下列情况及时提出。

1）合同工程可能发生变更的，可向承包人发出变更意向书，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。承包人应在收到变更意向书后的7天内，书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间、修改内容和所需金额等在内的实施方案。发包人应在收到实施方案后的7天内予以答复；同意承包人提交的实施方案的，应在收到实施方案后的14天内发出变更指令。

2）合同工程发生变更的，发包人至少提前14天以书面形式向承包人发出变更指令，并提供变更的施工设计图纸及其说明等资料。

3）承包人收到发包人为实施合同工程所提供的施工设计图纸和文件，经检查认为存在变更的，可向发包人提出书面建议并报发包人审批；发包人确认存在变更的，发包人应在收到承包人书面建议后的14天内发出变更指令。不同意作为变更的，发包人书面答复承包人。

4）若承包人收到发包人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即说明原因并附详细依据。合同双方当事人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

（2）承包人应在收到变更指令或变更意向书后的14天内，向发包人提交工程变更报告。报告内容应包括变更原因、合同约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的施工设计图纸及其相关说明。

变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的要求。发包人认为有必要时，可要求承包人提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。

（3）发包人在收到承包人工程变更报告后，应及时对报告内容予以核实，并在收到报告后的14天内予以确定或提出修改意见。发包人在收到承包人工程变更报告后的14天内未确定也未提出修改意见的，视为承包人提交的工程变更报告已被认可。

（4）承包人应在发包人确定工程变更报告后的7天内，按照发出的变更指令及时组织实施变更工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

十、保修

10.1本项目缺陷责任期为：2年。缺陷责任期自实际竣工日期起计算。

10.2工程质量保修范围、期限和责任：投产后的合同保修期内若发现施工质量问题，由承包人负责保修，如承包人在规定的时间内没有安排或没有完成保修工作，发包人有权安排修复工作，其费用可从质量保证金中支付，其最高额一般不超过工程质量保证金。

（1）工程质量保修范围：工程承包范围内的所有工程内容。

（2）属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。

（3）发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应2小时内到达事故现场抢修。

（4）在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

（5）质量保修完成后，由发包人组织验收。

10.3因发包人原因造成的返修，其修理费由双方另行协商。

十一、安全

11.1甲方有权对乙方的安全措施及落实情况进行检查监督，对乙方的安全隐患有权提出并要求乙方整改。

11.2乙方应严格按照安全生产操作规程及甲方的要求进行作业，应采取措施防止各类生产安全事件的发生。乙方因安全问题造成甲方、乙方或第三方人员伤亡或财产损坏，或造成通信阻断，应由乙方负责赔偿并承担相关法律责任。

11.3现场安全防护设施、安全责任：

（1）乙方须负责整个项目所有的施工任务包括材料设备的采购、施工、保护及保修，不论是永久性质的或是临时性质的。

（2乙方需按有关规定办理保险，施工时注意安全、防止对人身造成伤害，安全工作由中标单位自行负责。在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，甲方对乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备）的损失或损害不予赔偿；甲方也不承担乙方与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他任何法律责任。

（3）本项目为室外施工，乙方在施工组织设计中必须有专项干扰、噪声及环保措施、安全文明措施且必须符合东莞市安全文明工地标准。

（4）乙方应保证提供的设备、材料是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合规定要求。乙方必须对交付的项目在质量免费保修期内及有偿保修期外承担质量保修责任。

十二、违约

合同一方违反本合同约定，违约方应当按合同法规定和本合同约定承担违约责任：

12.1任何一方如单方无故解除本合同的，违约方需向守约方退回已收取的费用，并且向守约方支付合同金额10%的违约金。

12.2甲方无正当理由逾期付款，应当根据逾期支付天数、拖欠货款金额和同期全国银行间同业拆借中心公布的人民币贷款市场报价利率（LPR）短期贷款利率计算支付违约金，最高支付合同总金额15%的违约金。

12.3合同期限内，若因甲方原因导致工程逾期，工期相应顺延。若因甲方违约造成本项目无法完成，则甲方已支付费用不能退换。乙方有责任在合同终止及收取应得的费用后将已完成的成果移交给甲方。

12.4如乙方未按照招标文件要求和投标文件承诺投入相应的人员和设备，按每人每日2000元和每台设备每台班2000元甲方计付违约金。

12.5如乙方接到甲方要求人员进场的通知5 天后仍未安排相关人员进场，从第6 天算起扣除乙方每日2000元的违约金。

12.6如果乙方在施工过程中，未满足按照招标文件、本项目涉及相关行业的相关技术规范要求的，按每次2000元向甲方计付违约金。

12.7如乙方提供的货物（设备）、材料以及本项目最终其他所有成果不符合招标文件、本合同以及相关行业标准的，每发现一处扣除乙方2000元的违约金，甲方有权要求乙方限期整改，至本项目所有成果符合合同约定的标准为止。如乙方多次重做均无法符合合同约定标准，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额15%的违约金，如违约金不足以弥补甲方因乙方逾期所造成的损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

12.8如乙方未按约定时间交付本项目，每逾期一日，按3000元/日向甲方计付违约金，逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，并要求乙方支付合同总金额15%的违约金，如违约金不足以弥补甲方因乙方逾期所造成的损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

12.9合同期限内，若因乙方违约造成本项目无法完成，乙方须退还全部已收费用，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

12.10保修期内乙方未按照招标文件、投标文件承诺、合同文件的相关要求提供保修的，按每次2000元向甲方计付违约金。

12.11乙方违约导致甲方因追究乙方违约行为所产生的律师费、诉讼费等，均由乙方承担。

12.12甲方有权在应向乙方支付的合同款项中扣除因乙方原因的违约金。

12.13乙方实际施工进度明显落后于总进度计划，经甲方书面提出修改施工进度计划要求，乙方逾期未修正或未按修正后的进度计划进行施工时，甲方有权单方解除合同。

12.14未经甲方同意，乙方擅自变更原设计、施工方案、设备、材料等，甲方可视为乙方为违约，乙方必须负责按原计划、施工方案进行整改，所发生的费用，全部由乙方承担，若因此给甲方带来损失，应赔偿因此造成的经济损失。

十三、不可抗力

13.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后10天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

13.3因不可抗力致使合同不能或没必要履行的，合同终止，双方不负任何责任。

十四、争议解决方式

在合同履行过程中发生的与本合同有关的争议，双方首先应友好协商解决，协商不成的，双方同意将争议按照下列第（2）种方式解决：

（1）提交______仲裁委员会仲裁；

（2）依法向东莞市第一人民法院起诉。

十五、合同份数及生效

15.1本合同一式    份，其中甲方   份，乙方   份，采购代理机构 壹 份，财政部门壹 份（须在合同签订之日起7个工作日内递交），具有同等法律效力。

15.2本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

十六、其他约定事项

16.1本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.2在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

或                                    或

其委托代理人（签字）：                其委托代理人（签字）：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

签约时间：2020年   月   日

签约地点：广东省东莞市

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改的项目法人东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“发包人”）与该项目的

（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人（盖公章）：                       承包人（盖公章）：

东莞市交通投资集团有限公司

法定代表人（签名）：                     法定代表人（签名）：

或                                       或

其委托代理人（签字）：                   其委托代理人（签字）：

签订时间、地点：    年   月    日于东莞

甲方监督单位：                           乙方监督单位：

（盖章）                                 （盖章）

安全生产合同

为在公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人（盖公章）：                       承包人（盖公章）：

东莞市交通投资集团有限公司

法定代表人（签名）：                     法定代表人（签名）：

或                                       或

其委托代理人（签字）：                   其委托代理人（签字）：

签订时间、地点：    年   月    日于东莞

# 第五部分  响应文件格式

一、价格文件格式

正本/副本

公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改

（采购编号：441900-202005-0021001001-0004）

价格文件

（封面格式仅供参考）

报价单位全称：

报价单位地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

日    期： 2020 年   月

附件1. 报价总表格式

报价总表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 报价内容 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改 |  | 其中含安全文明施工措施费为33583.74元，包含的定额人工费总额为153320.59元 |
| 总报价 | 大写： |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：      年    月    日

注：1.总报价大小写不一致，以大写为准。

2.总报价以人民币元为单位，保留到小数点后两位。

3.本项目采用工程量清单的报价方式，为单价合同，投标报价包括但不限于本项目招标范围内的人工费、材料费、机械费、保险费、税金、利润、项目验收费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。供应商填报的投标总报价≤最高投标限价¥1,013,331.27元（其中含安全文明施工措施费为¥33,583.74元，包含的定额人工费总额为¥153,320.59元），否则视为非实质性响应而予以拒绝。

附件2. 工程量清单格式

1、本项目的工程量清单另册装订，随磋商文件一同发放，其内容包括：工程量清单报价表1份共6页，详见采购人发出的工程量清单。

2、投标报价的工程量清单必须使用采购人发出的工程量清单。供应商在采购人发出的工程量清单上填报报价等内容。所填报的报价等内容要求手写，填报内容如出现修改，必须在改动处加盖单位公章或由投标人的法定代表人或者其委托的代理人签字确认。

3、工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量不得更改或删除，不能出现缺项、缺页。表中注明可复印填写的表格供应商根据需要自行复印后，作为工程量清单的一部分在其上填报内容。不接受供应商自己另行编制的“工程量清单报价表”。

4、价格文件“报价总表”中的总报价大写与工程量清单“工程量清单汇总表”中的合计金额，这两个报价须一致。

5、工程量清单须加盖供应商的公司法人公章，填报完成后附在后面。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：      年    月    日

### 二、商务技术文件格式

正本/副本

公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程国防光缆迁改

（采购编号：441900-202005-0021001001-0004）

响应文件

（封面格式仅供参考）

报价单位全称：

报价单位地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

日    期： 二〇二〇年   月

附件1. 响应书格式

响应书

致：

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    [采购编号：　　　　　　　]的磋商邀请，我方：    （供应商名称）    作为供应商正式委托　（受采购人全名，职务） 代表我方进行有关本次磋商的一切事宜。

在此提交的响应文件，正本套，副本套，唱标信封份，包括如下等内容：

1．价格文件；

2．商务、技术文件；

3．唱标信封。

我方己完全明白磋商文件的所有条款要求，我方在此申明并同意：

（—）我方决定参加采购编号为　　　　　　的磋商；

（二）全部货物之供应和相关服务的报价总价（详见报价表）；

（三）本响应文件的有效期自磋商截止日后90天有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括相关资料及修正文（如有），对本项目磋商文件的所有内容已清楚，接受本磋商文件的所有条款及要求；我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权利。

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与磋商有关的任何其它数据或信息；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（七）我方如果中选，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（八）所有与本次招标有关的函件请发往下列地址：

供应商地址：                                 邮编：

联系电话：　　　　　　　　　　               传真：

供应商名称（加盖公章）

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日　　　期：

附件2. 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

致：

供应商名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：年月 日

经 营 期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日      期：年 月 日

须附：法定代表人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

附件3. 授权委托书格式

授权委托书

致：

本人  （姓名） 系     （供应商名称）    的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         　　  （项目名称） [采购编号：]响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。

代理人无转委托权

供应商名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

受托代理人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日      期： 年 月 日

须附：授权代理人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

注：如法定代表人投标不需附本表。

附件4. 承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了                    项目（采购编号：            ）磋商文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交响应文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

供应商名称（加盖公章）

供应商地址：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件5. 资格申明格式

资格申明

广东中凯工程管理咨询有限公司：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（采购编号）的磋商邀请，参与磋商，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按磋商文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚磋商文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

二、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东中凯工程管理咨询有限公司（采购代理机构）。

供应商	授权签字人

名称：                          	姓名：

地址：                          	职务：

邮编：                          	签名：

传真：                              电话：

附件6. 供应商基本情况说明格式

供应商基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称： 电话号码：

2、地    址： 传    真：

3、注册资金： 经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介:

7、公司财务情况：(如有请提供会计师事务所的审计报告)

【价格单位：（人民币）元】

| 年 度 | 总资产（元） | 资产负债率（%） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、供应商获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。（并根据磋商文件评分标准内容自行提供相关证明材料）

供应商名称（加盖公章）

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件7. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

广东中凯工程管理咨询有限公司:

本公司参加 项目（采购编号：）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本政府采购项目采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件8. 业绩表格式

业绩表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人及联系方式 | 完成情况 | 备注 |

注：根据评分标准要求提供相关的业绩等证明材料。

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件9. 拟投入本项目人员表格式

拟投入本项目人员表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求提供相关证明材料。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件10.技术方案格式

技术方案

投标人名称：                   项目编号：

供应商应根据磋商文件要求编制技术方案：

1、施工实施方案

2、项目进度计划

3、质量水平及保证措施

4、安全、文明作业方案

5、其他

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件11. 商务差异表格式

商务差异表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 磋商文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 响应 情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、商务条款内容包括但不限于合格供应商条件、工期、保修、付款方式、报价、说明、分包、磋商有效期、合同条款内容等要求。

3、不论出于何种原因此表未填写，供应商都被认为已清楚了解磋商文件商务条款的内容并对商务要求作全面响应。

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件12. 技术参数差异表格式

技术参数差异表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应内容 | 响应情况 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、供应商应按照磋商文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件13. 磋商保证金汇入情况说明

磋商保证金汇入情况说明

：

本单位已按  （项目名称）（采购编号： ）的磋商文件要求，于年月日前以 （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称： ，帐号： ,开户银行： ）。

供应商磋商保证金的汇款情况：（详见附件－磋商保证金进帐单）汇出时间：年月日；

汇款金额：（大写）人民币 元整

（小写）￥ 元。

汇款帐户名称：（必须是磋商时使用的单位名称）

帐    号： （必须是磋商时使用的帐号）

开户银行： 银行 省 市(分行/支行)

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

磋商保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：磋商保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；2、本说明及磋商保证金汇款凭证复印件（加盖公章）在响应时放入唱标信封内。

附件14. 成交服务费承诺书

成交服务费承诺书

广东中凯工程管理咨询有限公司：

本公司 (投标人名称)   在参加在贵公司举行的 (项目名称)  项目(采购编号： )采购中如获中标，我公司保证在收到“成交通知书”并与采购人签订采购合同后10天内，按要磋商文件第二部分第31条的有关规定，向贵公司交纳成交服务费。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付给我司的合同款项中代为扣付。

特此承诺!

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件15. 小型或微型企业声明函

小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加（采购人）　的（采购项目）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、小型或微型企业磋商时须提交本函并注明企业类型；监狱企业磋商时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件。

2、非小型或微型企业磋商时不需要填写此声明函。

3、此函随同价格文件和商务技术文件一起装订。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

附件16. 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：此函随同价格文件和响应文件一起装订，非残疾人福利性单位投标时不需要提供此声明函。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

附件17. 无条件不可撤销履约保函

无条件不可撤销履约保函

银行或担保机构编号：

致：（下称受益人）

鉴于 （地址：，下称 “承包人” ）已保证按 合同（合同编号：）中规定的义务履行合同。

根据上述合同约定，承包人应向受益人提供一份金额为合同总价人民币元（RMB 元）的无条件不可撤销银行履约保函，作为承包人履行上述合同的担保。

我方 （银行或担保机构名称），受承包人的委托，不仅作为连带责任保证人而且作为主要的责任人，无条件和不可撤销地同意在受益人出具本保函原件且提出因承包人没有履行上述合同规定，而要求扣划保证金的书面要求后，为受益人扣划金额不超过人民币          （RMB元）的保证金，无须受益人出具证明或陈述理由。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求受益人应首先向承包人索要上述款项。我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函从上述合同签订之日起到合同完成并结算完毕后30天内保持有效。

保证人：（盖章）

负责人：（签字）

联系人：         联系电话：

日期：    年    月    日

（本保函失效后，请将原件退回我行或担保机构注销）

说明：供应商在磋商时不需提交正式保函，在响应文件中盖投标人公章确认保函格式即可，中标人签订合同时提交正式保函。

附件18. 退履约保证金申请表格式

退履约保证金申请表

金额单位：人民币元

供应商名称（盖章）：                            联系人：             电话：

| 采购人名称 |  | 联系人： 电话： |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构名称 |  |
| 采购项目名称 |  | 采购编号 |  |
| 采购金额 |  | 中标（成交）通知书编号 |  |
| 采购合同签订时间 |  | 项目验收时间 |  |
| 采购人： 本项目我公司已按合同规定履约完毕，现申请将履约保证金退回，请予以办理。履约保证金请退回以下账户： |
| 申请退回的履约保证金额： | 小写:￥ 元 | 大写： |
| 账户名称： | 申请人签章 |
|  | 法定代表人 | 项目负责人 |
| 开户银行： |  |  |
| 账号： | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 采购人意见 | 采购人签章 |
|  | 负责人 | 项目负责人 |
|  | 年 月 日 | 年 月 日 |

注：本格式只作参考，采购人可根据公司实际调整。

三、质疑函格式

质疑函

广东中凯工程管理咨询有限公司：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：  邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：  邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

证据目录清单

| 序号 | 证据名称 | 证据来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

四、唱标信封

唱标信封内装：

（1）响应书复印件加盖公章

（2）供应商营业执照复印件加盖公章

（3）供应商法定代表人授权书复印件加盖公章

（4）报价总表复印件加盖公章

（5）磋商保证金汇入情况说明加盖公章及银行汇款凭证复印件加盖公章

（6）或保函

五、无线胶装样式

### 六、磋商评审流程

1、组织开标：供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。采购代理机构组织开标。

2、组织磋商小组：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

3、初步审核：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

4、磋商：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但变动部分不得低于磋商文件的相关要求或不利于采购人，并应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

5、提交报价：磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

6、综合评分：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

7、评审报告：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。