桥头镇桥东路南五街（东太湖路）

工程勘察设计

招标文件

招标编号：

招 标 人：  东莞市交通投资集团有限公司  （盖章）

签 发 人：                        （签字或盖章）

招标代理：        中量工程咨询有限公司  （盖章）

编 制 人：                        （签字或盖章）

2021  年    月    日

目   录

第 一 卷

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	13

第三章  评标办法	52

第四章  合同条款及格式	67

第 二 卷

第五章  发包人要求	135

第 三 卷

第六章  投标文件格式	143

# 第一章  招标公告

第一章 招标公告

桥头镇桥东路南五街（东太湖路）工程勘察设计招标公告

1.招标条件

本招标项目桥头镇桥东路南五街（东太湖路）工程已由东莞市品质交通千日攻坚行动总指挥部批准建设，项目业主为东莞市交通投资集团有限公司，建设资金来自财政资金（资金来源），出资比例为 100% ，招标人为东莞市交通投资集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的  勘察设计  采用  资格后审方式  进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点、规模

2.1.1建设地点：东莞市

2.1.2规模：桥头镇桥东路南五街北起省道S120和县道X310交汇处，南止莞番高速桥头东互通处（东太湖出口），全长约1756.065m，采用城市主干道标准兼一级公路功能，设计速度60km/h，采用双向六车道的断面形式，红线宽度为36m。工程对现状道路双向四车道进行拓宽改造、部分新建桥梁和道路，同时改造树池及人行道，完善配套管线设施，建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、电力工程、照明工程、通信工程、桥梁工程等。项目估算总投资为1.49亿元，其中建安费1.19亿元。上述建设方案及工程规模为暂定，最终以上级部门批复为准。

如果上述桥头镇南五街（东太湖路）工程的建设方案及工程规模发生变化（最终以上级部门批复为准），发包人有权要求设计人无偿修改设计方案，并保质保量按时完成设计任务，配合发包人直至完成工程建设，设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

具体方案情况请见本公告附件。

2.2 勘察设计服务期限

2.2.1勘察设计周期预计4个月：（1）中标通知书签发后 30 天（日历日）内，提交初步设计文件（含勘察、测量、物探外业工作、旧路检测报告、专题研究报告及效果图（含建设方案整体效果展示，沿线景观、慢行系统、智慧交通设施、地下管线综合等效果图）、概算编制）送审稿 20 份；

（2）根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，对各设计文件进行修改完善，提交初步设计文件最终稿（含概算） 20 份；

（3）初步设计文件评审后45天（日历日）内，提交施工图设计文件（含外业工作以及初步设计评审后修编工作、施工组织方案设计、效果图（含建设方案整体效果展示，道路景观、沿线绿化景观、慢行系统地下管线综合等实施效果图）、预算（含清单预算、三级清单）送审稿 20 份；

（4）施工图设计评审后，对施工图设计文件进行修编，提交最终稿施工图设计文件20份，预算（含清单预算）、工程量清单 20 份；

2.2.2配合服务：从工程开工起至工程所有施工标段完成结算为止。施工期暂定12个月（以实际工期为准），缺陷责任期 2 年。

2.3 招标范围及标段划分

本次招标共分1个标段类别1个标段，具体见下表：

| 标段类别 | 标段 | 里程范围 | 长度 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C类 （土建与交通工程） | / | / | 1756.065m | 1、主要范围为路基、路面、桥梁、涵洞、路线交叉、排水工程（含雨水、污水）、沿线道路设施、电气工程、交通工程、景观绿化、智慧交通设施及环保工程的勘察设计，并提供效果图（含道路景观、沿线绿化景观、慢行系统、地下管线综合等）。 2、主要内容包括两阶段勘察设计、工程勘察、工程测量、物探、编制概预算、交通安全设施工程（含声屏障、隔声窗、隔油池等环保设计）、施工配合服务及后续服务工作等，效果图（含道路景观、沿线绿化景观、慢行系统、地下管线综合等），积极协助甲方编制相关汇报材料（如PPT、建设方案效果图及展板等）。 特别提示：(1)招标范围内的施工图阶段勘察设计工作内容为暂定工作内容，中标设计人在完成初步设计阶段勘察设计后，招标人将根据实际情况决定是否采用EPC（施工图设计及施工）模式招标，若采用EPC模式招标，招标人将另行委托EPC中标单位开展施工图阶段的勘察设计工作，将取消中标设计人的施工图阶段的勘察设计工作内容和扣除减该部分费用（初步设计阶段设计费用收费比例为45%、初步设计阶段的勘察费用根据实际开展的勘察工作量和中标下浮率（即中标下浮率=1-中标总价/最高投标限价）计算），请各投标人（设计人）充分考虑上述相关风险和费用。 (2)本工程除了上述工作内容外，还需要进行旧路检测，由承包人支付相关费用，请在投标报价时综合考虑该费用。 |

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须同时具备

（1）勘察资质：工程勘察综合类甲级，或者同时具备工程勘察专业类岩土工程乙级（包含岩土工程勘察）以及工程测量乙级共两个专业类资质；

（2）设计资质：工程设计综合甲级 ，或者同时具备工程设计市政行业道路专业甲级资质以及桥梁专业乙级资质。

（3）类似工程的设计业绩，并在人员等方面具有相应的设计能力。

3.2本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任；

（6）联合体牵头人必须具有本招标公告第3.1款第（2）项规定的设计资质（完全符合设计资质的要求）资质，联合体所有成员（含牵头人）数量不得超过 2个；

3.3本项目的勘察设计咨询中标单位及与其存在利害关系的单位均不得参加本项目的勘察设计投标。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。

3.5在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均不得参加投标。

4. 技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 不给予 （给予或不给予）经济补偿。

给予经济补偿的，招标人将按如下标准支付经济补偿费： / 。

5.招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2021年    月   日至2021年   月   日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：30时至11：30时，下午14：00时至16：00时（北京时间，下同），登录广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn），进行网上投标登记，同时将相关资料（见5.2项）盖单位公章彩色扫描件发送至113237522@qq.com，并同时拨打招标代理联系电话进行登记。网上投标登记及上述相关资料的电子邮件经招标代理确认后以电子邮件或邮寄的方式将招标文件及相关文件的电子版（或纸质版）发出。以联合体形式参加投标时，须由联合体牵头人提交上述资料进行投标登记和获取招标文件，如果投标人未按本款规定进行投标登记和领取招标文件的，招标人将拒绝其投标。

5.2投标登记领取招标文件时需提供以下资料：

（1）单位介绍信（或授权委托书）原件扫描件（盖单位公章）；

（2）经办人身份证（正、反面）复印件扫描件（盖单位公章）；

（3）联合体协议书原件扫描件（以联合体参加投标时须提交，盖单位公章）；

（4）《投标登记申请表》原件扫描件（盖单位公章）（广州公共资源交易中心网站自行下载）。

5.3招标文件每套售价 / 元，售后不退。

6.投标文件的递交及相关事宜

6.1 招标人将不组织工程现场踏勘及投标预备会。

6.2 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2021年  月  日   时  分， 投标人应于当日  时  分至  时  分将投标文件递交至广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。

6.3 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网（http://www.gzzb.gd.cn）和广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn）及东莞市交通投资集团有限公司官方网站（http://www.dgjtjt.com.cn）上发布。本公告在各媒介发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网发布的文本为准。

在规定的投标登记期间，如某个标段领取招标文件的投标人不足3家时，招标人依法有权选择以下任一方式：（1）在广州公共资源交易中心网（http://www.gzzb.gd.cn）发布公告延长领取时间，在延期领取时间内，已领取的资料仍有效并可自行补充资料，未领取招标资料的投标人可根据公告的约定进行领取；（2）依法重新组织招标。

8.联系方式

招 标 人：东莞市交通投资集团有限公司   招标代理机构：中量工程咨询有限公司

地    址：东莞市莞樟路东城段199号     地 址：东莞市东城区君豪商业中心1103

邮    编：523120                      邮    编：523129

联 系 人：林志森                       联 系 人：叶丽霞

电    话：0769-28091690                电    话：0769-23130736（转281）

传    真：     /                        传    真：   /

2021年   月  日

附件1：资格审查条件附录1至附录4

附件2：评标办法

附件3：项目概况

以上附件可从发布公告的网站媒介上下载。

欢迎主动参与扫黑除恶工作，积极举报涉黑涉恶线索。重点举报内容：一是强揽项目、围标串标、恶意竞标；二是强迫交易、堵路阻工、敲诈勒索，干预项目实施；三是徇私舞弊，为黑恶势力充当保护伞；四是煽动群众闹事缠访，聚众扰乱公共秩序；五是公共资源交易领域其它涉黑涉恶问题。举报电话：东莞市交通运输局扫黑办0769-22002528，东莞市交通运输局，0769-22002153。

附件1：资格审查条件附录1至附录4（详见招标文件中相应内容）

附件2：评标办法（详见招标文件中相应内容）

- 附件3：项目概况

（一）项目概况路线走向、线路长度、桥涵等基本情况

桥头镇桥东路南五街北起省道S120和县道X310交汇处，南止莞番高速桥头东互通处（东太湖出口），全长约1756.065m，采用城市主干道标准兼一级公路功能，设计速度60km/h，采用双向六车道的断面形式，红线宽度为36m。工程对现状道路双向四车道进行拓宽改造、部分新建桥梁和道路，同时改造树池及人行道，完善配套管线设施，建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、电力工程、照明工程、通信工程、桥梁工程等。项目估算总投资为1.49亿元，其中建安费1.19亿元。

上述建设方案及工程规模为暂定，最终以上级部门批复为准。

如果上述桥头镇南五街（东太湖路）工程的建设方案及工程规模发生变化（最终以上级部门批复为准），发包人有权要求设计人无偿修改设计方案，并保质保量按时完成设计任务，配合发包人直至完成工程建设，设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包含在合同总价中，发包人不另行支付。本工程勘察设计费最终财政审定价为准，采取“据实支付”的原则进行支付。

二、设计周期

### 勘察设计周期及提交成果

本款约定为：

（1）中标通知书签发后后 30 天（日历日）内，提交初步设计文件（含勘察、测量、物探外业工作、旧路检测报告、专题研究报告及效果图（含建设方案整体效果展示，沿线景观、慢行系统、智慧交通设施、地下管线综合等效果图）、概算编制）送审稿 20 份；

（2）根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，对各设计文件进行修改完善，提交初步设计文件最终稿（含概算） 20 份；

（3）初步设计文件评审后 45 天（日历日）内，提交施工图设计文件（含外业工作以及初步设计评审后修编工作、施工组织方案设计、效果图（含建设方案整体效果展示，道路景观、沿线绿化景观、慢行系统地下管线综合等实施效果图）、预算（含清单预算、三级清单）送审稿 20 份；

（4）施工图设计评审后，对施工图设计文件进行修编，提交最终稿施工图设计文件20份，预算（含清单预算）、工程量清单（含三级清单） 20 份；

（5）施工现场配合服务：从工程开工起至工程所有结算完成为止。施工期暂定12个月（以实际工期为准），缺陷责任期 2 年。

（6）除上述几点要求提交纸版设计成果外，设计人还要提交最终稿设计文件及预算（含清单预算）、工程量清单（含三级清单）等的电子版，图纸要提供CAD（可修改、未锁定版本）和PDF电子版（或word文件），效果图要提供源文件（可修改、未锁定版本）便于后期实施使用；

（7）设计人应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，全部存档图纸（包括地质勘察报告、变更设计文件）的光盘两张；

（8）设计人提交的全部设计文件（包括变更设计文件、测量资料、物探报告、地质勘察报告、设计图纸）的电子文档应为AUTOCAD文件，同时提供设计图纸PDF文件（或word文件），造价文件必须提供造价主管部门可直接导入的文件格式。

发包人视情况有权要求设计人加快设计，提前提交设计勘察报告、设计文件（含效果图）、专题研究报告、最终成果计算书等。设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

发包人要求在项目设计过程提供效果图（含道路景观、沿线绿化景观、慢行系统、地下管线综合等），设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

发包人有权要求设计人协助编制相关汇报材料（如PPT、建设方案效果图及展板等）。设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

三、旧路检测

表 1路基路面检测参数及频率（水泥混凝土路面）

| 序号 | 检测内容 | 检测方法 | 计价单位 | 现要求检测工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面破损状况检测 | 人工+视频图像法 | km*车道 | 0.8*4 | 板底脱空+接缝传荷+顶面回弹模量参数按每公里/车道200块板，抽取5%的板，每块板按3点计算；实际检测时按设计部门要求或进行抽检。 |
| 2 | 板底脱空+接缝传荷+顶面回弹模量 | 落锤式弯沉仪 | 点 | 96 |  |
| 3 | 钻芯取样 | 取芯机 | 个 | 3 |  |
| 4 | 芯样厚度及强度分析 | 万能压力机 | 处 | 3 |  |

# 第二章  投标人须知

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：东莞市交通投资集团有限公司 地 址：东莞市莞樟路东城段199号 邮 编：523120 联系人：林志森 电 话：0769-28091690 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：中量工程咨询有限公司 地 址：东莞市东城区君豪商业中心1103 联系人：叶丽霞 电 话：0769-23130736（转281） 传 真：/ 电子邮箱：113237522@qq.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 桥头镇桥东路南五街（东太湖路）工程勘察设计 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 东莞市 |
| 1.1.6 | 标段建设规模 | 详见招标公告 |
| 1.1.7 | 标段投资估算 | 项目估算总投资为14917.07万元。 （上述投资估算为暂定，最终以上级部门批复为准）。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 勘察设计服务期限 | 详见专用合同条款的规定 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 设计文件质量满足国家、省、市相关规范要求。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力及信誉 | 资质条件：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 项目主要人员要求：见附录4 其他要求：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | / |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：投标预备会召开之日2天前（本项目不设投标预备会） |
|  |  | 形式：/ |
| 1.11.1 | 分 包 | □不允许 ( 允许，允许分包的工程：现状道路检测、景观绿化、智慧交通设施工程和环保工程等勘察设计。 对分包人的资格要求： （1）检测类对分包人的资格要求：具有相应的工程试验检测资质，同时具有CMA资质认定证书且证书附表中检测项目涵盖所需检测项目内容； （2）其他工程对分包人的资格要求：符合分包内容的相应资质。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件补遗书（说明、澄清） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 投标截止时间 15 日前 |
|  |  | 形式：传真或电子邮件 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 以传真或电子邮件等书面补遗书形式向所有已获取招标文件的投标人发出，投标人必须保证获取招标文件时填报的联系电话、传真号码和电子邮箱的正确、真实、可用。如投标人填报的联系电话、传真号码和电子邮箱不正确、不可用，导致未能接收到招标人发出的招标文件澄清，一切后果由投标人自负。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） 形式：传真或电子邮件。投标人在收到招标人发出的招标文件澄清后，需将招标文件澄清接收确认函传真或发电子邮件至招标代理。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 以传真或电子邮件等书面补遗书形式向所有已获取招标文件的投标人发出，投标人必须保证获取招标文件时填报的联系电话、传真号码和电子邮箱的正确、真实、可用。如投标人填报的联系电话、传真号码和电子邮箱不正确和不可用，导致未能接收到招标人发出的补遗书，一切后果由投标人自负。补遗书是招标文件的组成部分。补遗书按时间先后顺序编号，对所有投标人都具有约束力。补遗书与招标文件不一致的部分以补遗书为准。如果前后发出的补遗书的内容不一致时，以后发出的补遗书为准。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） 形式：传真或电子邮件。投标人在收到招标人发出的招标文件澄清后，需将招标文件澄清接收确认函传真或发电子邮件至招标代理。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家及广东省、东莞市现行的税法相关规定执行。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | (总价 □单价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 (有，最高投标限价4155669元（其中含暂列金额0元），其中勘察费限价953259元（包含旧路检测费），设计费限价3202410元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | （1）如果上述桥头镇南五街（东太湖路）工程的建设方案及工程规模发生变化（最终以上级部门批复为准），发包人有权要求设计人无偿修改设计方案，并保质保量按时完成设计任务，配合发包人直至完成工程建设，设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包含在合同总价中，发包人不另行支付。 （2）招标范围内的施工图阶段勘察设计工作内容为暂定工作内容，中标设计人在完成初步设计阶段勘察设计后，招标人将根据实际情况决定是否采用EPC（施工图设计及施工）模式招标，若采用EPC模式招标，招标人将另行委托EPC中标单位开展施工图阶段的勘察设计工作，将取消中标设计人的施工图阶段的勘察设计工作内容和扣除减该部分费用（初步设计阶段设计费用收费比例为45%、初步设计阶段的勘察费用根据实际开展的勘察工作量和中标下浮率（即中标下浮率=1-中标总价/最高投标限价）计算），请各投标人（设计人）充分考虑上述相关风险和费用。 （3）本工程除了上述工作内容外，还需要进行旧路检测，由承包人支付相关费用，请在投标报价时综合考虑该费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算120日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求，投标保证金的金额： 8 万元 投标保证金可采用的其他形式： 无 ； 招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：广州公共资源交易中心； 开户银行：中国建设银行广州天润路支行； 账 号：44001583404059333333。 财务负责人联系方式：详细咨询广州公共资源交易中心财务部门。 投标保证金的补充要求： 1、投标保证金必须由投标人基本账户一次性汇入上述账号，投标保证金的缴纳建议可分以下步骤进行： （1）投标人应从其最新登记备案的基本账户将保证金按次汇入该账户。投标人可登陆交易中心网站查询汇款到账情况。 （2）款项到账后，投标人在完成投标登记申请后至保证金递交截止时间前登陆交易中心网站，在交易系统中将汇入的投标保证金与投标项目进行绑定，绑定成功后才能被认定为完成缴交投标保证金。 （3）投标人须登陆广州公共资源交易中心网站投标人投标保证金管理界面打印投标保证金缴款凭证，并将投标保证金缴款凭证装订在投标文件中。 2、投标保证金的具体操作应以广州公共资源交易中心最新公布的关于投标保证金操作的最新规定为准，请投标人自行查实和按照广州公共资源交易中心的最新规定办理。 3、采用现金或支票方式：投标保证金到达招标人指定账户时间为递交投标文件截止时间2天前（以到账时间为准）； 2、采用银行保函时，出具保函的银行级别：必须由投标人的基本账户开户银行开具，若基本账户开户银行不能开具，必须由上级银行出具并附相关证明材料，否则视为无效。且银行保函原件、公证书（原件，仅国内非东莞市行政区域内的银行出具投标保函时提供）在递交投标文件时单独（不需密封）递交，其复印件装订在投标文件中。对投标人所提交的“银行保函”经核实出现以下情况的，作自动弃权处理：①函件上未注明联系电话或注明的内容不真实的； ②担保的有效期或金额不符合要求的；③担保的格式或内容不符合要求的。 □不要求 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则及退还 | 按照广州公共资源交易中心的相关规定执行。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （4）串通投标；或 （5）评标、中标候选人公示、签订合同前等环节因作假而被取消中标资格；或 （6）因投诉属实取消投标资格的；或 （7）其他违反规定、妨碍公平竞争准则的行为；或 （8）投标人以他人名义投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为；或 （9）经查实有行贿舞弊、串通抬价、以致损害国家或他人利益者；或 （10）投标人提交虚假资料或无效资料中标，影响中标结果的；或 （11）招标文件规定的其他没收投标保证金情况。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | (无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2016 年 2 月 1 日至投标文件递交截止之日止 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | (不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数： 2 份 是否要求提交电子版文件： 是，1份电子文件(按4.1.1款规定提交) 其他要求：1、电子文件【含第一信封以及第二信封均以彩色扫描 PDF电子文档形式存档，电子文档要求与书面打印版一致，能够正常打开和使用，扫描内容清晰可辨】拷贝至投标人自备的U盘或光盘中密封在第二个信封（报价文件）中。 2、副本可以为正本的复印件。 3、投标文件正本中所有复印件均指彩色扫描件或彩色复印件。 4、根据粤发改稽察【2018】442号《关于印发<广东省工程建设项目招标投标信息公开目录>的通知》要求，须公开中标候选人的投标文件，公开的主要内容详见该通知规定，故投标人扫描的投标文件商务内容要求清晰可辨，若投标人被推荐为中标候选人，其投标文件将由招标人或其委托招标代理机构进行公开，请各投标人确保投标文件电子版资料与书面投标文件的一致性，以及投标资材料的真实性、准确性、完整性，承担相关责任。 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | / |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 勘察设计招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： 投标文件第二个信封（报价文件）封套： 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 勘察设计招标第二个信封（报价文件）投标文件 在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 投标人名称： 投标人地址： 备注：封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | □否 (是，退还时间：开标会议现场退还。 以下情况将退还投标文件： （1）逾期送达的或者未送达指定地点的； （2）按规定提交合格的撤回确认书的投标文件； （3）投标文件未密封的； （4）不符合本须知前附表附录3要求的投标人； （5）已按规定提交投标保证金的合格投标人递交的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标，此时如所有投标文件均未被开启时，投标文件将原封退还投标人。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间 投标文件第一信封（商务及技术文件）开标地点： 同递交投标文件地点 投标文件第二信封（报价文件）开标时间： 在第一个信封评审完成后，暂定 2021年 月 日 时 分。 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：广州公共资源交易中心 （暂定） 具体第二个信封（报价文件）开标时间、地点如有变动，招标代理将另行电话通知，请各投标人保持手机联系畅通和接到通知后1小时内到达开标地点，否则因此而造成的后果由投标人自行承担。 投标人未参加开标会的视为默认开标结果。 |
| 5.2.1 | 第一个信封（商务及技术文件）开标程序 | （4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：随机启封，逐一公布 |
| 5.2.3 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | （4）密封情况检查：检查报价文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：随机启封，逐一公布 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由招标人代表和有关专家组成，成员人数为五人或以上单数，专家人数不得少于成员人数的三分之二； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 原则上3名（评标办法规定的特殊情况除外） |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网、东莞市交通投资集团有限公司官方网站 公示期限：3个日历日 公示的其他内容：评标报告及中标候选人信息。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 (否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 中标通知书发出的形式：以书面形式发出。 中标结果通知发出的形式：在广东省招标投标监管网、东莞市交通投资集团有限公司官方网站及广州公共资源交易中心网（http://www.gzzb.gd.cn）进行公告，不再通知未中标的投标人，投标人应密切留意网站的有关公告信息。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介 | 广州公共资源交易中心网（http://www.gzzb.gd.cn）、广东省招标投标监管网、东莞市交通投资集团有限公司官方网站 |
| 7.7 | 技术成果经济补偿 | (不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 7.8.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： (要求，履约保证金的形式： (银行履约保函或政府融资担保机构出具的履约担保或保险公司出具的履约担保【财政投资项目适用条款】 (履约保证金 履约保证金的金额：10 ％签约合同价 采用银行保函时，出具保函的银行级别：国内大型商业银行支行或以上级别机构出具的无条件不可撤销的履约保函。 履约担保应由银行支行级（含）以上机构或政府性融资担保机构或保险公司出具的无条件不可撤销的履约担保，并符合如下要求： 采用银行履约保函时，出具履约担保的银行级别为中标人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的支行级或以上级别的分支机构； 采用政府性融资担保机构出具保函时，该机构净资产须不低于3亿元，并在本地区域内具有较丰富的承保经验以及良好的承保记录； 采用保险公司保函时，保险公司所提供的建设工程保证保险条款应当经过中国保监会批准，备案或注册，并在本公司门户网站主动公开单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）； 非东莞市行政区域内的担保机构出具的履约担保需经担保机构所在地公证机关公证并出具公证书，执行本款时所发生的费用由中标人承担。 中标人所选择的担保机构出现丧失担保资质或索赔拒付行为的，中标人必须及时更换该担保机构出具的工程担保。 银行履约保函、政府融资担保、保险公司出具的履约担保不能对受益人的索赔设定任何的限制条件和免责条款，并应注明是无条件不可撤销，承诺收到的受益人书面通知后无须受益人出具任何证明或陈述理由即可为受益人支付保证金。 □不要求 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：中共东莞市纪委监委驻市交通运输局 纪检监察组 电 话： 0769-22002111 交通主管监督部门：东莞市交通运输局 地 址：东莞市东城区立新交通大厦五楼 电 话：0769-22002153、22002157 传 真：0769-22002150 邮政编码：523125 招标人监督部门：东莞市路桥投资建设有限公司党群监察部 地 址：东莞市东城区桑园狮龙路13号 电 话：0769-28091669、0769-28091680 邮政编码：523119 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | (否 □是，具体要求： |

续上表

| 需要补充的其他内容 |
| --- |
| 1.4.4 | 投标人须知正文 第1.4.4项中（1）目中的“招标项目所在地”指“广东省”。 |
| 2.3.3 | 投标人须知正文补充2.3.3 项，内容如下： 2.3.3 补遗书（包括本须知其他条款中提及的补遗书）是招标文件的组成部分。补遗书按时间先后顺序编号，对所有投标人都具有约束力。补遗书与招标文件不一致的部分以补遗书为准。如果前后发出的补遗书的内容不一致时，以后发出的补遗书为准。为使投标人在编写投标文件时有合理的时间纳入上述补遗书的内容，必要时招标人可酌情延长投标截止时间，并以补遗书形式通知所有投标人延后投标截止时间。 |
| 3.1.1 | 投标人须知正文3.1.1项补充以下内容： 投标人须知3.1.1项规定的内容必须使用招标文件第六章“投标文件格式”提供的格式或大纲，并且符合“投标文件格式”中提到的相关要求。 |
| 3.5.2 | 投标人须知正文第3.5.2项内容修改如下： “近年完成的类似项目”具体时间要求见投标人须知前附表。 设计业绩：“近年完成的类似项目情况表”应同时附中标通知书、合同协议书复印件、经行业主管部门（或项目建设单位或审图机构）出具的“初步设计或施工图设计已审查（或评审或审批或批复或备案或咨询）”材料； 勘察业绩：“近年完成的类似项目情况表”应同时附中标通知书、合同协议书复印件、经行业主管部门（或项目建设单位或审图机构）出具的初步设计或施工图设计或勘察成果文件已审查（或评审或审批或批复或备案或咨询或验收）的材料。 如上述资料均不能反映资格审查条件和评标办法要求的各项指标要求的，还应补充提供项目业主或主管部门开具的证明材料。所有证明材料复印件逐页加盖投标人单位章。 |
| 5.1 | 投标人须知正文第 5.1 款修改如下： 5.1开标时间和地点 5.1.1招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，并提交以下资料： （1）法定代表人身份证明书原件（仅法定代表人到会时提供）； （2）授权委托书（仅授权委托人到会时提供）； （3）到会人员身份证原件； （4）投标保函原件（如果采用投标保函作投标担保时提供），投标保函公证书原件（仅国内非东莞市行政区域内的银行出具投标保函时提供）； （5）联合体协议书原件（以联合体参加投标时须提交）。 5.1.2招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，邀请所有投标人的投标人的法定代表人（或授权委托人）参加，若投标人未派法定代表人或授权委托人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。 |
| 5.2.3 | 投标人须知正文第5.2.3条款第（5）项细化如下： 按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封，招标人应当在评标结束后及时将第二信封原封退还投标人。公布标段名称、投标人名称、投标报价（若投标函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准）及其他内容，并记录在案。 |
| 10.3 | 投标人须知正文增加第10.3款： 10.3 如果推荐的第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或因被投诉经查证属实取消中标资格的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人,或重新组织招标，以此类推。但第一中标候选人的投标保证金不予退还,以此类推。 |
| 10.4 | 投标人须知正文增加第10.4款： 10.4 如果开标后至中标通知书发出前，中标候选人发生投标人须知1.4.4（1）至（6）的情形，按否决其投标处理； 中标候选人应及时、主动书面告知招标人，否则由中标候选人承担一切责任和后果，发生以上情况时，招标人按推荐中标候选人排名顺序依次确定中标人，或重新组织招标。 |
| 10.5 | 投标人须知正文增加第10.5款： 10.5 本招标文件中所有 “类似工程”均指新建或改、扩建的城市主干道或城市快速路项目。在采用新建的城市道路项目完工业绩时，对于城市道路改、扩建中的新建桥梁或隧道工程业绩也应认可。 |
| 10.6 | 投标人须知正文增加第10.6款： 10.6若投标人在递交投标文件期间，出现采取不正当手段妨碍其他投标人投标的过激行为，或出现在开标会现场扰乱招投标市场秩序的行为，招标人有权将投标人此行为上报省级交通（住建）主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统或者住建部门的相关信用管理系统。 |
| 10.7 | 在投标人须知正文增加第10.7款： 10.7招标文件中如无特别说明，土建工程路基、路面里程长度均不扣减桥隧构造物长度。 |
| 10.8 | 在投标人须知正文增加第10.8款： 10.8若投标人在递交投标文件期间，出现采取不正当手段妨碍其他投标人投标的过激行为，或出现在开标会现场扰乱招投标市场秩序的行为，招标人有权将投标人此行为上报省级交通（住建）主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统或者住建部门的相关信用管理系统。 |
| 10.9 | 在投标人须知正文增加第10.9款： 本招标文件中提到的“发包人”即为本工程的招标人，“承包人”即为中标通知书中确认的中标人。 |
| 10.10 | 在投标人须知正文增加第10.10款： 投标人拟参加投标会的人员须符合《广州公共资源交易中心关于做好疫情防控期间公共资源交易活动的通知》的相关规定，如在投标会举行前，疫情防控指挥部门、交易中心或相关主管单位如对疫情防控有最新要求，投标人须根据最新要求进行配合。 |
| 10.11 | 投标人须知正文增加第10.1款： 10.11中标人在领取中标通知书前需向广州公共资源交易中心缴纳公共资源交易服务费，具体按广州公共资源交易中心相关规定执行。 |
| 本项目集中载明的否决投标条款表 |
| 序号 | 条款来源及 条款号 | 否决投标情况说明提醒 |
| 一 | 招标公告 |  |
| 1 | 3.2 | （3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投 |
| 2 | 3.3 | 本项目的勘察设计咨询中标单位及与其存在利害关系的单位 均不得参加本项目的勘察设计投标。 |
| 3 | 3.4 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。 （注：单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。③管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。） |
| 4 | 3.5 | 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均不得参加投标。 |
| 5 | 5.1 | 凡有意参加投标者，请于2021年 月 日至2021年 月 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：30时至11：30时，下午14：00时至16：00时（北京时间，下同），登录广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn），进行网上投标登记，同时将相关资料（见5.2项）盖单位公章彩色扫描件发送至113237522@qq.com，并同时拨打招标代理联系电话进行登记。网上投标登记及上述相关资料的电子邮件经招标代理确认后以电子邮件或邮寄的方式将招标文件及相关文件的电子版（或纸质版）发出。以联合体形式参加投标时，须由联合体牵头人提交上述资料进行投标登记和获取招标文件，如果投标人未按本款规定进行投标登记和领取招标文件的，招标人将拒绝其投标。 |
| 6 | 6.3 | 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 |
| 二 | 投标人须知前附表 |  |
| 1 | 3.4.1 | 4、采用银行保函时，出具保函的银行级别： 无要求 ，但必须由投标人的基本账户开具，若基本账户银行不能开具，可由上级银行出具并附相关证明材料，否则视为无效。对投标人所提交的“投标保函”经核实出现以下情况的，作自动弃权处理：①函件上未注明联系人及联系电话或注明的内容不真实的； ②担保的有效期或金额不符合要求的；③担保的格式或内容不符合要求的。 |
| 2 | 10.4 | 如果开标后至中标通知书发出前，中标候选人发生投标人须知1.4.4（1）至（6）的情形，按否决其投标处理； 中标候选人应及时、主动书面告知招标人，否则由中标候选人承担一切责任和后果，发生以上情况时，招标人按推荐中标候选人排名顺序依次确定中标人，或重新组织招标。 |
| 三 | 投标人须知 |  |
| 1 | 1.12.2 | 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。 投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。 |
| 2 | 3.4.2 | 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 |
| 3 | 3.5.9 | 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报相关主管部门，计入不良信用行为记录。 |
| 4 | 3.6.1 | 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。 |
| 5 | 4.1.3 | 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 |
| 6 | 4.2.5 | 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。 |
| 7 | 7.9.1 | 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。 |
| 四 | 评标办法前附表 |  |
| 1 | 3.9.3 | 通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。 |
| 2 | 3.9.4 | 通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人在3个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足3个的，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。 |
| 五 | 评标办法 |  |
| 1 | 3.1.1 | 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的） |
| 2 | 3.4.1 | 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 |
| 3 | 3.4.2 | 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。 （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外； （3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； （4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。 |
| 4 | 3.4.3 | 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。 |
| 5 | 3.5.3 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 |
| 6 | 3.6.2 | 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。 （1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b.投标人之间约定中标人； c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标； d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 （2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； e.不同投标人的投标文件相互混装； f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 （3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件； e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便； f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 （4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； b.使用伪造、变造的许可证件； c.提供虚假的业绩； d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明； e.提供虚假的信用状况； f.其他弄虚作假的行为。 |
| 7 | 3.7.1 | 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。 |
| 备注：若上述“本项目集中载明的否决投标条款表”所列的“否决投标情况说明提醒”内容与招标文件中招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、投标文件格式等相应内容存在不一致的，以招标文件相应内容为准。 |

### 附录1   资格审查条件（资质最低条件）

企业资质等级要求

本次招标要求投标人须同时具备以下两项资质（接受联合体投标）： （1）勘察资质：工程勘察综合类甲级，或者同时具备工程勘察专业类岩土工程乙级（包含岩土工程勘察）以及工程测量乙级共两个专业类资质； （2）设计资质：工程设计综合甲级 ，或者同时具备工程设计市政行业道路专业甲级资质以及桥梁专业乙级资质。

注：以联合体形式参加投标的，若联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体的资质。

### 附录2   资格审查条件（业绩最低条件）

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 业绩 | 近5年内成功完成 1 项设计合同金额200万元或以上的类似工程设计。 |

注：1、上表中的“类似工程”和的认定标准详见招标文件第二章投标人须知前附表10.5款。

2、上表要求业绩指由投标人承接过的业绩（联合体投标时，上表要求的设计业绩，必须为联合体牵头人承接过的业绩）,投标人上级单位（如总公司、集团公司等）的业绩和投标人具备独立法人资格的下属机构的业绩均不予认定。若投标人提供的业绩证明为联合体业绩，则需提供联合体协议书等证明资料，无法界定其完成的工作量，此业绩不予认定。

3、上表中的“近5年”所指的具体时间要求详见招标文件第二章投标人须知前附表第3.5.2项。上表要求的业绩应是初步设计或施工图设计已审查（或评审或审批或批复或备案或咨询）的业绩，业绩的计算时间以行业主管部门（或审图机构）出具的初步设计或施工图设计已审查（或评审或审批或批复或备案或咨询）文件的签发时间为准。

4、上表中提到的业绩项目，新建或改、扩建的设计项目均予认可。

5、业绩证明材料的要求详见招标文件第二章投标人须知第3.5.2项。

### 附录3  资格审查条件（信誉最低条件）

信 誉 要 求

在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。

注：

1.以联合体形式参加投标的，上述要求联合体双方须同时满足。

### 附录4  资格审查条件（项目负责人最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 路桥相关专业高级工程师职称，近5年内作为项目负责人主持过1个合同段类似工程的设计工作。 |

注：

1.“路桥相关专业”指公路工程、桥梁工程、道路工程、道路与桥梁、桥隧工程、路桥工程、交通土建、公路与城市道路、市政路桥、公路与桥梁、隧道等相近专业，技术职称资格证书或注册执业资格证书所列明的专业为上述专业均符合要求。

2. 拟委任的项目负责人资格证明材料要求详见投标人须知前附表第3.5.4项。

3、上表中的“近5年”指2016年2月 1 日至投标文件递交截止之日止。

4、上表中的“类似工程”和的认定标准详见招标文件第二章投标人须知前附表10.5款。

### 附录5	资格审查条件(分项负责人最低要求)

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路专业负责人 | 1 | 相关专业大专或以上学历，路桥相关专业中级或以上技术职称，5年或以上工程设计经历。 |  |
| 桥梁专业负责人 | 1 | 相关专业大专或以上学历，路桥相关专业中级或以上技术职称，5年或以上工程设计经历。 |  |
| 给排水专业负责人 | 1 | 相关专业大专或以上学历，相关专业中级或以上技术职称，5年或以上设计经历。 |  |
| 电气专业负责人 | 1 | 相关专业大专或以上学历，相关专业中级或以上技术职称，5年或以上设计经历。 或 具有注册公用设备工程师（供配电），并注册于投标人本单位。 |  |
| 园林专业负责人 | 1 | 相关专业大专或以上学历，相关专业中级或以上技术职称，5年或以上设计经历。 |  |
| 工程地质勘察 分项负责人 | 1 | 相关专业大专或以上学历，相关专业中级或以上技术职称，5年或以上勘察经历。 或 具有注册土木工程师（岩土）执业资格，并注册于投标人本单位。 |  |
| 测量、物探分项负责人 | 1 | 相关专业大专或以上学历，相关专业中级或以上技术职称，5年或以上工程测量经历。 |  |
| 工程造价 分项负责人 | 1 | 关专业大专或以上学历，相关专业中级或以上技术职称，5年或以上工程造价经历，并具有注册造价工程师资格。 |  |
| 后续服务小组 负责人 | 1 | 必须由项目负责人或道路专业分项负责人兼任。 |  |
| 后续服务小组 成员 | 1 | 工程师职称，年龄在45岁或以下，有3年或以上市政设计经验，并且能够熟练运用AutoCAD绘图。 | 可由前期设计参与人员兼任 |

察设计注：1、本表所要求人员在投标时无需具体填报，中标人在进场前按照投标承诺向招标人提交实际投入的人员。

2、招标人有权根据标段的工程特点、工程量及工程进度情况要求中标人增加或减少相应的人员投入，由此不存在索赔问题。

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段勘察设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本标段建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 本标段投资估算：见投标人须知前附表。

#### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、勘察设计服务期限、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的勘察设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

#### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段勘察设计的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性勘察设计工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的范围仅限于工程设计中跨专业或有特殊要求的勘察、设计工作。招标人允许分包或不允许分包的工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第六章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；

（2）技术建议书不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）、（3）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出响应。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

#### 2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）拟分包项目情况表；

（6）资格审查资料；

（7）其他材料。

（8）技术建议书；

第二个信封（报价文件）：

（1）投标函；

（2）勘察设计费用清单。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写勘察设计费用清单相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，自行测算勘察设计费用。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“勘察设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

#### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、勘察资质证书副本、设计资质证书副本的复印件（招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件），投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、勘察资质证书副本、设计资质证书副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

3.5.2 “近年完成的类似项目”

设计业绩应是初步设计或施工图设计已审查（或评审或审批或批复或备案）的业绩，业绩的计算时间以行业主管部门（或审图机构）出具的初步设计或施工图设计已审查（或评审或审批或批复或备案）文件的签发时间为准。具体时间要求见投标人须知前附表。投标文件对应业绩的“近年完成的类似项目情况表” 应附以下两项证明材料复印件并加盖投标人单位章：①业绩合同；②行业主管部门（或审图机构）出具的初步设计或施工图设计已审查（或评审或审批或批复或备案）文件。上述证明材料复印件中应明确表述招标文件第二章“投标人须知前附表”附录2和第三章“评标办法前附表”所需的内容、指标、要求和时间等，如果上述证明材料不足以反映出全部业绩指标的内容时，投标人还需提供能反映相关指标的证明材料复印件并加盖投标人单位章。如投标人未提供上述业绩证明材料复印件或相关业绩证明材料复印件中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求）或评标办法评分标准（如有），则该项目业绩不予认定。

勘察业绩应是勘察成果文件已审查（或评审或审批或批复或备案）的业绩，业绩的计算时间以行业主管部门（或审图机构）出具的勘察成果文件已审查（或评审或审批或批复或备案）文件的签发时间为准。具体时间要求见投标人须知前附表。投标文件对应业绩的“近年完成的类似项目情况表” 应附以下两项证明材料复印件并加盖投标人单位章：①业绩合同；②行业主管部门（或审图机构）出具的已审查（或评审或审批或批复或备案）文件。上述证明材料复印件中应明确表述招标文件第二章“投标人须知前附表”附录2（如有）和第三章“评标办法前附表”所需的内容、指标、要求和时间等，如果上述证明材料不足以反映出全部业绩指标的内容时，投标人还需提供能反映相关指标的证明材料复印件并加盖投标人单位章。如投标人未提供上述业绩证明材料复印件或相关业绩证明材料复印件中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求）或评标办法评分标准（如有），则该项目业绩不予认定。

3.5.3 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件或网页打印件。

3.5.4“拟委任的项目负责人资历表” 应附以下证明材料复印件并加盖投标人单位章：

①项目负责人的身份证；

②项目负责人的职称资格证书；

③项目负责人的注册执业资格证书或最高学历证书（当职称资格证书未注明专业时提交）；

④投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料复印件；（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月）

⑤项目负责人具有相关业绩的证明材料[业绩证明材料应是行业主管部门（或审图机构）出具的初步设计或施工图设计的审查（或评审或审批或批复或备案）文件。如上述提交的文件无法证明项目负责人岗位情况的，还需提供其他证明材料]。

人员的专业以技术职称资格证书或注册执业资格证书或最高学历证书中列明的专业为准。

人员业绩的具体时间要求详见招标文件第二章“投标人须知前附表”附录4，投标人提供的项目负责人业绩设计图纸的审查（或评审或审批或批复或备案）文件的签发时间在“投标人须知前附表”附录4规定时间段范围内的，项目负责人业绩的时间符合要求。

如投标人未提供上述证明材料复印件或相关证明材料复印件中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求）或评标办法评分标准（如有），则该人员相应信息不予认定。

3.5.5 “拟委任的分项负责人汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录5规定的各专业分项负责人的相关信息。“拟委任的分项负责人资历表”（如有）中分项负责人应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人不允许更换。

3.5.8 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与实际情况保持一致。

3.5.9 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报相关主管部门，计入不良信用行为记录。

#### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术建议书的，视为提供备选方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关勘察设计服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中，投标函及对投标文件的澄清和说明应加盖投标人单位章，或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书应按第六章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第六章“投标文件格式”的要求。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅，其中技术建议书采用标准图框A3幅面，单独装订成册），编制目录并逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务文件、技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。报价文件的正本与副本以及投标文件电子版文件（如需要）应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件无需密封，在投标截止时间前单独随投标文件一同提交给招标人。

4.1.2 投标文件第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封和4.1.2项要求标识的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见第一章“招标公告”或“投标邀请书”。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。投标人少于3个的，投标文件当场退还给投标人。

4.2.4 投标人递交投标文件后，应在开标会议情况记录表上签字，同时招标人或招标代理机构负责接收投标文件的工作人员也应在开标会议情况记录表上签字确认收到该投标人的投标文件。

4.2.5 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

#### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、勘察设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，投标文件第二个信封（报价文件）不予开封，由招标人密封保存。

5.2.3 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）计算并宣布评标基准价；

（7）将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）退还给投标人；

（8）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.2.4 在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

（3）投标报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

招标人及其子公司、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

#### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对勘察设计质量要求、安全目标和勘察设计服务期限的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

#### 7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

#### 7.3 中标候选人履约能力审查

#### 7.3.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.3.2招标人在中标公示期间有权对中标候选人的相关人员的资格证等进行再次核实，若中标候选人提供了虚假资料，则按本须知第3.5款相关规定进行处理。

#### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

#### 7.5 中标通知

排名第一的中标候选人在中标公示结束且无投诉，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

#### 7.7 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

#### 7.8 履约保证金

7.8.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，出具保函的银行级别为国内大型商业银行支行或以上级别机构出具的无条件不可撤销的履约保函，非东莞市行政区域内的银行出具的履约保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书，执行本款时所发生的费用由中标人承担。履约保证金有效期至结算后30天内，如果中标人提交的履约保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，中标人应在原提交的履约保函有效期届满前15天内，无条件办妥保函延期手续，否则视为中标人违约，招标人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。

7.8.2 中标人不能按本章第7.8.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

#### 7.9 签订合同

7.9.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.9.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

招标人不得以压低勘察设计费、增加工作量、缩短勘察设计服务期限等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.9.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.9.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.9.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

#### 8. 纪律和监督

#### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

#### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5 投诉

8.5.1投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。对于按法规规定需要先提出异议的投诉，交通运输主管部门在受理投诉时要求投诉人递交提出异议的证明文件，已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，交通运输主管部门不予受理。投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的，或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的，或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，交通运输主管部门应当予以驳回，并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。行政监督部门接到对招标投标活动有效投诉的，应当制止或者要求整改，整改期间可以暂停其招标投标活动。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

#### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

#### 10. 需要补充的其他内容

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

10.2 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

第三章  评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表：

| 条款号 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）评标价低的投标人优先； （2）商务和技术得分较高的投标人优先； （3）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。 |
| 2.1.1 2.1.3 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、勘察设计服务期限、质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知前附表3.4.1款规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，银行保函原件在递交投标文件时单独递交，其复印件装订在投标文件中。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求： a.投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。 （7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第六章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。 （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （13）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标总报价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证（如有）、勘察资质证书、设计资质证书。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （4）投标人的信誉符合招标文件规定。 （5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。 （6）投标人的其他要求符合招标文件规定。① （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项（若有）规定。 （9）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 分值构成方案一： 技术建议书： 35 分 主要人员： 20 分 技术能力： 0 分 业绩： 25 分 履约信誉： 10 分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价： 10 分 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价＝投标函文字报价 （2）评标价的平均值的计算：（方案一） ①按第一个信封（商务及技术文件）评审得分由高到低的顺序选取前三名（若不足三名，则选取相应数量），对其第二个信封（报价文件）的评标价作算术平均（根据第二章“投标人须知”第5.2.4项规定在开标现场被宣布为不应进入评标基准价计算的评标价除外），将该平均值作为评标价平均值； ②参与评标价平均值计算的评标价的范围：最高投标限价的85%≤参与评标价平均值计算的评标价≤最高投标限价的100%；（注：小于最高投标限价的85%的评标价不参与评标价平均值的计算，但仍参与评标价的得分计算。） ③若投标人的评标价均小于最高投标限价的85%时，则以最高投标限价的85%为评标价平均值。 （3）评标基准价的确定： 将评标价平均值下浮 2 %，作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 注：评标价平均值、最高评标限价、评标基准价的计算均四舍五入至个位整数。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价 |

续上表

| 评审因素与评分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 技术建议书 | 35 分 | 对招标项目勘察设计的理解和总体设计思路 | 10分 | 根据对勘察设计工程范围和任务描述准确程度和总体设计思路清晰、切实可行程度，得满分分值的60%~100% |
|  |  |  | 招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10分 | 根据对项目特点、关键技术问题的把握程度和初步设计、施工设计应着重解决的技术问题所提出处理措施的可行性程度，得满分分值的60%~100% |
|  |  |  | 勘察设计工作量及计划安排 | 5分 | 根据工作计划实施、安排的合理程度，得满分分值的60%~100% |
|  |  |  | 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施 | 5分 | 根据进度和质量保证措施的可实施性，得满分分值的60%~100% |
|  |  |  | 后续服务的安排及保证措施 | 5分 | 根据承诺的后续服务机构人员的完善程度，投标人办公场所、应急响应时间、协调能力等方面综合程度，得满分分值的60%~100% |

| 评审因素与评分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 条款号 | 评审 因素 | 评分因素权重分值 | 各评审因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4 (2) | 主要 人员 | 20 分 | 项目负责人任职资格与业绩 | 20 分 | 满足资格审查条件（项目负责人最低要求）得基本分 12 分；此外，满足资格审查最低条件基础上： 项目负责人每增加担任过1个合同段类似工程设计工作的项目负责人岗位工作经验的加 8 分,最多加 8 分。 |
| 2.2.4（3） | 评标价 | 10 分 | 评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100× E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：F是评标价所占的权重分值，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1应大于E2 注：E1取0.6，E2取0.3；评标价得分四舍五入至小数点后四位。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 技术能力 | 0 分 | / |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 业绩 | 25分 | 基本要求 | 15分 | 满足资格审查条件（业绩最低要求）得基本分 15 分； |
|  |  |  |  | 业绩加分 | 10分 | 设计类似业绩：（8分） 投标人自 2016 年 2 月1日至今承接过一项类似工程的设计合同金额≥200万元的设计业绩，每项得 4 分，本项最高得 8 分。 备注：1、若为联合体投标，以联合体牵头人提供的业绩作为评审依据。2、业绩的计算时间以行业主管部门（或审图机构）出具的初步设计或施工图设计已审查（或评审或审批或批复或备案或咨询）的时间为准。 |
|  |  |  |  |  |  | 勘察类似业绩：（2分） 投标人自 2016 年 2 月1日至今承接过一项类似工程的勘察合同金额≥60万元的勘察业绩，每项得 2 分，本项最高得 2 分。 备注：1、若为联合体投标，以拟承接勘察业务的单位提供的业绩作为评审依据。2、业绩的计算时间以行业主管部门（或项目建设单位或审图机构）出具的初步设计或施工图设计或勘察成果文件已审查（或评审或审批或批复或备案或咨询或验收）的时间为准。 |

| 评审因素与评分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 条款号 | 评审 因素 | 评分因素权重分值 | 各评审因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 履约信誉 | 10分 | 履约情况 | 10 分 | 若没出现下述情形得满分，得满分 10分。 若自递交投标文件截止日前1年内，因市政工程（含附属设施）质量、安全、履约或招标投标问题等原因被： （1）交通运输部或住建部通报批评的，扣 10 分/次； （2）广东省交通运输厅或广东省住房和城乡建设厅通报批评的，扣 8 分/次； （3）东莞市交通运输局、市住房和城乡建设局、本项目招标人或招标人上级管理单位通报批评的，扣 2 分/次； 注：同一事项同时被多个部门通报批评只按最高的扣分计算1次。如果扣完本项分值，可以从总分中扣。以联合体形式投标的，若各联合体成员均有上述情形的，对联合体各成员进行累计扣分。 |

续上表

| 需要补充的其他内容： |
| --- |
| 条款号 | 补充或修改的内容 |
| 1 | 将评标办法范本原文第1条“评标方法”改为“评标方法、组织及工作程序”，并且原文内容修改如下： 1.1评标方法 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。 1.2评标组织 1.2.1协助工作组 招标人可在评标工作开始前成立协助工作组，选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。协助工作组人员的具体数量由招标人视评标工作量确定。 招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息： （1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格； （2）对投标报价进行算术性校核（如采用固化工程量清单，本步骤省略）； （3）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总； 招标人不得对投标文件作出任何评价，不得故意遗漏或者片面摘录，不得在评标委员会对所有偏差定性之前透露存有偏差的投标人名称。 1.2.2评标委员会 评标委员会的组建按投标人须知第6.1.1项执行。评标委员会的主要工作内容包括： （1）评标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人、协助工作组关于工程情况和辅助工作的说明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据； （2）对协助工作组提供的评标工作用表和评标内容进行核查。 （3）按照评标程序进行各项评审工作。 |

| 条款号 | 补充或修改的内容 |
| --- | --- |
| 3.2.3 | 将评标办法范本原文第3.2.3款细化如下： 投标人的商务和技术得分=A+B+D。 各评分因素（评标价、技术能力、业绩、履约信誉评分项除外）及其各评审因素细分项的得分一般不得低于其权重分值的60%，评分低于上述权重分值百分比的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明。 商务评分（主要人员、其他因素）得分应以评标委员会各成员的算术平均值确定。 计算投标人技术得分时:首先在评委技术评分中，同一评委对各投标人评分总分的差值最大的评委评分进行取舍（当一位或两位评委评分差值最大时均取消其评委评分；当多于两位评分差值均最大时或评委人数为5人时，不取消任一评委评分），再对各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算四舍五入保留小数点后三位。 |
| 3.4.2 | 将评标办法范本原文第3.4.2项第(2)、(3)、(4)目修改为： (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，在保证投标总价不变的前提下予以合理调整单价。 (3)当单价与数量相乘不等于合价时，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； (4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以总价不变的前提下，修正各子目合价。 |
| 3.6 | 评标办法范本原文增加3.6.2款： 3.6.2依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。 |
| 3.9 | 评标办法范本原文增加3.9.3款-3.9.5款： 3.9.3通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人少于3个的，评标委员会应当否决全部投标； 3.9.4通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人在3个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足3个的，评标委员会应当否决全部投标。 3.9.5如果发生无法确定推荐中标候选人的其它意外情况，评标委员会可建议招标人重新招标。 |

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。（适用于未进行资格预审的）

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准。（适用于已进行资格预审的）

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术建议书：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

#### 3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。

#### 3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

#### 3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

#### 3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

#### 3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

#### 3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

#### 3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

# 《建设工程勘察合同》（GF-2016-0203）

GF—2016—0203

合同编号：____________

建设工程勘察合同

（示范文本）

### 第一部分　合同协议书

发包人（全称）：东莞市交通投资集团有限公司

勘察人（全称）：__________________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桥头镇桥东路南五街（东太湖路）工程勘察设计项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：桥头镇桥东路南五街（东太湖路）工程勘察设计

2.工程地点：           东莞市

3.工程规模、特征：

桥头镇桥东路南五街北起省道S120和县道X310交汇处，南止莞番高速桥头东互通处（东太湖出口），全长约1756.065m，采用城市主干道标准，设计速度60km/h，采用双向六车道的断面形式，红线宽度为36m。工程对现状道路双向四车道进行拓宽改造、部分新建桥梁和道路，同时改造树池及人行道，完善配套管线设施，建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、电力工程、照明工程、通信工程、桥梁工程等。项目估算总投资为1.49亿元，其中建安费1.19亿元。

上述建设方案及工程规模为暂定，最终以上级部门批复为准。

具体方案情况请见本公告附件。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

- 勘察范围和阶段：详见招标文件第五章发包人要求。

- 2.技术要求：详见招标文件第五章发包人要求。

3.工作量：详见见招标文件第五章发包人要求。

三、合同工期

1.开工日期：______________________________________________

2.成果提交日期：__________________________________________

3.合同工期（总日历天数）___________________天

四、质量标准

质量标准：  符合国家有关质量标准现行勘察文件编制深度的相关规定

五、合同价款

1.合同价款（勘察部分）暂定金额：人民币（大写）____________ (¥__________元)

2.合同价款形式：①按本合同约定方式计算所得的工程勘察费包工、包设备、包工期、包安全文明施工、包费用、包税收；②根据本项目勘察任务书的服务要求完成全部工程勘察工作及配套服务；③按国家规定由勘察人缴纳的各种税收已包含在本勘察合同价款内，由勘察人向税收部门支付；④结算时勘察工作量以发包人审核通过的实际工作量为准，具体详见结算条款。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，以对中标人约束较严条款优先解释。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                签订。

十一、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，发包人执    份，勘察人执    份。广州公共资源交易中心、招标代理机构各    份。

发包人：（印章）                     勘察人：（印章）

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

统一社会信用代码：                  统一社会信用代码：

地址：                              地址：

邮政编码：                          邮政编码：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

电子邮箱：                          电子邮箱：

开户名称：                          开户名称：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

### 第二部分  合同通用条款

本建设工程勘察合同通用条款使用“GF-2016-0203”版中的第二部分“通用条款”，由投标人自行购买。

### 第三部分　专用合同条款

第1条 一般约定

### 1.1 词语定义

### 1.1.20 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、现场交桩和竣工验收等。

### 1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）本项目招标文件、补充通知（如有）；

（6）投标文件及其附件；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，以对中标人约束较严条款优先解释。

### 1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：包括但不限于1）《城市地下管线探测技术规程》、2）《城市测量规范》、3）《岩土工程勘察规范》、4）《市政工程勘察规范》、5）《建筑地基基础设计规范》等。上述规范应采用目前实施的版本。

1.3.2 适用技术标准

特别要求：必须严格执行工程建设强制性标准，符合国家有关质量标准现行勘察设计文件编制深度的相关规定。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：由勘察人根据发包人要求提供，费用由勘察人承担。

### 1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。

### 1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：

发包人指定的接收人：

发包人指定的联系方式：___________________________________

勘察人接收文件的地点：___________________________________

勘察人指定的接收人：_____________________________________

勘察人指定的联系方式：___________________________________

### 1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：与实施工程有关的发包人所提供或勘察中形成的资料未向公众公开的信息、资料均属保密事项，保密期限至前述信息资料被发包人公开为止

第2条 发包人

### 2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：由勘察人自行搜集开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料（包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等）和承担相关费用，发包人仅负责协助工作。

2.2.3 工程勘察作业所需的批准及许可文件：由勘察人自行办理工程勘察作业所需的批准及许可文件（包括占用和挖掘道路许可等）和承担相关费用，发包人仅负责协助办理。

2.2.4作业场地及进场通道：发包方适当配合承包方协调勘察现场的进场通道，承包方应根据现场实际情况负责开展相应的工作并解决影响工作开展出现的所有问题（包括：勘察作业大型机具搬运、水上作业用船及辅助设施、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等），并由勘察人自己承担所有费用。

2.2.5 作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸：发包人仅负责协助勘察人搜集作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，相关费用由勘察人承担；没有资料、图纸的地区，则由勘察人负责查清地下埋藏物和承担相关费用。若因勘察人未能了解清楚作业场地内地下埋藏物，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察人自己承担全部责任。

2.2.6 安全生产条件的提供及费用支付： 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件，本合同价款形式已包含相关安全生产防护费用；勘察人应遵守法律法规规定做好安全生产防护工作并承担费用。无论哪种原因引发安全生产事故的，由勘察人自己承担全部责任，如给发包人造成损失的，还应承担相应的赔偿责任。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：勘察人在进行勘察现场时，应为其人员提供劳动保护。特别是在有毒、有害等危险现场作业时，应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。若发生工作人员或第三人人身伤害等事故的，由勘察人自己承担全部责任。

### 2.3 发包人代表

姓名：_______ 职务：__________ 联系方式：_________________

授权范围：______由发包人另行书面发文通知__。

第3条 勘察人

### 3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：

（1）严禁违法分包。

（2）旧路检测已包含在勘察设计合同范围内，如果勘察人不具备相应资质，应将相关工作分包给具有相应的工程试验检测资质，同时具有CMA资质认定证书且证书附表中检测项目涵盖所需检测项目内容的单位实施，选择的检测单位须报发包人批准，否则视勘察人违约。相关的费用已包含在合同价内，发包人不另行支付。

### 3.2勘察人的义务

本款增加3.2.8~3.2.10款

3.2.8勘察人提供的勘察测量成果必须真实、准确、可靠。勘察人应设立勘测、勘察现场指挥机构，负责现场勘测、勘察工作及监督配合工作。在勘察过程中，勘察人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，确保本项目顺利实施。上述书面意见、协议、批准文件或纪要不应损害发包人的利益。

3.2.9勘察人提供的勘察成果必须满足工程施工的需要，若由于勘察人勘察深度不足（包括勘察不准确、地质地形不符等）等勘察人原因造成需要补勘、完善、修改的，勘察人在收到发包人的通知后必须2天内到达现场开展地质补勘或加密勘探，否则发包人有权委托其他有资质的单位完成本项工作而无须勘察人同意，因此而发生的地质勘察费用由勘察人承担。

3.2.10履约保证金

勘察人在人在收到中标通知书 30 天内并在双方签订合同前，按发包人规定的形式向发包人递交履约保证金。履约保证金额为合同价的10%。如果勘察人无正当理由全部或部分不履行本勘察合同时，发包人有权根据具体情况从履约保证金项下扣回相关损失，双方办理结算手续，并且勘察人完成合同范围内所有工作15日内向勘察人返还履约担保。履约担保应由银行支行级（含）以上机构或政府性融资担保机构或保险公司出具的无条件不可撤销的履约担保，并符合如下要求：采用银行履约保函时，出具履约担保的银行级别为勘察人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的支行级或以上级别的分支机构；采用政府性融资担保机构出具保函时，该机构净资产须不低于3亿元，并在本地区域内具有较丰富的承保经验以及良好的承保记录；采用保险公司保函时，保险公司所提供的建设工程保证保险条款应当经过中国保监会批准，备案或注册，并在本公司门户网站主动公开单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）。非东莞市行政区域内的担保机构出具的履约担保需经担保机构所在地公证机关公证并出具公证书，执行本款时所发生的费用由勘察人承担。勘察人所选择的担保机构出现丧失担保资质或索赔拒付行为的，勘察人必须及时更换该担保机构出具的履约担保。如果勘察人提交的履约担保的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，勘察人应在原提交的履约担保有效期届满前的第15天前，无条件办理担保延期手续，否则视为勘察人违约，发包人可在担保到期前将担保金额转为现金存入履约保证金帐户。

如果勘察人履约担保为提交履约保证金，可采用电汇、银行转账方式提交，但不可以采用现金方式（包括存现方式）提交。勘察人必须保证资金以中标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在约定的日期前到账（以银行收到为准）。在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：项目名称履约保证金。（注：必须将勘察、设计作为一个整体提交履约保证金，不得分开提交。）

履约保证金汇入以下专用账户：

账户名称：东莞市财政国库支付中心（工程履约保证金专户）

账    号：590000110368368

开 户 行：东莞银行中心区政和支行

### 3.3 勘察人代表

姓名：_______ 职务：_________ 联系方式：__________________

授权范围：   按通用条款执行

第4条 工期

### 4.2成果提交日期

勘察成果的进度由勘察人根据设计成果的进度要求自行控制，但需满足初步设计送审、评审和报批，施工图设计送审、报批和备案的时间要求。

双方约定工期顺延的其他情况：_勘察工作开始时间以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延，但发包人无需向勘察人另行支付其他费用。

### 4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：按通用条款执行

第5条 成果资料

### 5.2 成果份数

（1）中标通知书签发后后30天（日历日）内，提交初步设计文件（含勘察、测量、物探外业工作、旧路检测报告、专题研究报告及效果图（含建设方案整体效果展示，沿线景观、慢行系统、智慧交通设施、地下管线综合等效果图）、概算编制）送审稿 20 份；

（2）根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，对各设计文件进行修改完善，提交初步设计文件最终稿（含概算） 20 份；

（3）初步设计文件评审后45天（日历日）内，提交施工图设计文件（含外业工作以及初步设计评审后修编工作、施工组织方案设计、效果图（含建设方案整体效果展示，道路景观、沿线绿化景观、慢行系统地下管线综合等实施效果图）、预算（含清单预算、三级清单）送审稿20份；

（4）施工图设计评审后，对施工图设计文件进行修编，提交最终稿施工图设计文件20份，预算（含清单预算）、工程量清单（含三级清单） 20 份；

（5）施工现场配合服务：从工程开工起至工程所有结算完成为止。施工期暂定12个月（以实际工期为准），缺陷责任期 2 年。

（6）除上述几点要求提交纸版设计成果外，设计人还要提交最终稿设计文件及预算（含清单预算）、工程量清单（含三级清单）等的电子版，图纸要提供CAD（可修改、未锁定版本）和PDF电子版（或word文件），效果图要提供源文件（可修改、未锁定版本）便于后期实施使用；

（7）设计人应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，全部存档图纸（包括地质勘察报告、变更设计文件）的光盘两张；

（8）设计人提交的全部设计文件（包括变更设计文件、测量资料、物探报告、地质勘察报告、设计图纸）的电子文档应为AUTOCAD文件，同时提供设计图纸PDF文件（或word文件），造价文件必须提供造价主管部门可直接导入的文件格式。

发包人视情况有权要求设计人加快设计，提前提交设计勘察报告、设计文件（含效果图）、专题研究报告、最终成果计算书等。设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

发包人要求在项目设计过程提供效果图（含道路景观、沿线绿化景观、慢行系统、地下管线综合等），设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

发包人有权要求设计人协助编制相关汇报材料（如PPT、建设方案效果图及展板等）。设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

### 5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：通过施工图审查单位审查和主管部门等相关部门审查备案；同时发包人对勘察成果的验收并不能免除勘察人对勘察成果报告应承担的质量责任。

第6条 后期服务

### 6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定: 由发包人另行书面发文通知。

后续技术服务费用约定：所涉及的费用已含在勘察设计合同价款中。

后续技术服务时限约定：工程竣工验收合格后1个月内。

第7条 合同价款与支付

### 7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：总价合同，并按如下约定执行；

7.1.2 本合同价款采用___（3）____方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：       /

风险费用的计算方法：       /

风险范围以外合同价款调整因素和方法：       /

（2）采用固定费率合同，合同价款中包括的风险范围：       /

风险范围以外合同单价调整因素和方法：        /

（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：本合同的合同价按中标价（勘察部分）暂定为：          元。勘察的合同价应包括勘察人完成本招标项目勘察所有工作量和全套勘察文件(包括测量成果、水文地质调查和勘探、物探、试验、与地方各级政府或产权单位签订的协议或意向书等全部基础资料)以及后续服务的全部费用，包括但不限于人工费、仪器仪具使用费、办公费、住宿费、交通费、税金、保险、利润、评审费（含初测外业验收、定测外业验收）、专家费、会务费。

招标范围内的施工图阶段勘察工作内容为暂定工作内容，中标人在完成初步设计阶段勘察后，招标人将根据实际情况决定是否采用EPC（施工图设计及施工）模式招标，若采用EPC模式招标，招标人将另行委托EPC中标单位开展施工图阶段的勘察工作，将取消中标人的施工图阶段的勘察工作内容和扣除减该部分费用（初步设计阶段的勘察费用根据实际开展的勘察工作量和中标下浮率（即中标下浮率=1-勘察设计中标总价/最高投标限价）计算），请各投标人（勘察人）充分考虑上述相关风险和费用。

本工程除了上述工作内容外，还需要进行旧路检测。

最终的勘察费用结算金额以东莞市财政投资审核办公室审定结算金额为准，若东莞市财政投资审核办公室不对勘察设计费单独审定，则双方按照本款①、②目方式办理结算和支付，但最终结算勘察费用不能超过合同暂定价（勘察部分）以及分别不能超过东莞市财政投资审核办公室审批概算中相应金额（如有），超过部分甲方将不予支付：

①勘察费：勘察费按发包人批准的勘察方案以及现场确认的实际勘察工作量和《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）规定按八折计取后再按中标下浮率（即中标下浮率=1-中标总价/最高投标限价）下浮计算，若勘察方案未经发包人批准或者勘察工作量未经发包人确认的，将不予计量和支付；（若发包人只委托勘察人开展初步设计阶段勘察工作，则只计取初步设计阶段的勘察工作量）。

②旧路检测费用在本项目工程施工完工验收，颁发交工证书，并且设计人协助发包人办理了施工单位的工程结算后，按双方签认的实际检测工作量和双方在原省物价局（粤价函[2012]1490号）及市交通工程质量监督站等部门相关文件规定的单价基础上按八折计取后再按中标下浮率（即中标下浮率=1-中标总价/最高投标限价）下浮计算，如超出勘察人旧路检测的投标金额，则按投标金额一次结算及支付，否则按实际金额进行一次结算及支付。

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：由勘察人提交最终工程勘察费结算价报发包人审批，发包人在接到勘察人提交的结算价报告后，由发包人审核确认，审核时间由发包人确定。

7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额:     /     或预付款的金额：     /

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：     /

7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：

本项目勘察费用支付分两种方式，方式一是委托勘察人开展初步设计、施工图设计两个阶段的勘察工作，方式二为只委托勘察人开展初步设计阶段勘察，具体约定如下：

方式一：

（1）初步设计（含工程勘察资料）通过发包人或者发包人上级主管部门组织的评审，勘察人根据评审意见完成修编，项目概算经东莞市财政局审核确定后，双方按审定概算建安费和实际完成勘察工作量和合同约定重新核算勘察费后，可支付至重新核算勘察费的30%；

（2）施工图设计（含工程勘察资料）通过发包人上级主管部门组织的评审，清单预算经东莞市财政局（或发包人或发包人委托具有相应资质的第三方）审定后，可支付至重新核算勘察费的65%；

（3）主体土建工程完成后，根据后续服务质量及履约情况可支付至重新核算勘察费总额的80%；

（4）本项目工程施工完工验收，颁发交工证书，并且设计人协助发包人办理了施工单位的工程结算后，双方按合同约定办理勘察、设计费结算手续后30天内，可支付至结算价中的勘察费的95%；

（5）剩余5%的勘察费在工程缺陷责任期满后28天内，经发包人确认后一次结清。

如勘察人以工程担保代预留工程质量保证金的，发包人向勘察人支付的工程结算价款不再保留工程质量保证金。质量保证金担保有效期至工程缺陷责任期满后28天内保持有效。质量保证金担保应由银行支行级（含）以上机构或政府性融资担保机构或保险公司出具的无条件不可撤销的担保，并符合如下要求：采用银行质量保证金保函时，出具担保的银行级别为勘察人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的支行级或以上级别的分支机构；采用政府性融资担保机构出具保函时，该机构净资产须不低于3亿元，并在本地区域内具有较丰富的承保经验以及良好的承保记录；采用保险公司保函时，保险公司所提供的建设工程保证保险条款应当经过中国保监会批准，备案或注册，并在本公司门户网站主动公开单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）。非东莞市行政区域内的担保机构出具的质量保证金担保需经担保机构所在地公证机关公证并出具公证书，执行本款时所发生的费用由勘察人承担。勘察人所选择的担保机构出现丧失担保资质或索赔拒付行为的，勘察人必须及时更换该担保机构出具的工程担保。如果承包人提交的保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，承包人应在原提交的保函有效期届满前15天内，无条件办理保函延期手续，否则视为承包人违约，发包人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金专户。

后续服务费已包含在勘察合同价款中，发包人不另行支付。最终发包人支付的结算勘察费用不能超过合同暂定价（勘察部分）以及分别不能超过东莞市财政投资审核办公室审批概算中相应金额，超过部分甲方将不予支付。

方式二：

（1）初步设计（含工程勘察资料）通过发包人或者发包人上级主管部门组织的评审，勘察人根据评审意见完成修编，项目概算经东莞市财政局审核确定后，双方按审定概算建安费和实际完成勘察工作量和合同约定重新核算勘察后，可支付至重新核算初步设计阶段勘察费的70%；

（2）设计人协助完成土建工程施工图设计，土建工程施工图设计（含工程勘察资料）通过发包人上级主管部门组织的评审，清单预算经东莞市财政局（或发包人或发包人委托具有相应资质的第三方）审定后，双方按合同约定办理勘察、设计费结算手续后30天内，可支付至结算价中的勘察费的90%；

（3）剩余10%的勘察费在土建工程交工验收合格后28天内，经发包人确认后一次结清。

# 后续服务费已包含在勘察合同价款中，发包人不另行支付。

第8条 变更与调整

8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定：合同履约过程中，出现下列情况的被视为勘察人的风险，由勘察人在投标报价中考虑，中标后发包人不另行支付：

（1）因政府抽象行政行为和具体行政行为或者其他因素导致的项目停建、取消、工期停滞、延期等，包括但不限于政府决策、政策调整、征地拆迁等原因；

（2）设计范围内的工程出现工程变更（含路改桥、里程变化、方案变化等）而增加或减少工程量的。

（3）但对于第（2）项所述工程变更增减，若有东莞市政府书面批准同意增加或减少的批复文件，可调整勘察费，最终调整的勘察费按照发包人核定的实际增加或减少的勘察工作量和收费标准八折计取并再按中标下浮率（即中标下浮率=1-中标总价/最高投标限价，下同）增加或减少，最终调整的勘察费由发包人、勘察人另行签订补充协议明确，并且调整的合同金额以发包人或者发包人上级部门审定金额为准。

勘察人应按有关合同条款及现行规范的规定，编制相应标段的《地质勘探方案》并提交评审，方案中应估算整个勘察设计过程(含地质补钻)和超前钻需要的地质钻探工程量，钻探数量等报发包人审批后方可实施，否则不予确认。勘察过程中按发包人确认的实际完成数量及中标下浮率（即中标下浮率=1-勘察设计中标总价/最高投标限价），根据合同条款的相关规定予以计量支付。

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定：按通用条款期限执行，但发包人逾期不予确认并不代表视为同意变更。

8.2  变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：按通用条款期限执行

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：按通用条款期限执行

第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目使用

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：履行本合同所产生的勘察成果等资料的知识产权或其他权利均归发包人所有。

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人不受限制

# 9.5  勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

第10条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：

异常恶劣的气候条件

① 6 级以上的地震；

② 8 级以上的持续 2 天的台风；

③ 250 mm 以上的持续 24 小时的大雨、暴雨；

④ 50 年以上未发生过、持续 2 天的高温天气。

因项目所在地政府抽象行政行为和具体行政行为导致的项目停建、取消、工期停滞、延期等，如政府决策、政策调整等原因。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：按通用条款期限执行

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：按通用条款期限执行

第13条 责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定：   无     。

第14条 违约

14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金：勘察人未进行勘察工作的，双方互不承担赔偿责任，勘察人应退还发包人已付费用；已进行勘察工作的，根据其中标报价按发包人审核确认实际完成的工作量进行结算，并只支付工程勘察实物收费，技术工作收费无需支付。

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：发包人未及时支付款项的，应当根据逾期支付天数、应支付款项金额和同期全国银行间同业拆借中心公布的人民币贷款市场报价利率（LPR）短期贷款利率计算支付违约金。

14.2 勘察人违约

14.2.2勘察人违约责任

（1）勘察人支付发包人的违约金：按本合同费用总额的20%。

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：如因勘察人原因造成工期延误，每延期壹天勘察人赔偿发包人人民币10000元。

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：如发包人实际损失高于违约金的，不足部分再按有关规定作出违约经济处置，勘察人应足额补偿。

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：在本合同履行过程中，无论何种原因，勘察人均不得消极怠工或拒不履行合同义务（包括但不限于按要求修改勘察成果、技术支持、专家会审、解答释疑、事故处理等），否则将视为勘察人违约，发包人有权就违约事宜提出改正，如勘察人仍拒不改正的，发包人有权选择解除合同，要求勘察人按本合同费用总额的20%承担违约金，同时并有权依法委托有资质的第三方继续履行本合同义务，由此造成的一切损失由勘察人承担。

第15条 索赔

15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用条款期限执行，并可在勘察服务费余款中直接给予抵扣作违约金。

15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用条款期限执行

第16条 争议解决

16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第  2  种方式解决：

（1）向    /    仲裁委员会提请仲裁；

（2）向东莞市第一人民法院提起诉讼。

第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

17.1在合同履行期间，发包人根据工程实际需要，有权对工程规模、勘察范围及内容等进行变更(包括要求勘察人进行补勘等），承包方应当遵守执行、否则视为勘察人违约，发包人除有权依合同追究违约责任外，还有权提取履约保证金并进行相应处理。

17.2发包人委托变更勘察项目、规模、条件或所提交资料需作较大修改的，勘察人应按发包人最新提交的资料执行。如由此导致工期延误的，工期予以相应顺延，发包人无需支付其他任何费用。

17.3勘察人在开展勘察作业前应主动到相关部门办理开工审批手续，同时在勘察过程中涉及与相关部门、街道、村、社区等单位协调的，发包人予以适当配合，由此产生的费用由勘察人承担。

17.4发包人只协助为勘察人派驻现场的工作人员提供办公、住宿方面的便利条件，其他所涉及的费用已含在勘察合同价款中，发包人不再另行支付其他费用。

17.5发包人可适当配合勘察人协调勘察现场的工作条件，勘察人应根据现场实际情况负责开展相应的工作并解决影响工作开展出现的所有问题，并承担所有费用。

17.6下列任何情况发生时，发包人除有权依合同追究违约责任外，还有权提取履约保证金并进行相应处理：

（1）未经发包人书面同意，勘察人将本合同部分或全部转包给第三人，或者未经发包人书面同意，将本合同项目分包给第三人的，发包人可没收其履约保证金。

（2）在合同履行期间，勘察人怠于履行合同义务，经发包人通知或予以承担违约金后仍拒不改正的，发包人可没收或适当扣除其履约保证金。

（3）在合同履行期间，因勘察人勘察成果质量问题造成损害、侵权损失（包括但不限于发包人经济损失、第三人人身财产损失等）或所雇用员工发生劳资纠纷、人身损害事故需予以赔偿时，勘察人未及时处理事故的赔偿、救援等情况的，发包人有权启用履约保证金予以支付或补偿相应损失。

（4）在合同履行期间，勘察人违约产生的违约金、赔偿、罚款或其他应付费用等款项，发包人有权直接从未付勘察费用中扣除或启用履约保证金予以支付。

（5）合同期内，勘察人不能及时完成某项合同义务的，发包人有权提取履约保证金用于处理该项工作。

（6）其他根据本合同约定或法律规定，发包人可启用履约保证金的情形。

17.7该工程所有的勘察工作量及完成钻孔必须通过发包人确认，否则不予计量结算。

17.8勘察人所有的勘察孔未经发包人检查签字确认，不得破坏，填埋，如检查发现孔数或孔深与所报不符，除扣多报部分以外，还要处以多报数量的200%的违约金。

17.9因所提交的勘察报告内容与客观情况不符，致使施工中对有关地下管线造成损坏的，勘察人应承担相应的赔偿责任。

17.10在勘察人提交勘察成果后，本合同技术要求范围内必要的修改，补勘，应由勘察人负责，发包人不再另付勘察费用及其他费用。

17.11勘察人应提供勘察全过程的施工记录照片或视频记录文件，否则，对缺失、弄虚作假等部分不予结算，情节严重应按相关法律法规追究勘察人相应责任。

17.12在合同履行期间，勘察人应无条件提供技术支持，参与发包人或有关部门组织的有关评审会。

17.13勘察人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察成果文件，本合同约定交付勘察成果文件顺延的情况除外。并对提交的勘察成果文件的真实性、合法性、完整性等质量负责。

17.14由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

17.15勘察人尚需与本项目设计人（联合体牵头人）共同履行合同，服从设计人（联合体牵头人）有关项目实施阶段的主办、组织和协调工作的安排，与设计承担连带责任。

17.16勘察人在现场勘察7天前，必须将勘察方案（包括勘察点分布及勘察时间安排计划等）报发包人及设计单位进行审批，经审批同意后方可进行现场勘察。

17.17勘察人在现场勘察期间，必须提前通知发包人，发包人将安排工作人员进行现场监督及旁站，对现场勘察工作量经双方确认后做好现场工程量签证，同时双方必须拍照取证（包括：钻探点号、钻探芯样、钻探深度等），双方必须将现场工程量签证单及拍照取证资料妥善保存，上述资料将作为勘察费用结算的依据，否则为具备上述资料的工程量不给予计量，不纳入勘察费结算范围。发包人安排的监督及旁站人：

监督及旁站人：

联 系 电  话：

17.18勘察人应设立勘测、勘察现场机构，负责现场勘测、勘察工作及发包人管理工作。具体要求如下：

（1）勘察人开展地质勘察前，需将该阶段的工作内容、实施方案、详细的计划进度表、及投入的机械和人员上报给发包人；实施方案中应详细分列出A类孔（高边坡路段、隧道、地形地质复杂路段、不良地质路段、水上钻孔路段）和B类孔（一般路段）钻孔数量和实施计划；

发包人将组织对勘察人上报内容进行审查。且勘察人须得到发包人以书面的形式允许后方可实施。否则发包人可视为勘察人的违约；

（2）若勘察人因任何原因未能按期完成实施方案中90%以上的A类孔钻探工作，发包人有权扣减设计费10万元作为违约金；

（3）若勘察人根据现场情况需变更地质勘察的方案，需经发包人签字确认后方可实施；

（4）勘察人的地质勘察报告必须经发包人审查确认后（勘察监理人退场后的钻探除外），才能作为设计依据，且作为发包人该阶段计量支付的依据。

17.19勘察人必须收集沿线水文、地质、气象、地震、水利、航运、铁路、公路、农村道路、城建、农灌、建材和有关经过批准的规划相关资料，以及沿线被交叉的公路、铁路、通航河流、水利设施、农村道路的等级标准、净空要求，并征求沿线水利、航运、防汛、城建、铁路、公路、规划、所属村镇等部门对桥、涵等构造物布设的具体书面意见，还应与相关主管部门、村以及所属镇级政府等签订相关协议书或取得批复意见。调查了解沿线电力、电讯、地下光缆、地表及地下管道等被交叉的管线位置，提出穿越或拆迁方案，在定测阶段与相关部门签订初步协议。

其中勘察人应加强与沿线地方政府的沟通与协调，特别是落实特殊工点对路线方案的影响，如涉及拆迁规模较大的工厂、矿场、养殖场、高压（超高压）线路、水管、国防光缆、住宅密集区、商业区、桥梁等；了解沿线征地拆迁的规模和标准，及时上报发包人。

17.20勘察人应引入专项评价单位在施工图设计开始阶段开展项目的安全性评价工作，在定测外业验收阶段同步提交路线部分的安全性评价结论及项目初步限速方案进行专项评审。

17.21未尽事宜，经双方协商一致，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

附件A  勘察任务书及技术要求

附件B  发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表

附件C  进度计划

附件D  工作量和费用明细表

附件A  勘察任务书及技术要求

具体详见本项目招标文件第五章发包人要求。

附件B  发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表

| 错误!未指定书签。<div align="center">序号</div> | <div align="center">资料及文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">提交日期</div> | <div align="center">有关事宜</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察工作范围图 | 1 | 本合同签订当天 |  |

附件C  进度计划

勘察成果的进度由勘察人根据设计成果的进度要求自行控制，但需满足初步设计送审、评审和报批，施工图设计送审、报批和备案的时间要求。

附件D  工作量和费用明细表

# 招标完成后提供（若有）。

合同编号：

设计合同示范文本

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：东莞市交通投资集团有限公司

设计人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桥头镇桥东路南五街（东太湖路）工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：桥头镇桥东路南五街（东太湖路）工程勘察设计。

2.工程批准、核准或备案文号：                          。

3.工程内容及规模：详见本公告附件。

4.工程所在地详细地址：          东莞市          。

5.工程投资估算：                                      。

6.工程进度安排：                                      。

7.工程主要技术标准：                                  。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1、主要范围为路基、路面、桥梁、涵洞、路线交叉、排水工程（含雨水、污水）、沿线道路设施、电气工程、交通工程、景观绿化、智慧交通设施及环保工程的勘察设计，并提供效果图（含道路景观、沿线绿化景观、慢行系统、地下管线综合等）。

2、主要内容包括两阶段勘察设计、工程勘察、工程测量、物探、编制概预算、交通安全设施工程（含声屏障、隔声窗、隔油池等环保设计）、施工配合服务及后续服务工作等，效果图（含道路景观、沿线绿化景观、慢行系统、地下管线综合等），积极协助甲方编制相关汇报材料（如PPT、建设方案效果图及展板等）。

详见专用合同条款附件1。

2.工程设计阶段：详见招标文件第五章发包人要求。

3.工程设计服务内容：详见招标文件第五章发包人要求。

三、工程设计周期

（1）中标通知书签发后后30天（日历日）内，提交初步设计文件（含勘察、测量、物探外业工作、旧路检测报告、专题研究报告及效果图（含建设方案整体效果展示，沿线景观、慢行系统、智慧交通设施、地下管线综合等效果图）、概算编制）送审稿 20 份；

（2）根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，对各设计文件进行修改完善，提交初步设计文件最终稿（含概算） 20 份；

（3）初步设计文件评审后45天（日历日）内，提交施工图设计文件（含外业工作以及初步设计评审后修编工作、施工组织方案设计、效果图（含建设方案整体效果展示，道路景观、沿线绿化景观、慢行系统地下管线综合等实施效果图）、预算（含清单预算、三级清单）送审稿20份；

（4）施工图设计评审后，对施工图设计文件进行修编，提交最终稿施工图设计文件20份，预算（含清单预算）、工程量清单（含三级清单） 20 份；

（5）施工现场配合服务：从工程开工起至工程所有结算完成为止。施工期暂定12个月（以实际工期为准），缺陷责任期 2 年。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：总价合同，具体结算方式详见合同附件（附件6）；

2.签约合同价（设计部分）暂定为：

人民币（大写）          （¥            元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，以对中标人约束较严条款优先解释。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在                                    签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签名或盖私章并加盖法人公章后 生效。

十二、合同份数

本合同正本一式   份、副本一式   份，均具有同等法律效力，发包人执正本   份、副本    份，设计人执正本   份、副本   份。广州公共资源交易中心、招标代理机构各   份。

发包人：  （盖章）                     设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                   组织机构代码：  

纳税人识别码：                         纳税人识别码：

地  址：                 地  址：  

邮政编码：                 邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：      

委托代理人：                       委托代理人：

电  话：               电  话：

传  真：               传  真：  

电子信箱：                             电子信箱：

开户名称：                             开户名称：

开户银行：               开户银行：

账  号：                   账  号：

时  间：      年   月   日             时  间：        年   月   日

### 第二部分 通用合同条款

本工程合同通用条款使用《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）中的第二部分“通用合同条款”，由投标人自行购买。

### 第三部分 专用合同条款

# 1. 一般约定

# 1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：      /             。

# 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：按照国家现行的规范、规程及国家、广东省、东莞市有关规定执行。

# 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：按照国家有关工程建设标准强制性条文和现行的标准及国家、广东省、东莞市有关规定执行。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：   /   ；

提供国外技术标准的名称：  /      ；

提供国外技术标准的份数：     /   ；

提供国外技术标准的时间：    /    ；

提供国外技术标准的费用承担：   / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按照国家有关工程建设标准强制性条文和现行的标准及国家、广东省、东莞市有关规定执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、变更、签证等修正文件）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）中标通知书（如果有）；

（6）投标文件及其附件（如果有，含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（7）招标文件及其附件（含补充通知、会议记录）；

（8）发包人要求；

（9）技术标准；

（10）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（11）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，以对中标人约束较严条款优先解释。

# 1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：              ；

发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：                ；

设计人指定的接收人为：                ；

设计人指定的联系电话及传真号码：              ；

设计人指定的电子邮箱：                                。

# 1.8 保密

保密期限：与实施工程有关的发包人所提供或勘察设计中形成的资料未向公众公开的信息、资料均属保密事项，保密期限至前述信息资料被发包人公开为止。

# 2. 发包人

# 2.1 发包人一般义务

2.1.1项的内容修改为：

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，发包人顺延设计人下一阶段的设计周期，合同价款不变。

2.1.3 发包人其他义务：            /           。

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                  ；

职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：设计过程全方位的联系、监督、管理、协调和处理好周围各方的关系，发包人代表的任何决定均以发包人的法定代表人签章为最终决定。

发包人更换发包人代表的，应当提前   7  天书面通知设计人。

# 2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

# 3. 设计人

# 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人   需  （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：（1）设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。设计人交付设计资料及文件后，按国家和地方规定送审相关设计图纸，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要修改、调整与补充。设计人应在接到《审查意见书》后5个日历日内将修改意见及相应的修改图纸或设计变更送施工图审查公司复审。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行技术交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，相关咨询服务费已包含在按专用合同条款附件6约定方式和标准计算的设计费中，发包人不再另行支付。

（2）设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题。

（3）合同签订后，设计人必须按东莞市交通运输局要求按时办理《承接工程项目情况记录》登记手续，如40日历天未能提供《承接工程项目情况记录》的，发包人有权对设计人处以5000元/天的违约金，或更换设计人，设计人须无条件向发包人提供已有的工作及相关资料。

（4）主要设计人员根据工程和发包人的要求必须到现场解决问题而没有到现场的，发包人可以按实际脱岗时间以5000元/天对设计人处以违约金。

（5）施工阶段，设计人须有专人负责现场的施工问题处理，定期参加发包人的现场协调会议，设计代表请假或者变更必须经发包人同意，否则发包人有权追究设计人的责任。工程实施过程中需要设计人员到工程现场解决问题时，设计人应在接到发包人通知后24小时内派相关人员到场，设计人无正当理由不派人到场的，发包人对设计人处以6000元/次的违约金。

（6）设计人须配合发包人另行发包的特殊项目设计相关工作。

（7）设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。如有采用设计人内部标准图的，设计人应免费提供标准图集。

（8）本合同设计人的设计人员详见专用合同条款附件4《设计人主要设计人员表》，合同生效后，设计人应于每月1日向发包人提供月报一份，月报应反映设计人的设计人员情况，工程的设计质量，进度等问题。

（9）设计人必须按发包人的意见无条件修改投标设计方案并形成最终方案，进而完成初步设计、概算和施工图设计等。

增加3.1.4条款

3.1.4履约保证金

设计人在收到中标通知书 30 天内并在双方签订合同前，按发包人规定的形式向发包人递交履约保证金。履约保证金额为合同价的10%。如果设计人无正当理由全部或部分不履行本勘察合同时，发包人有权根据具体情况从履约保证金项下扣回相关损失，双方办理结算手续，并且设计人完成合同范围内所有工作15日内向设计人返还履约担保。履约担保应由银行支行级（含）以上机构或政府性融资担保机构或保险公司出具的无条件不可撤销的履约担保，并符合如下要求：采用银行履约保函时，出具履约担保的银行级别为设计人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的支行级或以上级别的分支机构；采用政府性融资担保机构出具保函时，该机构净资产须不低于3亿元，并在本地区域内具有较丰富的承保经验以及良好的承保记录；采用保险公司保函时，保险公司所提供的建设工程保证保险条款应当经过中国保监会批准，备案或注册，并在本公司门户网站主动公开单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）。非东莞市行政区域内的担保机构出具的履约担保需经担保机构所在地公证机关公证并出具公证书，执行本款时所发生的费用由设计人承担。设计人所选择的担保机构出现丧失担保资质或索赔拒付行为的，设计人必须及时更换该担保机构出具的履约担保。如果设计人提交的履约担保的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，设计人应在原提交的履约担保有效期届满前的第15天前，无条件办理担保延期手续，否则视为设计人违约，发包人可在担保到期前将担保金额转为现金存入履约保证金帐户。

如果设计人履约担保为提交履约保证金，可采用电汇、银行转账方式提交，但不可以采用现金方式（包括存现方式）提交。设计人必须保证资金以中标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在约定的日期前到账（以银行收到为准）。在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：项目名称履约保证金。（注：必须将勘察、设计作为一个整体提交履约保证金，不得分开提交。）

履约保证金汇入以下专用账户：

账户名称：东莞市财政国库支付中心（工程履约保证金专户）

账    号：590000110368368

开 户 行：东莞银行中心区政和支行

# 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人应为投标文件（如有）所载明的拟在本合同工程任职的项目设计总负责人。项目负责人应代表设计人履行合同规定的职责、行使合同明文约定或必然隐含的权力，对设计人负责，负责处理合同履行过程中与设计人有关的具体事宜，并负责设计过程全方位的联系、管理、协调和处理好周围各方的关系等。项目负责人在设计人授予职权范围内的工作，设计人应予认可。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 14 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：除按14.2.10约定进行违约处理外，另按每人次课以违约金5万元进行违约处理。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后  14 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：除按14.2.10约定进行违约处理外，另按每人次课以违约金5万元进行违约处理，发包人有权解除合同，设计人按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

# 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限合同签订后签订后7天内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：除按14.2.10约定进行违约处理外，另按每人次课以违约金2万元进行违约处理，发包人有权解除合同，设计人按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

# 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：除条款约定允许设计分包的专业工程外的工程。

主体结构、关键性工作的范围：道路工程和桥梁工程以及排水工程的主体结构、关键性工作。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：

（1）工程中的外接电专项设计由设计人选择具备相应资质的单位实施，选择的专项设计单位须报发包人批准，否则视设计人违约。 设计人应在初步设计阶段明确外供电专项设计单位并同步开展初步设计，以便合理确定外供电方案工程规模。外接电设计方案须报当地供电部门批准，设计文件应通过当地供电部门评审，所涉及的费用已包含在合同价内，发包人不另行支付。（2）环保设计、水保设计、消防设计、防雷设计、景观绿化、智慧交通设施工程、等内容已包含在勘察设计合同范围内，如果设计人不具备相应资质，应将相关工作分包给具备相应资质和相关经验的设计单位实施，选择的设计单位须报发包人批准，否则视设计人违约。环保设计、水保设计、消防设计、防雷设计、景观绿化、智慧交通设施工程的设计方案及设计文件应报相应的行政主管部门批准，所涉及的费用已包含在合同价内，发包人不另行支付。（3）合同协议书载明的工程设计范围内的其他工程原则上不得分包，特殊情况下的专业工程需要分包时，须先征得发包人同意。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包人的企业资质证书、相关设计人员的资格证书等。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：按通用条款执行。

# 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：    /  。

# 5. 工程设计要求

# 5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：按照国家有关工程建设标准强制性条文和现行的规范、规程、标准及国家、广东省、东莞市有关规定执行。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 按照国家有关工程建设标准强制性条文和现行的规范、规程、标准及国家、广东省、东莞市有关规定执行。设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，发包人视乎实际情况给予顺延设计周期作为补偿，由此产生的其他费用已包含在按专用合同条款附件6约定方式和标准计算的总设计费中，发包人不另行计算支付 。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：详见本项目招标文件。

# 5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：按照国家有关工程建设标准强制性条文和现行的规范、规程、标准及国家、广东省、东莞市有关规定执行。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：按国家规定要求。

# 6. 工程设计进度与周期

# 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后7天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：各工程设计阶段、各单体建筑物以及各专业的工程设计进度计划。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：按合同通用条款的约定执行。

6.2工程设计开始

本款内容修改为：

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，工程设计周期自合同约定的各阶段的开始时间起算，设计人应当按合同约定的各阶段开始时间开始工程设计工作。

# 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

本项内容修改为：

因发包人原因导致工程设计进度延误，发包人顺延相应阶段的设计周期作为补偿，由此产生的其他费用已包含在按专用合同条款附件6约定方式和标准计算的总设计费中，发包人不另行计算支付。。

# 6.4暂停设计

6.4.1发包人原因引起的暂停设计

本项内容修改为：

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此延长的设计周期，由此产生的其他费用已包含在按专用合同条款附件6约定方式和标准计算的总设计费中，发包人不另行计算支付。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

本项内容修改为：

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。当发生本项约定的情况，由此产生的其他费用已包含在按专用合同条款附件6约定方式和标准计算的总设计费中，发包人不另行计算支付。

6.4.4暂停设计后的复工

本项内容修改为：

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，相关费用已包含在按专用合同条款附件6约定方式和标准计算的总设计费中，发包人不另行计算支付。

# 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 项内容修改为：

发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，设计人应积极配合，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：     无     。

# 7. 工程设计文件交付

# 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 电子文件要求为包含全部设计成果文件内容的光盘  。

# 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限：按图纸审查机构的规定时间执行。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：需要组织审查会议时，另行通知，相关费用由参会各方自行承担。

# 9. 施工现场配合服务

9.1 款内容修改为：

设计人派赴现场的工作人员的工作、生活及交通等方面由设计人自行负责并承担相关费用，发包人提供协助。

9.2款内容修改为：

设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止的时间内提供施工现场配合服务。

# 10. 合同价款与支付

# 10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：     /    。

风险费用的计算方法：      /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /   。

（2）总价合同

本合同的合同价按中标价（设计部分）暂定为：          元。

总价包含的风险范围：设计的合同价应包括设计人完成本招标项目设计所有工作量和全套设计文件(包括初步设计及概算、施工图及预算、各施工标段清单预算、与地方各级政府或产权单位签订的协议或意向书等全部基础资料)以及后续服务的全部费用，包括但不限于人工费、仪器仪具使用费、办公费、住宿费、交通费、税金、保险、利润、评审费（含初步设计、施工图设计）、专家费、会务费。主要包括：

(1)市政道路工程设计的全部费用。

(2)所有为市政道路工程设计所必需的专题研究费用。

(3) 环保设计、水保设计、消防设计、防雷设计、景观绿化设计、智慧交通设施设计等费用。

(4)提供发包人施工招标所需的工程数量和工程说明、相应的招标图纸和工程量清单、补充技术规范（包括因招标图纸不允许有说明而发生的补充技术规范、旧桥加固补充技术规范和配合招标工作的服务费用（如参加现场考察和技术答疑、技术交底等）。(5)设计人在设计、施工和工程结算期间派驻现场的设计代表及提供变更设计等后续服务的费用。

(6)设计人在设计、施工和工程结算期间派驻现场的参与发包人工程管理的后续服务费用。

(7)完成设计工作所必须召开的初步设计、施工图设计以及可能需要召开的专题研讨会涉及的专家评审费、咨询费、会务费及专家咨询费（含税费）。

(8)为完成本项目招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用。设计人同时亦负责对本项目前一阶段所编制的方案设计进行修改完善涉及的所有费用。

(9)设计人为配合本项目其它设计人的工作，可能发生的一切费用。

(10) 为完成本项目招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用。设计人同时亦负责对本项目前一阶段所编制的方案设计进行修改完善涉及的所有费用。

招标范围内的施工图阶段设计工作内容为暂定工作内容，中标设计人在完成初步设计阶段设计后，招标人将根据实际情况决定是否采用EPC（施工图设计及施工）模式招标，若采用EPC模式招标，招标人将另行委托EPC中标单位开展施工图阶段的设计工作，将取消中标设计人的施工图阶段的设计工作内容和扣除减该部分费用（初步设计阶段设计费用收费比例为45%和中标下浮率（即中标下浮率=1-勘察设计中标总价/最高投标限价）计算），请各投标人（设计人）充分考虑上述相关风险和费用。

风险费用的计算方法：   已包含在合同总价    。

风险范围以外合同价格的调整方法：    无   。

（3）其他价格形式：  /。

# 10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

本合同不设定金或预付款。

10.3.2 定金或预付款的支付

本合同不设定金或预付款。

# 11. 工程设计变更与索赔

11.2 款的内容修改为：

发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人顺延相应阶段的设计周期作为补偿，由此产生的其他费用已包含在按专用合同条款附件6约定方式和标准计算的总设计费中，发包人不另行计算支付。

11.4 款的内容修改为：

基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，发包人顺延相应阶段的设计周期作为补偿，由此产生的其他费用已包含在按专用合同条款附件6约定方式和标准计算的总设计费中，发包人不另行计算支付。

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 15 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 10 天内，予以书面答复。

# 12. 专业责任与保险

12.2 设计人  需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

# 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款约定执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款约定执行。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按合同通用条款约定执行。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件、提供给与本工程相关的第三方使用。

13.3款的内容修改为：

合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人在设计过程中需要采用的所有专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在按专用合同条款附件6约定方式和标准计算的总设计费中，发包人不另行支付。

# 14. 违约责任

# 14.1 发包人违约责任

14.1.1 项的内容修改为：

合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人不支付设计费用；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已实际完成的工作量按设计费支付进度表相应节点及工作量比例支付相应的设计费。无论任何原因，如果发包人在任何时候自行决定暂停项目，暂缓期限不超过60天。发包人有权以书面通知设计人暂缓执行本协议，发包人无需为暂缓项目执行而向设计人支付额外的费用。设计人应在发包人另行书面通知后继续执行本协议，提交设计成果的时间顺延。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：应当根据逾期支付天数、应支付款项金额和同期全国银行间同业拆借中心公布的人民币贷款市场报价利率（LPR）短期贷款利率计算支付违约金。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人已完成的成果文件归发包人所有，设计人应按中标价的10%向发包人支付违约金。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延误一天，对设计人处以违约金为设计费5000元。延期超过30天时，发包人可以终止合同。变更未按规定按时出图的，每延误一天对设计人处以违约金为设计费5000元 。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：设计合同价总额的10％，发包人有权解除合同。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，根据设计错误的性质、程度和造成的实际损失按下列方法进行赔偿：

（1）经发包人、施工单位、设计人、监理单位四方确认，设计图纸中出现设计错漏项，但未造成发包人实际的经济损失，设计人需无条件进行修改，确保错漏能够及时补救。

（2）如因设计错误造成发包人实际经济损失（如返工、材料报废等），经发包人、施工单位、设计人、监理单位四方确认，设计人赔偿实际增加费用的10％，本项违约金总额不超过设计合同总额，如有发生违约处理，违约金在最近一次付款中扣除。

（3）因设计原因发生工程质量事故或其他事故，造成经济损失，由建设行政主管部门裁定，设计人承担事故责任，并按损失程度支付赔偿金，同时无偿提供善后服务。

14.2.4发生以下违约情况的，除由设计人负责继续完善勘察设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，向设计人课以签约合同价5%~10%的违约金。

（1）施工图预算超过初步设计概算的10%，或工程竣工决算超过施工图预算的10%；

（2）单个合同段因变更引起的工程费用调整累计超过该合同段合同价10%。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：每次违约，对设计人处以5万元的违约金。

本款增加第14.2.6~14.2.11项：

14.2.6未能提供设计服务：设计人主要设计人员或工地代表必须按工程进度到现场服务，如换人必须征得发包人同意。如设计人员或工地代表不履行服务约定，发包人将书面通知设计人，情况严重的，发包人视情况对设计人处以违约金，或者通报建设主管部门。

14.2.7由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失，其累计变更费用超过批准的设计概算建安费5%或以上的，发包人向设计人课以签约合同价3%违约金；另外，由于设计人计算错误，造成的实际工程量与图纸工程量偏差过大（工程量原因导致的费用增加/减少超出该工程变更费用10%或以上）的，按照批复后的变更金额大小向设计人处以违约金：工程变更金额在100~300万元之间的向设计人课以2万元违约金，在300~500万元之间的向设计人课以5万元违约金，大于500万元的向设计人课以10万元违约金。

14.2.8造价文件出现下列情况，设计人应及时返工，造成发包人的经济损失，发包人给以设计人经济处罚：

①概算、预算、清单预算编制中，出现重大偏差的（参考引用《广东省公路工程施工招标清单预算管理规程》（粤交基﹝2013﹞899号）第7.3.3条），则处以总额不超200000元的罚金。

②工程量清单数量有错漏，每15处（含15处）数量错漏，则处以罚金1500元。

③设计人无充分理由，不采纳发包人提出的造价文件编制的合理建议，每发生一项扣减设计费10000元。

④施工图设计工程量总表未按照粤交基﹝2014﹞1022号文的要求编制，则按每张表格处以罚金5000元。

⑤因清单预算原因导致招标失败的，应按实际发生的经济损失赔偿。

⑥预算、清单等造价文件出现偏差，被东莞市廉情预警系统通报约谈的，每次处以罚金100000元。

14.2.9设计人编制的施工图设计工程量总表、预算、工程量清单、清单预算，如经发包人两次审查仍未能达到发包人要求的，发包人有权收回该项业务，重新委托有资格的单位进行编制，并按国家相关项目收费标准从设计人的合同价款中扣除该笔费用。

14.2.10未经发包人同意，勘察设计单位不得更换投标文件中承诺的项目负责人及分项负责人，未能按投标书中所承诺的人员进场：

①更换项目负责人：原则上项目负责人不准更换，如特殊情况需要更换，设计人必须经得发包人同意，所更换的项目负责人资历不能低于原项目负责人资历。设计人按上述要求办理项目负责人更换，仍需向发包人支付每次10万元的违约金；

②更换分项负责人: 必须经得发包人考核以证明所更换人员资历不低于被更换人资历。经发包人考核并同意更换的，设计人需向发包人支付每人5万元的违约金；

14.2.11后续服务小组：

①后续服务小组成员未能按规定时间进驻或未经发包人批准离开现场的，向设计人课以2000元/人/天的违约金；

②发包人认为后续服务小组成员不称职，设计人除按合同要求及时更换外，并向设计人课以20000元/人/次的违约金。

# 15. 不可抗力

# 15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：

① 6 级以上的地震；

② 8 级以上的持续 2 天的台风；

③ 250 mm 以上的持续 24 小时的大雨、暴雨；

④ 50 年以上未发生过、持续 2 天的高温天气。

⑤因项目所在地政府抽象行政行为和具体行政行为导致的项目停建、取消、工期停滞、延期等，如政府决策、政策调整等原因。

# 16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过   /  天。

16.4 本款内容修改为：

合同解除后，发包人在设计人提交请款报告后60天内按第14.1.1项的约定向设计人支付已完工作的设计费，其他相关费用均已包含在上述设计费中，发包人不另行支付。

# 17. 争议解决

# 17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：由合同当事人另行约定。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /         。

选定争议评审员的期限：         /          。

评审所发生的费用承担方式：       /        。

其他事项的约定：              /         。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：        /        。

# 17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  东莞市第一  人民法院起诉。

# 18. 其他（如果没有，填“无”）

18.1招标文件设计任务书（发包人要求）中的设计内容仅是初步估计内容，设计合同签订后，发包人将根据具体的设计方案，结合本项目的批复投资金额，向设计人发出最终实施设计任务书（发包人要求），列明具体委托设计人设计的内容，最终委托设计的内容以不超出批复总投资金额为原则。

18.2设计人签署合同后每开展一阶段的工作，需将该阶段工作详细内容、进度等上报给发包人，经发包人书面允许后方可开展该阶段工作；且在每个阶段结束后，须由发包人或发包人上级主管单位进行验收。

18.3较大规模管线迁改的设计工作由设计人选择具备相应资质的单位实施，选择的专项设计单位须报发包人批准，否则视设计人违约。设计人及其选择的专项设计单位应在初步设计阶段完成以上迁改工程方案专项设计，以便合理确定迁改工程规模，包括但不限于完成迁改方案设计、迁改方案费用对比等内容；并应及时将迁改工程方案报有关部门批准。大型管线迁改施工图设计根据发包人指令开展设计工作。

18.4对于发包人向政府部门申报的前期专项工作，设计人应积极配合发包人和前期专项编制单位，同时，设计人应充分考虑到政府部门审批可能导致的时间延误，合理调配好各阶段的设计工作，努力降低所产生的影响，由此可能产生的费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

18.5设计调查不全面，设计方案不完善或不合理等原因引起的设计变更，设计人须无偿进行修改设计；因征地拆迁、海域使用、水利防洪、环境保护、航空限高、发包人为加快工期等原因提出的变更设计，设计人必须无偿进行修改设计。

18.6设计人在工程实施期应协助发包人、监理单位对施工单位编制的施工组织方案及安全技术方案、施工便道实施方案（特别是可能涉及对周边环境造成较大破坏的）实行审查。

18.7设计人应结合项目特点，对于重大设计方案，充分考虑施工可行性，并对桥梁预制场、施工临时便道及便桥、临时用电线路等临时工程和设施，结合发包人在相应阶段开展的施工组织设计研究成果进行专项设计，还应考虑永临结合的设计理念，并将费用纳入概、预算和工程量清单中，避免设计施工方案和费用脱节。

18.8设计人应负责按施工合同段分别编制清单预算。

18.9桥梁预制场和铺装混合料拌和场的位置，应通过外业调查，在符合环境保护规定的前提下，标绘在相关的图纸上。

18.10设计人应结合项目是否穿越或邻近水源保护区、森林公园、石油天然气管道、铁路，是否与高速公路交叉互通等特点，在进行相关设计方案时，应充分考虑施工可行性，并对上述工程的临时工程和设施进行专项设计，临时工程和设施包括但不限于跨越或邻近水源保护区、森林公园、石油天然气管道、铁路，并与高速公路交叉互通的防护设计、重要工点的临时措施方案设计，并将费用纳入概、预算和工程量清单中，避免设计施工方案和费用脱节。

18.11初步设计文件中的各比选方案均应进行同等深度的论证和比较，并推荐经济、合理、可行的方案。

18.12招标期间配合

设计人应按发包人规定的时间提供各标段施工招标资格预审所需的工程数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。设计人应保证工程量清单的编制质量，在施工招标完成后，发包人将组织对工程量清单进行复核，出现明显差、错、漏的，按设计人违约处理。

18.13施工期间配合

（1）设计人派赴施工现场的工作人员在施工期间的办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通和其他工作条件由设计人自行解决，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

（2）本项目对设计代表的数量和资历条件要求：常驻施工现场的设计代表应不少于2名，其中至少有道路工程专业1名，桥梁专业1名；设计代表应由负责本勘察设计项目的专业分项负责人或项目负责人担任。

（3）在施工过程中发现对明显不满足设计要求的，有责任通知发包人；

（4）根据工程需要配合发包人开展工程建设管理工作；

（5）所有设计代表和参与发包人工程管理人员应得到发包人书面批准才能进场，如果上述人员不能胜任工作、渎职或从事损害发包人利益的活动，发包人有权提出更换而无须得到设计人的同意，设计人应立即派出具有同等资历的人员替换；设计人应在发包人提出更换通知的 7天内完成更换工作并使发包人满意。如更换的设计代表还无法让发包人满意，发包人有权指定设计代表和参与发包人工程管理人员。 设计人在事先取得发包人的同意后可以更换他所派出的人员，但应符合合同规定的要求，否则，发包人有权拒绝，按设计人的违约处理；

（6）在施工阶段，如设计代表发现现场情况与勘察设计不一致时，需进行设计变更，设计代表应以书面形式通知发包人，取得发包人允许后，方可进行设计变更，且发包人有权根据勘误情况严重程度对设计人进行处罚；

（7）设计人向施工单位移交现场控制点（交桩）时,如现有保存下来现场控制点无法满足施工要求，设计人应无条件恢复已破坏的控制点或加密，若设计人在5个工作日内无法恢复或加密，发包人有权交给其他相应资质的单位完成，由此产生的费用由设计人承担；

（8）设计代表组组长主要负责对设计代表的管理，动态掌握各专业设计代表的工作任务及工作任务完成情况；负责较大工程变更会议前的方案资料收集、整理，负责按照工程变更会议确定的事项督促设计代表或设计院出版变更图的协调工作；

（9）各专业设计代表必须十分熟悉施工图设计文件，深度领会设计意图，及时修正设计中的差、错、漏现象；配合业主对施工方案的优化设计；修改完善设计及局部变更设计；无条件配合发包人对工程质量事故分析并提供技术处理措施。处理现场工程变更时，必须十分果断，如确因技术复杂必须立即向设计负责人或院有关领导汇报，并跟踪落实；

（10）发包人组织召开工程变更会议后，设计代表必须根据变更会议确定的内容按照业主要求的时间提交变更设计图纸，而不能以会议纪要未下发等理由延迟提交变更图，该项工作作为发包人考核设计代表工作绩效一项指标；

（11）因工程管理需要，对发包人提出的技术上可行的工程变更，设计代表必须无条件执行；

（12）对本项目的隐蔽工程，包括但不限于基桩、软基处理、隧道及高边坡问题处理，有关工程数量的确认，按照发包人制定管理办法，如果需要发包人、设计人、监理人、承包人等四方确认的，设计人应积极配合确认。如按发包人要求，设计人需要汇总确认实施后的工程数量的，设计人应积极配合，无条件执行。

（13）常驻现场的设计代表驻现场时间不少于 22 天/月，特殊情况下不少于 20 天，且主要管理和技术人员不能同时离开现场；驻现场的设计代表应在发包人同意的地方办公、生活。发包人将对设计代表进行工作考勤，设计代表缺勤由发包人进行处罚，处罚标准按2000元每人每天。

所有设计代表应得到发包人书面批准才能进场，如果设计代表不能胜任工作、渎职或从事损害发包人利益的活动，发包人有权提出更换而无须得到设计人的同意，设计人应立即派出具有同等资历的人员替换；设计人应在发包人提出更换通知的 7 天内完成更换工作并使发包人满意。如更换的设计代表还无法让发包人满意，发包人有权指定设计代表。

（14）对于发包人或其上级主管部门提出的工程技术变更或优化设计变更，若不违背相关的现行技术标准、规范，则设计人必须组织技术人员完善相关设计，在发包人要求的时间内提交变更设计图纸。变更设计费包含在设计人的其它投标报价中，发包人不另行计量。若因设计人未及时提交相关变更图纸严重影响工程实施进展的，发包人将委托满足相应资质要求的设计单位完善变更图纸，由此发生的费用在设计人的设计费中扣除。

所有变更应在发包人规定的时间内提供变更设计文件且应由设计人签字、盖章。较大、重大设计变更概预算由设计人按交通运输主管部门规定格式编制。其他变更概预算如需要亦由设计人按发包人要求提供，费用不另行支付。

（15）设计人应引入专项评价单位在施工图设计开始阶段开展项目的安全性评价工作，在施工图设计阶段应及时跟进主体工程的设计情况，在主体施工图文件完成后同步提交完整版的安全性评价报告，经专项评审后指导施工图设计文件的修编。

（16）涉铁工程需要进行的各项相关咨询工作可由设计人委托相关咨询单位开展咨询工作，所形成的相关费用由投标人在报价时综合考虑，发包人不另行支付。

附件一

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员最低要求

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

附件8：廉政合同

附件9：设计单位服务质量评定表（如有，后续增加）

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

具体详见本项目招标文件第五章发包人要求。

二、本工程设计阶段划分

具体详见本项目招标文件第五章发包人要求。

三、各阶段服务内容

具体详见本项目招标文件第五章发包人要求。

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计文件（含勘察、测量、物探外业工作、旧路检测报告、专题研究报告及效果图（含建设方案整体效果展示，沿线景观、慢行系统、智慧交通设施、地下管线综合等效果图）、概算编制）送审稿 | 20 份 | 按附件1要求 | 提交地点为发包方所在地 |
| 2 | 初步设计文件最终稿（含概算） | 20 份 | 按附件1要求 |  |
| 3 | 施工图设计文件（含外业工作以及初步设计评审后修编工作、施工组织方案设计、效果图（含建设方案整体效果展示，道路景观、沿线绿化景观、慢行系统地下管线综合等实施效果图）、预算（含清单预算、三级清单）送审稿 | 20 份 | 按附件1要求 |  |
| 4 | 最终稿施工图设计文件20份，预算（含清单预算）、工程量清单（含三级清单） | 20 份 | 按附件1要求 |  |
| 5 | 备注：（1）除上述几点要求提交纸版设计成果外，设计人还要提交最终稿设计文件及预算（含清单预算）、工程量清单（含三级清单）等的电子版，图纸要提供CAD（可修改、未锁定版本）和PDF电子版（或word文件），效果图要提供源文件（可修改、未锁定版本）便于后期实施使用； （2）设计人应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，全部存档图纸（包括地质勘察报告、变更设计文件）的光盘两张； （3）设计人提交的全部设计文件（包括变更设计文件、测量资料、物探报告、地质勘察报告、设计图纸）的电子文档应为AUTOCAD文件，同时提供设计图纸PDF文件（或word文件），造价文件必须提供造价主管部门可直接导入的文件格式； （4）发包人视情况有权要求设计人加快设计，提前提交设计勘察报告、设计文件（含效果图）、专题研究报告、最终成果计算书等。设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付； （5）发包人要求在项目设计过程提供效果图（含道路景观、沿线绿化景观、慢行系统、地下管线综合等），设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付； （6）发包人有权要求设计人协助编制相关汇报材料（如PPT、建设方案效果图及展板等）。设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。 |  |

附件4：设计人主要设计人员最低要求

设计人主要设计人员最低要求

设计人须按照招标文件投标人须知附件资格审查条件(项目负责人最低要求、分项负责人最低要求)配置，并经发包人审定。

| 人员 | 数量 | 资格标准 |
| --- | --- | --- |

附件5：设计进度表

设计进度表

- 勘察设计周期及提交成果：

（1）中标通知书签发后后 30 天（日历日）内，提交初步设计文件（含勘察、测量、物探外业工作、旧路检测报告、专题研究报告及效果图（含建设方案整体效果展示，沿线景观、慢行系统、智慧交通设施、地下管线综合等效果图）、概算编制）送审稿 20 份；

（2）根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，对各设计文件进行修改完善，提交初步设计文件最终稿（含概算） 20 份；

（3）初步设计文件评审后 45 天（日历日）内，提交施工图设计文件（含外业工作以及初步设计评审后修编工作、施工组织方案设计、效果图（含建设方案整体效果展示，道路景观、沿线绿化景观、慢行系统地下管线综合等实施效果图）、预算（含清单预算、三级清单）送审稿 20 份；

（4）施工图设计评审后，对施工图设计文件进行修编，提交最终稿施工图设计文件20份，预算（含清单预算）、工程量清单（含三级清单） 20 份；

（5）施工现场配合服务：从工程开工起至工程所有结算完成为止。施工期暂定12个月（以实际工期为准），缺陷责任期 2 年。

（6）除上述几点要求提交纸版设计成果外，设计人还要提交最终稿设计文件及预算（含清单预算）、工程量清单（含三级清单）等的电子版，图纸要提供CAD（可修改、未锁定版本）和PDF电子版（或word文件），效果图要提供源文件（可修改、未锁定版本）便于后期实施使用；

（7）设计人应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，全部存档图纸（包括地质勘察报告、变更设计文件）的光盘两张；

（8）设计人提交的全部设计文件（包括变更设计文件、测量资料、物探报告、地质勘察报告、设计图纸）的电子文档应为AUTOCAD文件，同时提供设计图纸PDF文件（或word文件），造价文件必须提供造价主管部门可直接导入的文件格式。

注：发包人视情况有权要求设计人加快设计，提前提交设计勘察报告、设计文件（含效果图）、专题研究报告、最终成果计算书等。设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

发包人要求在项目设计过程提供效果图（含道路景观、沿线绿化景观、慢行系统、地下管线综合等），设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

发包人有权要求设计人协助编制相关汇报材料（如PPT、建设方案效果图及展板等）。设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

附件6：设计明细及支付方式

设计费明细及支付方式

一、本合同的合同价按中标价暂定为：          元。设计的合同价应包括设计人完成本招标项目设计所有工作量和全套设计文件(包括初步设计及概算、施工图及预算、各施工标段清单预算以及试验、与地方各级政府或产权单位签订的协议或意向书等全部基础资料)以及后续服务的全部费用，包括但不限于人工费、仪器仪具使用费、办公费、住宿费、交通费、税金、保险、利润、评审费（含初步设计、施工图设计）、专家费、会务费。主要包括：

(1)市政道路工程设计的全部费用。

(2)所有为市政道路工程设计所必需的专题研究费用。

(3) 环保设计、水保设计、消防设计、防雷设计、景观绿化设计、智慧交通设施设计等费用。

(4)提供发包人施工招标所需的工程数量和工程说明、相应的招标图纸和工程量清单、补充技术规范（包括因招标图纸不允许有说明而发生的补充技术规范、旧桥加固补充技术规范和配合招标工作的服务费用（如参加现场考察和技术答疑、技术交底等）。

(5)设计人在设计、施工和工程结算期间派驻现场的设计代表及提供变更设计等后续服务的费用。

(6)设计人在设计、施工和工程结算期间派驻现场的参与发包人工程管理的后续服务费用。

(7)完成设计工作所必须召开的初步设计、施工图设计以及可能需要召开的专题研讨会涉及的专家评审费、咨询费、会务费及专家咨询费（含税费）。

(8)为完成本项目招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用。设计人同时亦负责对本项目前一阶段所编制的方案设计进行修改完善涉及的所有费用。

(9)设计人为配合本项目其它设计人的工作，可能发生的一切费用。

(10)为完成本项目招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它一切费用。

招标范围内的施工图阶段设计工作内容为暂定工作内容，中标设计人在完成初步设计阶段设计后，招标人将根据实际情况决定是否采用EPC（施工图设计及施工）模式招标，若采用EPC模式招标，招标人将另行委托EPC中标单位开展施工图阶段的设计工作，将取消中标设计人的施工图阶段的设计工作内容和扣除减该部分费用（初步设计阶段设计费用收费比例为45%和中标下浮率（即中标下浮率=1-中标总价/最高投标限价）计算），请各投标人（设计人）充分考虑上述相关风险和费用。

本工程除了上述工作内容外，还需要进行旧路检测，由承包人支付相关费用，请在投标报价时综合考虑该费用。

二、设计费明细计算表最终的设计费用结算金额以东莞市财政投资审核办公室审定结算金额为准，若东莞市财政投资审核办公室不对设计费单独审定，则双方按照本款（1）、（2）目方式办理结算和支付，但最终结算费用不能超过合同暂定价（设计部分）以及分别不能超过东莞市财政投资审核办公室审批概算中相应金额，超过部分甲方将不予支付：

（1）设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）规定按八折计取后再按中标下浮率（即中标下浮率=1-中标总价/最高投标限价）下浮计算，其中设计收费总收费基价按东莞市财政投资审核办公室审定的概算建安费总额为计费额，各专业的收费基价按其建安费占总建安费比例乘以总收费基价确定，各专业工程按照专业类别（如分道路、桥梁、交通安全设施等）和收费标准规定系数分别计取设计费；（若发包人只委托设计人开展初步设计阶段勘察工作，初步设计阶段收费比例系数取45%）

（2）预算编制费：按基本设计费的10%计取并八折计取后再按中标下浮率（即中标下浮率=1-中标总价/最高投标限价）下浮计算。（若发包人只委托设计人开展初步设计阶段勘察工作，将取消此项预算编制费）。

三、设计费支付方式

本项目设计费用支付分两种方式，方式一是委托设计人开展初步设计、施工图设计两个阶段的设计工作，方式二为只委托设计人开展初步设计阶段设计，具体约定如下：

方式一：

（1）初步设计通过发包人或者发包人上级主管部门组织的评审，设计人根据评审意见完成修编，项目概算经东莞市财政局审核确定后，双方按审定概算建安费和合同约定重新核算设计费后，可支付至重新核算设计费的30%；

（2）施工图设计通过发包人上级主管部门组织的评审，清单预算经东莞市财政局（或发包人或发包人委托具有相应资质的第三方）审定后，可支付至重新核算设计费的65%；

（3）在工程施工完成约达到工程总量的60%后，根据后续服务质量及履约情况可支付至重新核算设计费总额的80%；

（4）本项目工程施工完工验收，颁发交工证书（或一次性竣工验收证书，如无交工），并且设计人协助发包人办理了施工单位的工程结算后，双方按合同约定办理勘察设计费结算手续后30天内，可支付至结算价中的设计费的95%；

（5）剩余5%的设计费在工程缺陷责任期满后28天内，经发包人确认后一次结清。

如设计人以工程担保代预留工程质量保证金的，发包人向设计人支付的工程结算价款不再保留工程质量保证金。质量保证金担保有效期至工程缺陷责任期满后28天内保持有效。质量保证金担保应由银行支行级（含）以上机构或政府性融资担保机构或保险公司出具的无条件不可撤销的担保，并符合如下要求：采用银行质量保证金保函时，出具担保的银行级别为设计人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的支行级或以上级别的分支机构；采用政府性融资担保机构出具保函时，该机构净资产须不低于3亿元，并在本地区域内具有较丰富的承保经验以及良好的承保记录；采用保险公司保函时，保险公司所提供的建设工程保证保险条款应当经过中国保监会批准，备案或注册，并在本公司门户网站主动公开单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）。非东莞市行政区域内的担保机构出具的质量保证金担保需经担保机构所在地公证机关公证并出具公证书，执行本款时所发生的费用由设计人承担。设计人所选择的担保机构出现丧失担保资质或索赔拒付行为的，设计人必须及时更换该担保机构出具的工程担保。如果承包人提交的保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，承包人应在原提交的保函有效期届满前15天内，无条件办理保函延期手续，否则视为承包人违约，发包人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金专户。

后续服务费已包含在设计合同价款中，发包人不另行支付。最终发包人支付的结算设计费用不能超过合同暂定价（设计部分）以及分别不能超过东莞市财政投资审核办公室审批概算中相应金额，超过部分甲方将不予支付。

方式二：

（1）初步设计通过发包人或者发包人上级主管部门组织的评审，设计人根据评审意见完成修编，项目概算经东莞市财政局审核确定后，双方按审定概算建安费和合同约定重新核算设计费后，可支付至重新核算初步设计阶段设计费的70%；

（2）设计人协助完成土建工程施工图设计，土建工程施工图设计通过发包人上级主管部门组织的评审，清单预算经东莞市财政局（或发包人或发包人委托具有相应资质的第三方）审定后，双方按合同约定办理勘察设计费结算手续后30天内，可支付至结算价中的设计费的90%；

（3）剩余10%的合同款在土建工程交工验收合格（或一次性竣工验收合格，如无交工）后28天内，经发包人确认后一次结清。

后续服务费已包含在设计合同价款中，发包人不另行支付。

附件7：设计变更计费依据和方法

设计变更计费依据和方法

设计变更计费依据和方法：合同履约过程中，出现下列情况的被视为设计人的风险，由设计人在投标报价中考虑，中标后发包人不另行支付：

（1）因政府抽象行政行为和具体行政行为或者其他因素导致的项目停建、取消、工期停滞、延期等，包括但不限于政府决策、政策调整、征地拆迁等原因；

（2）设计范围内的工程出现工程变更（含路改桥、里程变化、方案变化等）而增加或减少工程量的。

（3）但对于第（2）项所述工程变更增减，若有东莞市政府书面批准同意增加或减少的批复文件，可调整设计费，最终调整的设计费由发包人、设计人另行签订补充协议明确，并且调整的合同金额以发包人或者发包人上级部门审定金额为准。

附件8：廉政合同

廉 政 合 同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，              （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的勘察设计单位              （勘察设计单位名称，以下简称“设计人”），特订立如下合同。

1. 发包人和设计人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规规定。

（2）严格执行         （项目名称）     标段勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让设计人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

（5）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人勘察设计队伍。

3. 设计人的义务

（1）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）设计人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请设计人或设计人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为合同双方签署之日起至勘察设计合同失效日止。

7. 本合同作为         （项目名称）     标段勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和设计人各执一份，送交发包人和设计人的监督单位各一份。

发包人：               （盖单位章）     设计人：            （盖单位章，联合体的，牵头人盖章和签字）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人  （签字）

年       月      日                  年       月         日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）    设计人监督单位：（全称）（盖单位章）

附件二：勘察设计补充协议书

（本协议书无固定格式，招标人如有需要的，自行附上。）

附件三：履约保函格式

格式1：银行履约保函格式

格式1：银行履约保函格式

如采用银行保函，格式如下。

履 约 保 函

致：       (发包人全称)

鉴于       (设计人全称)(下称“设计人”)将与       (发包人全称)(下称“发包人”)签订       (项目名称)      勘察设计合同协议书，我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额为人民币(大写)      元(¥      元)。

2．担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至合同结算后30天内保持有效。

3．在本担保有效期内，我方在接到你方提出的因设计人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知后的 7 天内，在上述担保金额的限额内向你方支付任何数额的款项，无须你方出具证明或陈述理由。

4．发包人和设计人对合同条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

担保银行：  （银行全称）（盖单位章）

法定代表或其委托代理人：      （职务）

（姓名）

（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月    日

第五章  发包人要求

发包人要求

一、勘察设计要求

（一）项目概况路线走向、线路长度、桥涵等基本情况。

桥头镇桥东路南五街北起省道S120和县道X310交汇处，南止莞番高速桥头东互通处（东太湖出口），全长约1756.065m，采用一级公路兼城市主干道标准，设计速度60km/h，采用双向六车道的断面形式，红线宽度为36m。工程对现状道路双向四车道进行拓宽改造、部分新建桥梁和道路，同时改造树池及人行道，完善配套管线设施，建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、电力工程、照明工程、通信工程、桥梁工程等。项目估算总投资为1.49亿元，其中建安费1.19亿元。

上述建设方案及工程规模为暂定，最终以上级部门批复为准。

如果上述桥头镇南五街（东太湖路）工程的建设方案及工程规模发生变化（最终以上级部门批复为准），发包人有权要求设计人无偿修改设计方案，并保质保量按时完成设计任务，配合发包人直至完成工程建设，设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包含在合同总价中，发包人不另行支付。本工程勘察设计费最终财政审定价为准，采取“据实支付”的原则进行支付。

（二）设计招标范围：

主要范围为路基、路面、桥梁、涵洞、路线交叉、排水工程（含雨水、污水）、沿线道路设施、电气工程、交通工程、景观绿化、智慧交通设施及环保工程的勘察设计，并提供效果图（含道路景观、沿线绿化景观、慢行系统、地下管线综合等）。

主要内容包括两阶段勘察设计、工程勘察、工程测量、物探、编制概预算、交通安全设施工程（含声屏障、隔声窗、隔油池等环保设计）、施工配合服务及后续服务工作等，效果图（含道路景观、沿线绿化景观、慢行系统、地下管线综合等），积极协助甲方编制相关汇报材料（如PPT、建设方案效果图及展板等）。

3、（1）勘察设计依据

本项设计项目各阶段的设计文件必须符合现行中华人民共和国以及行业的一切法规、规范要求，包括但不限于

1、本工程设计依据

1）本工程的立项批复文件；

2）本工程的设计任务书（发包人要求）；

3）规划及国土提供的用地红线图；

2、本工程的设计标准及主要设计规范：

本工程设计的各阶段设计文件必须符合现行中华人民共和国以及行业的相关法规、规范要求，包括但不限于：

1）《东莞市城市规划管理技术规定》；

2）《建筑结构荷载规定》（GB50009-2012）；

3）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

4）《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；

5）《城市道路设计规范》（CJJ37-2012）；

6）《城市桥梁设计荷载标准》（CJJ 11-2011）；

7）《室外给水设计规范》（GB50013－2006，2014）；

8）《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2016年版）；

9）《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）；

10）《通信管道与通道工程设计规范》（GB 50373-2006）；

11）《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；

12）《市政公用工程设计文件编制深度的规定》；

13）其他符合国家、建设部及广东省现行有关设计标准的规定；

14）设计中的市政、水、电等用量及标准就符合国家、建设部及广东省有关设计标准及规定。设计深度需符合建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》中有关的要求及甲方的其他要求。

15）施工图设计符合建设部建质[2003号]《建筑工程施工图设计审查要点》（实行）以及各种国家现行设计规范的技术要求。

（2）现状道路、桥涵检测依据

1)	《公路工程竣（交）工验收办法》交通部2004年第3号令

2)	《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2004）

3)	《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2017）

4)	《广东省公路工程基桩检测工作实施意见》广东省交通厅质监站[2005]381号文

5)	《广东省基桩工程质量检测技术规定（试行）》广东省建设厅粤建科字[2000]137号

6)	《工程地质资料》

7)	《工程地质设计文件》

8)	《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106—2014）

9)	《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）

10)	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS03:2007）

11)	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS02:2005）

12)	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011

13)	《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》（DB11/T365-2006）

14)	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

15)	《建筑地基处理技术规范》（DBJ 15-38-2005）

16)	《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)

17)	《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》（JTJ017-96）

18)	《公路路基路面现场测试规程》（JTJ059-95）

19)	《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）

20)	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（YC4-4/1982)

21)	《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）

22)	《岩土工程规范》(GB50021-2001)

23)	《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004)

24)	《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

25)	《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204－2002)

26)	《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

27)	《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）

28)	《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）

29)	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011)

30)	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）

31)	《广东省交通质监站关于明确高速公路交工检测项目及检测频率的通知》（粤交监督[2015]102号）

32)	《广东省交通工程质检站关于进一步加强桥梁预应力张拉施工质量管理的通知》（粤交监督[2014]126号）

33)	其他相关标准规范及文件等。

如国家、省、市、行业有发布最新标准、规范，按最新标准、规范执行。

4、项目使用功能的要求

中标后提供（如有）

5、勘察设计人员和设备要求

设计人须按照招标文件投标人须知附件资格审查条件(项目主要人员最低要求)配置，并经发包人审定。

6、 其他要求

中标后提供（如有）

二、适用规范标准

本项设计项目各阶段的设计文件必须符合现行中华人民共和国以及行业的一切法规、规范要求，包括但不限于

1、本工程设计依据

1）本工程的立项批复文件；

2）本工程的设计任务书（发包人要求）；

3）规划及国土提供的用地红线图；

2、本工程的设计标准及主要设计规范：

本工程设计的各阶段设计文件必须符合现行中华人民共和国以及行业的相关法规、规范要求，包括但不限于：

1）《东莞市城市规划管理技术规定》；

2）《建筑结构荷载规定》（GB50009-2012）；

3）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

4）《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；

5）《城市道路设计规范》（CJJ37-2012）；

6）《城市桥梁设计荷载标准》（CJJ 11-2011）；

7）《室外给水设计规范》（GB50013－2006，2014）；

8）《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2016年版）；

9）《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）；

10）《通信管道与通道工程设计规范》（GB 50373-2006）；

11）《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；

12）《市政公用工程设计文件编制深度的规定》；

13）其他符合国家、建设部及广东省现行有关设计标准的规定；

14）设计中的市政、水、电等用量及标准就符合国家、建设部及广东省有关设计标准及规定。设计深度需符合建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》中有关的要求及甲方的其他要求。

15）施工图设计符合建设部建质[2003号]《建筑工程施工图设计审查要点》（实行）以及各种国家现行设计规范的技术要求。

三、成果文件要求

1、相关要求

（1）各阶段设计图纸必须满足现行国家、行业及工程所在地的地方规范、规程、标准，当上述规范、规程、标准存在不一致时，约定采用的规范、规程、标准应按较高标准执行，除非当地相关部门另有规定。若超出国内规范、规程、标准。应进行技术论证。

（2）所有图纸设计深度应满足国家有关设计图纸深度要求及编制设计概算、施工图预算和投标最高限价的要求。

2、设计文件的要求

（1）中标通知书签发后后 30 天（日历日）内，提交初步设计文件（含勘察、测量、物探外业工作、旧路检测报告、专题研究报告及效果图（含建设方案整体效果展示，沿线景观、慢行系统、智慧交通设施、地下管线综合等效果图）、概算编制）送审稿 20 份；

（2）根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，对各设计文件进行修改完善，提交初步设计文件最终稿（含概算） 20 份；

（3）初步设计文件评审后 45 天（日历日）内，提交施工图设计文件（含外业工作以及初步设计评审后修编工作、施工组织方案设计、效果图（含建设方案整体效果展示，道路景观、沿线绿化景观、慢行系统地下管线综合等实施效果图）、预算（含清单预算、三级清单）送审稿 20 份；

（4）施工图设计评审后，对施工图设计文件进行修编，提交最终稿施工图设计文件20份，预算（含清单预算）、工程量清单（含三级清单） 20 份；

（5）施工现场配合服务：从工程开工起至工程所有结算完成为止。施工期暂定12个月（以实际工期为准），缺陷责任期 2 年。

（6）除上述几点要求提交纸版设计成果外，设计人还要提交最终稿设计文件及预算（含清单预算）、工程量清单（含三级清单）等的电子版，图纸要提供CAD（可修改、未锁定版本）和PDF电子版（或word文件），效果图要提供源文件（可修改、未锁定版本）便于后期实施使用；

（7）设计人应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，全部存档图纸（包括地质勘察报告、变更设计文件）的光盘两张；

（8）设计人提交的全部设计文件（包括变更设计文件、测量资料、物探报告、地质勘察报告、设计图纸）的电子文档应为AUTOCAD文件，同时提供设计图纸PDF文件（或word文件），造价文件必须提供造价主管部门可直接导入的文件格式。

发包人视情况有权要求设计人加快设计，提前提交设计勘察报告、设计文件（含效果图）、专题研究报告、最终成果计算书等。设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

发包人要求在项目设计过程提供效果图（含道路景观、沿线绿化景观、慢行系统、地下管线综合等），设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

发包人有权要求设计人协助编制相关汇报材料（如PPT、建设方案效果图及展板等）。设计人无权拒绝，由此发生的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

四、发包人财产清单

无

五、发包人提供的便利条件

无

六、设计人需要自备的工作条件

无

七、发包人的其他要求

旧路检测

表 1路基路面检测参数及频率（水泥混凝土路面）

| 序号 | 检测内容 | 检测方法 | 计价单位 | 现要求检测工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面破损状况检测 | 人工+视频图像法 | km*车道 | 0.8*4 | 板底脱空+接缝传荷+顶面回弹模量参数按每公里/车道200块板，抽取5%的板，每块板按3点计算；实际检测时按设计部门要求或进行抽检。 |
| 2 | 板底脱空+接缝传荷+顶面回弹模量 | 落锤式弯沉仪 | 点 | 96 |  |
| 3 | 钻芯取样 | 取芯机 | 个 | 3 |  |
| 4 | 芯样厚度及强度分析 | 万能压力机 | 处 | 3 |  |

第六章  投标文件格式

广东省

（项目名称）招标

投  标  文  件

商务及技术文件

投标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目  录

一、投标函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、拟分包项目情况表

六、资格审查资料

七、其他材料

八、技术建议书

## 一、 投标函

：

1．我方已仔细研究    （项目名称） 勘察设计招标文件的全部内容(含补遗书第___号至第___号)，在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价(或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额)，按合同约定完成勘察设计任务。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．项目负责人姓名：   ，年龄：  ，职称：   。

4. 质量要求：设计文件质量满足国家、省、市相关规范要求，安全目标严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，勘察设计服务期限：按招标公告第2.2款规定执行。

5．如我方中标，我方承诺：

(1)在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照招标文件要求提交递交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

(5)我方将按照合同附件提出的最低要求填报投入派驻本标段的主要勘察设计人员，经你方审批后作为投入派驻本标段的勘察设计主要人员且不进行更换。如我方拟投入派驻的人员不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3 项和第1.4.4 项规定的任何一种情形。

7. 我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定。

8．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9．            (其他补充说明)。

投 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年       月       日

## 二、授权委托书或法定代表人身份证明

2-1  授权委托书

（招标人全称）：

本人     (姓名)系          (投标人名称)的法定代表人，现委托     (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改      勘察设计投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投   标  人:                 （盖单位章）

法定代表人 :                  （签字）

身份证号码 ：

委托代理人 ：                  （签字）

身份证号码 ：

年    月   日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

2-2 法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：            (法定代表人亲笔签字) 性别：  年龄：  职务：

系                    (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                      (盖单位章)

年    月   日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

## 三、联合体协议书（如有）

(所有成员单位名称)自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加       勘察设计招标投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.               (某成员单位名称)为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事务。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：(牵头人名称)承担   专业工程，占总工程量的  %； (成员一名称)承担  专业工程，占总工程量的   %；……

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

联合体成员名称：                     （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

年      月    日

## 四、投标保证金

1、如投标人提交投标保证金的方式为现金或支票的，应在此提供投标保证金缴款凭证复印件或打印件并加盖投标人法人公章；投标人所缴纳的投标保证金必须从投标人基本账户转出，若投标人投标保证金不由其基本账户或者一次性转入的，按未缴纳投标保证金处理，所缴纳的投标保证金无法参与本项目投标。

2、如投标人提交投标保证金的方式为银行出具的或由担保机构与银行共同出具的投标保函（格式见后页），应在此提供投标保函（复印件）及公证书（复印件，仅国内非东莞市行政区域内的银行出具投标保函时提供）并加盖投标人法人公章；投标保函和公证书（仅国内非东莞市行政区域内的银行出具投标保函时提供）的原件应单独（不需密封）在投标会上随投标文件一同提交给招标人，具体要求详见招标文件第二章第3.4.1项。

#### 投标银行保函格式

东莞市交通投资集团有限公司：

鉴于         (投标人名称)(以下称“投标人”)于    年   月   日参加         勘察设计的投标，        (担保人名称，以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币(大写)         元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                     (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

注：本保函格式只作为参考，投标人可根据当地银行及相关规定的格式填写，但主要内容须与本保函内容原则上保持一致。

## 五、拟分包项目情况表

| 拟分包的工程项目 | 主要工程内容 | 勘察设计任务 | 分包工作量占总工作量的比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”。 |
| 拟分包工程造价合计比例（%） |  |  |

## 六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业勘察资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 企业设计资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 营业执照号 |  | 员工总人数： |
| 注册资本 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 成立日期 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 技术人员数量 |  |
| 基本账户银行账号 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

3.投标人还需提供基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”）的复印件（加盖投标单位公章）。

（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

## （三）近年完成的类似项目汇总表

表3-1完成的类似项目情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 新建/改扩建 | 道路等级 | 合同签订时间 | 建设长度 | 桥梁概况（如有） | 隧道概况（如有） | 证明资料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-2近年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的勘察设计工作 |  |
| 勘察设计服务期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.项目完成情况：根据先后顺序分为初步设计或施工图设计已审查（评审或审批或批复或备案）等不同阶段，投标人应根据项目实际完成情况进行填报。

3.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知前附表”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

4.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

5.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

# （四）投标人的信誉情况表

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |
| 投标人有无正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态； |  |
| 有无被行政主管部门通报而取消相应投标资格(处于有效期内）； |  |
| 有无被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； |  |
| 有无被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； |  |
| 有无进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； |  |
| 有无在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； |  |
| 有无在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； |  |
| 有无法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |  |

注：

1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

# （五）拟委任的项目负责人资历表

## 表5-1拟委任的项目负责人汇总表

| 序号 | 本标段任职 | 姓名 | 技术职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

表5-2拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学 历 |  | 拟在本标段 工程任职 |  |
| 工作年限 |  | 从事勘察设计工作年限 |  |
| 毕业学校 | ____年___月毕业于___________学校_________专业，学制_____年 |
| 经 历 |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |
| 目前承担的任务 |  |
| 备 注 |  |

注：

1.本表应填写项目负责人相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

# （六）拟委任的分项负责人资历表

## 表6-1拟委任的分项负责人汇总表

| 序号 | 本标段任职 | 姓名 | 技术职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：

1、本表在投标时无需具体填报，按照上表格式打印编排至投标文件即可。中标人在进场前按照投标承诺向招标人提交实际投入的人员材料。

2、招标人有权根据标段的工程特点、工程量及工程进度情况要求中标人增加或减少相应的人员投入，由此不存在索赔问题。

表6-2拟委任的分项负责人资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学 历 |  | 拟在本标段 工程任职 |  |
| 工作年限 |  | 从事勘察设计工作年限 |  |
| 毕业学校 | ____年___月毕业于___________学校_________专业，学制_____年 |
| 经 历 |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |
| 目前承担的任务 |  |
| 备 注 |  |

备注：

1、本表在投标时无需具体填报，按照上表格式打印编排至投标文件即可。中标人在进场前按照投标承诺向招标人提交实际投入的人员材料。

2、招标人有权根据标段的工程特点、工程量及工程进度情况要求中标人增加或减少相应的人员投入，由此不存在索赔问题。

## 七、 其他材料

1. 投标人自评分表；

2. 被相关部门通报批评的文件（与第三章“评标办法”中履约情况评分要求向对应）、守合同重信用证明材料（如有要求）等

3. 投标人认为需要的其它内容（如第三章“评标办法”中技术能力的证明材料等）。

（一）投标人自评分表

| 序号 | 评分因素 | 满分 | 评分标准 | 自评分 | 评分情况说明 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要 人员 |  | 详见评标办法 |  |  |  |
| 2 | 技术能力 |  | 详见评标办法 |  |  |  |
| 3 | 业绩 |  | 详见评标办法 |  |  |  |
| 4 | 履约信誉 |  | 详见评标办法 |  |  |  |
| 合计 |  | - |  | - |

八、技术建议书

主要内容包括：

1. 对招标项目勘察设计的理解和总体设计思路

2. 招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施

3. 勘察设计工作量及计划安排

4. 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施

5. 后续服务的安排及保证措施

广东省

（项目名称）招标

投  标  文  件

（报价文件）

投标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目  录

一、投标函

二、勘察设计费用清单

三、中标候选人的公示信息表

## 一、投标函

：

1．我方已仔细研究      （项目名称）      勘察设计招标文件的全部内容(含补遗书第___号至第___号)，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)               元(¥            )的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为     ）作为投标总价，按合同约定完成勘察设计工作。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3．                                          (其他补充说明)。

投 标 人：                    (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年       月       日

## 二、勘察设计费用清单

- 报价清单说明

1、“报价文件”应与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”和“发包人要求”一起使用。投标人应根据本招标项目前一阶段批复意见和强制性要求，按照本招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，认真阅读分析本招标项目勘察设计原始资料，在编制完成技术建议书的前提下，慎重提出“报价文件”，并以此做为本招标项目勘察设计费的基础。

2、设计人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部有关标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的勘察设计工作，并将勘察设计费计入相应的报价项目中。“报价文件”所列的报价，应包括测量、勘察、测试、设计、专题研究等为完成本招标项目勘察设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的勘察设计费和后续服务费（招标配合和施工配合）、与勘察设计文件审查有关的各种会议的会务费以及设计人自行委托咨询的咨询费、利润、税金等与此有关的一切费用。

3、“报价文件”为通用表格，投标人应根据本招标项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用已包含在其它项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含的但在勘察设计中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，发包人不另行支付。

4、投标人在“报价文件”中报价应以人民币为单位。

5、“报价文件”应单独密封在第二个信封中，并注明“投标文件“报价文件”。

6、对于发包人向政府部门申报的前期专项工作，设计人应积极配合发包人和前期专项编制单位，同时，设计人应充分考虑到政府部门审批可能导致的时间延误，合理调配好各阶段的设计工作，努力降低所产生的影响，由此可能产生的费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

7、投标人应在“报价清单”后附详细的计算说明，包括计算方法、取费依据等，以便招标人对投标人报价的合理性作出判断。

8、地质钻探费用报价说明

8.1本次招标地质钻探数量为暂定，以实际钻探数量进行结算。设计单位在勘察前应编制《地质勘探方案》并提交评审，方案中应估算整个勘察设计过程(含地质补钻)及需要的地质钻探工程量，钻探数量等报业主审批后方可实施，否则不予确认。勘察设计过程中按发包人确认的实际完成数量及中标合同单价予以计量支付。

8.2地质钻探综合单位应包括实物工作费、岩土试验费、技术工作费（包括但不限于水上钻探安全评估报告费、会议费、租船费、水上安全警戒费、航标设置及扫床费等）、青苗补偿费、地方协调费、税金等一切费用。

- 绿化环保及管理、养护及服务设施（含房建）设计费用按招标人给定的金额报价，该类工作需要征得业主同意才能开展，按编制的范围计算支付费用，不发生则不予支付。 视具体情况业主可以指定分包，设计人不得收取管理费。

- 外供电专项设计费用按招标人给定的金额报价，该类工作需要征得业主同意才能开展，按编制的范围计算支付费用，不发生则不予支付。 视具体情况业主可以指定分包，设计人不得收取管理费。

- 本项目施工图批复以前，出现路线方案调整、互通立交数量或形式的变化等与工可报告不一致的情况，均不进行设计费用的调整，投标人应充分考虑该风险

- 投标人在报价中应考虑勘察设计过程中涉及的各项评审会议费，该项费用全部由中标的设计人承担，招标人不另外支付。

## （二）报价清单汇总表

单位：万元（人民币）

| 序 号 | 项 目 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑴ | 工程勘察 |  | 其中包含旧路检测： 万元 |
| ⑵ | 工程设计 |  |  |
| ⑶ | 勘察设计费用合计 |  | ⑶=⑴+⑵ |

注：1、本报价清单汇总表格式仅为示例，投标人应根据本招标项目工程特点和设计工作内容，分别列出并填写本表各分项及子项。

2、工程勘察金额包含旧路检测金额，投标人须填写旧路检测金额。

### 三、中标候选人的公示信息表

（项目名称） （招标编号）的评标工作已经完成，评标委员会向招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。按规定，现将中标候选人情况予以公示，具体如下：

（一）中标候选人情况表

| 1、投标单位基本情况 |
| --- |
| 投标人名称 |  |
| 注册地址 |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金（万元） |  |
| 法定代表人 姓名 |  | 技术负责人 姓名 |  |
| 经营范围 |  |
| 资质、等级 |  |
| 2、对本项目的投标情况 |
| 投标保证金 递交形式 |  | 投标保证金 递交金额 |  |
| 投标有效期 |  | 工期 |  |
| 投标价（万元） | 小写： 万元 | 质量承诺 |  |
| 其他纳入评审评分的承诺 （如果有） |  |
| 备注 |  |

（二）投标文件填报的拟投入本项目的主要人员情况表

| 项目经理 | 姓名 | 证书及其性质 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 证书编号 | 颁发部门 | 颁发时间 |
|  |  | 职称证 |  |  |  |
|  |  | 注册勘察设计类资格证 |  |  |  |
| 业绩项目名称 | ... |

（三）投标文件中填报的项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 长度（跨度）M （规模情况） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定办理。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

# Footnotes

若联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体的资质。

单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。

管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人仅须在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

如果由投标人的委托代理人签署投标文件，则不需提交法定代表人身份证明。

技术建议书采用标准图框A3 幅面,单独装订成册（仅限一册，含文字说明在内，总页数不超过100 页），封面参考第六章投标文件商务及技术文件封面格式编制。

投标人仅须在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。